铜府办发〔2022〕7号

重庆市铜梁区人民政府办公室
关于印发重庆市铜梁区工业固体废物污染环境防治工作规划（2021-2025年）的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

《重庆市铜梁区工业固体废物污染环境防治工作规划（2021-2025年）》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市铜梁区人民政府办公室

2022年4月6日

（此件公开发布）

重庆市铜梁区工业固体废物污染环境防治

工作规划（2021-2025年）
2022年4月

目  录

5

一、工业固体废物污染防治总体形势

5

（一）“十三五”工作成效显著

9

（二）存在的问题及不足

10

（三）工业固体废物污染防治迎来重要机遇

12

二、总体思路与要求

12

（一）指导思想

12

（二）基本原则

13

（三）编制依据

16

（四）规划范围与年限

16

（五）总体目标与指标

17

三、重点任务

17

（一）实施工业绿色生产，推动源头减量

21

（二）实施循环发展，提升资源化利用水平

22

（三）建设完善基础设施，提升无害化处置水平

24

（四）推进收集转运规范化，完善工业固体废物收贮运体系

27

（五）推动信息化发展，健全工业固体废物管理体系

29

四、重点项目

29

（一）规划项目

30

（二）资金筹措

30

五、保障措施

30

（一）强化组织领导

31

（二）严格监督考核

31

（三）强化技术支撑

31

（四）加强宣传引导

33

附表 重庆市铜梁区工业固体废物污染环境防治工作规划项目表

36

附图1  重庆市铜梁区区位图

37

附图2  重庆市铜梁区行政区划图

38

附图3  重庆市铜梁区一般工业固体废物产生量分布图

39

附图4  重庆市铜梁区工业危险废物产生量分布图



为进一步推进生态文明建设，有效落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（以下简称固废法），推进长江生态环境大保护，深入打好污染防治攻坚战，提高生态环境治理现代化水平，进一步提升工业固体废物污染环境防治能力，切实保障人民群众生态环境权益和区域生态环境安全，编制《重庆市铜梁区工业固体废物污染环境防治工作规划（2021-2025年）》。

一、工业固体废物污染防治总体形势

（一）“十三五”工作成效显著

1.源头减量工作不断深化。强化企业管控，持续推进清洁生产审核，工业固体废物减量化工作取得明显成效。稳步推进重金属项目减排，完成重庆创祥电源有限公司深度治理减排项目，实现企业生产线清洁生产技术改造；编制完成重庆重润表面处理科技园电镀废水深度治理工程可研方案。持续推进强制性清洁生产审核工作，重庆庆龙精细锶盐化工有限公司、重庆新申世纪化工有限公司等5家企业通过重庆市强制性清洁生产审核验收。鼓励企业开展自愿性清洁生产审核工作，积极推动重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司研究制定清洁生产改造方案，挖掘节能减排潜力，推动企业实现产品绿色化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化。

2.资源化利用水平明显提升。以“绿色+”引领工业发展，建立循环经济发展机制。全面推进园区企业循环化改造，累计实施循环化改造项目30余个，建成绿色园区1个、绿色工厂1个、绿色车间50个、绿色矿山6个。实施绿色产品培育工程，投入技改资金近40亿元，先后研发推出建筑节能保温砂浆、隔热材料等40余个节能环保产品。加大政策支持力度，充分发挥财政资金的市场引导作用，实施税收优惠政策，重庆铜梁共和水泥有限责任公司等3家企业享受工业固体废物综合利用税收优惠政策。

3.环境风险得到有效控制。持续开展“长江经济带固体废物大排查专项行动”“清废行动”“打击危险废物环境违法犯罪行为专项执法行动”等涉固体废物专项行动，同时，采取“双随机”与不定期抽查相结合的检查模式，加强了工业企业固体废物环境管理和风险防范。整治遗留渣场，编制《仙峰化工厂渣场处置工作方案》，开展仙峰化工厂遗留渣场环境风险评估工作，安全处置锶渣、煤渣等一般工业固体废物；推动重庆龙璋纸业有限公司安全处置遗留造纸废渣；督促重庆铜梁红蝶锶盐有限公司开展风险评估调查工作。夯实企业主体责任，定期组织工业固体废物重点产废单位召开培训会，提升企业管理人员的环境管理意识和法治意识，促进企业工业固体废物污染防治和安全生产主体责任的落实，强化企业风险防控和应急管理。启动非工业源危险废物管理，贯彻落实重庆市《关于进一步加强机动车维修行业危险废物监督管理服务工作的通知》，开展机动车维修单位危险废物监督管理工作。
4.环境监管能力不断提高。建立环境执法联动协作机制，加强环境行政执法与刑事司法衔接，抓好案件移送；建立非工业源（社会源）危险废物检查机制，定期组织开展对机动车维修企业的专项检查。规范危险废物转移实施许可和联单制度，强化危险废物申报登记、转移许可审批、危险废物管理计划、危险废物台账管理，实施工业固体废物全过程监督管理，严厉打击各类“污染转移”行为，全区危险废物均交由第三方处置单位，工业企业危险废物转移处置率达100%。制定实施《铜梁区危险废物规范化管理工作方案》，明确危险废物规范化管理机制，建立完善危险废物环境重点监管单位清单，突出工业危险废物重点源企业监管，全区危险废物产生单位规范化管理抽查合格率达100%。扎实开展重金属企业环境监察和监督性监测，对全区重金属企业每月开展一次执法监察，每半年开展一次企业周边环境的监督性监测，对环境违法行为坚决依法处理。加强工业固体废物管理信息化建设，全面组织应用重庆市固体废物管理信息系统，重点建设危险废物“一物一码”管理体系，实现废物产生、收集、转移、处置全过程的信息追踪；加大对一般工业固体废物的管理力度，全面建立企业环保数据库，建立动态管理台账。

专栏1  重庆市铜梁区工业固体废物产生与利用处置情况

	1.一般工业固体废物产生与利用处置情况

总体情况。2016-2020年，全区一般工业固体废物产生量呈现先降后增的趋势。2020年，全区一般工业固体废物产废量约为13.46万吨，较2016年增加约6万吨，仅占全市一般工业固体废物产生总量的0.59%；利用处置量约为13.5万吨（含利用处置往年贮存量约0.04万吨），一般工业固体废物综合利用率为59.15%。

类别情况。2020年，全区共产生6大类一般工业固体废物，按照占一般工业固体废物产生量比重大小依次为其他废物、炉渣、污泥、尾矿、粉煤灰、冶炼废渣。利用处置方面，粉煤灰已全部进行利用处置，其他废物、炉渣、冶炼废渣、尾矿、污泥年末有贮存量。

行业情况。2020年，全区一般工业固体废物产生量主要来源于石灰石、石膏开采，无机盐制造，水泥制品制造，粘土砖瓦及建筑砌块制造4个行业，产废总量为11.04万吨，占一般工业固体废物产生总量的81.92%。利用处置方面，无机盐制造行业由于贮存比例高，导致其产生量大但利用处置率较低，需督促企业加快处置贮存的固体废物，减少贮存风险；泡沫塑料制造、铅蓄电池制造2个行业利用处置率较低，仍需进一步提高利用处置水平。

企业情况。2020年，全区一般工业固体废物产生量位于前三的企业分别是重庆市铜梁区隆耀建材厂、重庆庆龙精细锶盐化工有限公司、重庆佳耀商品混凝土有限公司，产废总量为8.8万吨，占一般工业固体废物产生总量的65.37%。利用处置方面，重庆华琦精细化工有限公司年末贮存量大，导致其产生量大但利用处置水平偏低；重庆利臻科技有限公司、重庆创祥电源有限公司、重庆集结建材有限公司3家企业利用处置率在全区处于较低水平。

镇街情况。2020年，全区一般工业固体废物产生量集中在蒲吕街道、华兴镇、东城街道、旧县街道，产废总量为11.58万吨，占一般工业固体废物产生总量的86.02%。利用处置方面，仅平滩镇利用处置率低于全区水平。

2.工业危险废物产生与利用处置情况

总体情况。2016-2020年，全区工业危险废物产生量呈现逐步上升的趋势。2020年，全区工业危险废物产废量约为0.3万吨，较2016年增加约0.27万吨，仅占全市工业危险废物产生总量的0.36%；利用处置量约为0.29万吨，工业危险废物利用处置率达92.78%。

类别情况。2020年，全区共产生13大类工业危险废物，HW17表面处理废物、HW34废酸、HW49其他废物3类废物共占工业危险废物产生总量的80.2%。利用处置方面，HW34废酸因年末贮存量大，导致其产生量大但利用处置率低于全区平均水平，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物未进行利用处置，但已妥善贮存。

行业情况。2020年，全区工业危险废物产生量主要来源于金属表面处理及热处理加工，其他建筑、安全用金属制品制造，化学药品原料药制造，铅蓄电池制造，铝压延加工5个行业，产废总量0.24万吨，占工业危险废物产生总量的79.37%。利用处置方面，六成行业利用处置情况良好，金属结构制造、兽用药品制造2个行业工业危险废物未进行利用处置，但已妥善贮存。

企业情况。2020年，全区工业危险废物产生量位于前三的企业分别为重庆天路电力设备有限公司、重庆威铭表面处理有限公司、英力电子科技（重庆）有限公司，产废总量0.17万吨，占工业危险废物产生总量的55.79%。利用处置方面，近六成企业危险废物得到完全利用处置，7家企业危险废物未进行利用处置。

镇街情况。2020年，全区工业危险废物产生量集中在铜梁中部，来源于东城街道、蒲吕街道、旧县街道、侣俸镇、南城街道。利用处置方面，旧县街道、南城街道和蒲吕街道3个街道利用处置率低于全区平均水平，未来仍需进一步提高利用处置水平。

危险废物经营许可单位情况。截至2020年底，全区共有2家工业危险废物经营单位。其中，处置单位1家，为重庆宇领祥环保科技有限公司，处置能力为3000吨/年、33万个/年（废包装桶等）；收集单位1家，为重庆市蓝泠洋环保科技有限公司，收集能力5000吨/年。


（二）存在的问题及不足

1.工业固体废物新增量较大。全区企业多为小微型，产业总体规模偏小、能级不高，企业自动化、智能化程度不高，科技研发投入强度与全市水平相比仍有差距，产业绿色示范性和自主创新性不足，部分产业存在资源消耗排放过高、清洁生产水平偏低的问题。同时随着工业化的发展，企业数量逐渐增多，工业固体废物产生量仍逐年攀升，2020年工业固体废物产生量较2016年增加约6万吨，源头减量仍是未来工作重点。

2.工业固体废物收运处置能力仍需提高。目前全区工业固体废物处置设施的建设主要靠政府投入，社会资本进入工业固体废物处置行业的积极性不高。高新区现有的一般工业固体废物中转站由原龙兴大道生活垃圾中转站改建，日中转能力仅为15吨，同时由于原设计缺陷、设备简易，不能满足种类繁多、产生数量较大的一般工业固体废物中转要求，亟需扩建或新建工业固体废物处理处置设施、中转站等。

3.监管能力不强。固体废物监管工作负荷重，且受制于基层环保部门无专业的管理队伍，监管压力较大。在危险废物管理日趋严格的形势下，需进一步加强产废单位和经营单位收集、贮存和转运等环节的监管，减少危险废物的远距离收集和运输的监管风险和环境风险。

4.企业主体责任意识有待进一步夯实。部分产废单位自主学习意识薄弱，主体责任意识不强，相关法规、政策和管理制度执行不到位，在固体废物管理信息系统和环境统计工作中仍存在错报、漏报等现象。部分危险废物产废单位未能充分认识到危险废物规范化管理的重要性，管理人员工作能力不强，企业的危险废物管理计划、转移贮存记录台账、经营情况等不完善，危险废物贮存设施尚未达到相关规范标准。

（三）工业固体废物污染防治迎来重要机遇

1.国家、重庆市高度重视工业固体废物污染防治工作。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚定不移推进生态文明建设，将固体废物污染防治工作作为生态环保的一项重点工作来抓。党的十九大更是将加强固体废物处置监管与气、水、土污染防治摆到了同一层面，固体废物污染防治工作进入生态文明建设的主战场。2020年9月1日施行的新《固废法》中明确固体废物污染环境防治要坚持减量化、资源化和无害化原则，强化政府及其有关部门监督管理责任，明确目标责任制、信用记录、联防联控、全过程监控和信息化追溯等制度。重庆市制定《关于进一步优化固体废物和土壤环境监督管理服务工作的通知》《关于强化固体废物信息化管理有关工作的通知》等文件，为进一步做好工业固体废物污染防治工作提供了强有力的支撑。

2.铜梁区“产业高地”的打造为工业固体废物污染防治注入新动能。党的十九大以来，铜梁区积极推动产业结构调整，装备制造、电子信息和大健康产业集群培育初见成效。“十四五”期间，全区将大抓工业，“以升促建”推进国家级高新技术产业开发区建设，发展壮大电子信息、装备制造、健康美妆产业，加速企业“上云用数赋智”和“专精特新”发展，建设更高能级和更强支撑的产业高地。工业企业优化升级的加快，将助推全区企业提高工艺装备、能效环保水平，加强资源高效利用和精深加工，进一步强化工业固体废物源头减量。

3.铜梁区“无废城市”建设助推工业固体废物污染防治工作开展。自“无废城市”建设工作开展以来，铜梁区积极响应国家和重庆市号召，探索开展建设工作，积累了一定工作经验。“十四五”期间，铜梁区将以“实现减污降碳协同效应”总要求为指引，继续开展“无废城市”建设，以工业源为抓手，推动工业固体废物减量化、资源化和无害化措施的落地，助推工业提质增效、清洁生产和绿色发展。

4.铜梁区工业固体废物污染防治工作已具备良好基础。“十三五”期间，铜梁区全面落实工业固体废物污染防治责任，编制长江经济带固体废物排查方案，全面整治固体废物非法堆存点位，有序推进一般工业固废申报登记，开展“一物一码”精细化管理工作，持续推进危险废物规范化管理，积极推进全区危险废物收集暂存设施试点建设，为“十四五”推进工业固体废物污染防治奠定了坚实基础。

二、总体思路与要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，认真落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入服务新发展格局，坚持绿色低碳循环发展，坚持“减量化、资源化、无害化”原则，持续推进工业固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低，为铜梁区逐步推进“无废城市”建设夯实基础，助推铜梁打造产业高地。
（二）基本原则

坚持问题导向，明确责任落实。在全面查清工业固体废物利用处置现状的基础上，科学诊断存在问题及成因，系统梳理，有效制定规划，明确部门职责分工，建立协调联动机制，合力推进问题解决。

坚持“三化”原则，推进分类施策。以工业固体废物减量化、资源化和无害化为原则，针对全区实际情况严控增量、削减存量，围绕一般工业固体废物综合利用、危险废物安全处置，统筹规划、分类施策，有针对性地提出处理处置措施，实现工业固体废物全过程闭环管理。

适度超前规划，提高处置能力。基于目前全区工业固体废物产生和处置能力不匹配现状，加强工业固体废物综合利用及处置能力建设，缓解当前重点区域工业固体废物处置压力。按照“适度超前”原则，规划集中处置设施项目，满足经济社会长远发展需要。
坚持政府引导，健全市场机制。切实发挥政府引导作用，创新投资运营机制，加强政策扶持和激励，鼓励专业化第三方治理运营。着力规范市场秩序，营造良好的市场环境，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

（三）编制依据

1.法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；

（3）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修订）；

（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订）；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）；

（6）《国家危险废物名录》（2021年版）。

2.标准规范

（1）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

（2）《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）；

（3）《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001）；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）；

（5）《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2019）；

（6）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）。

3.相关文件和规划

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（2）《国务院办公厅关于印发生产者责任延伸制度推行方案的通知》（国办发〔2016〕99号）；

（3）《危险废物转移管理办法》（部令第23号）；

（4）《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92号）；

（5）《关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》（国办发〔2018〕128号）；

（6）《关于推荐“无废城市”建设试点城市的通知》（环办固体函〔2019〕60号）；

（7）关于印发《“无废城市”建设试点实施方案编制指南》和《“无废城市”建设指标体系（试行）》的函（生态环境部办公厅，2019年5月）；

（8）《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》；

（9）《重庆市人民政府关于印发重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（渝府发〔2021〕6号）；

（10）《重庆市固体废物（含危险废物）集中处理处置建设布局规划（2021-2025年）》；

（11）《重庆市危险废物集中处置设施建设布局规划（2018-2022年）》（渝环〔2018〕247号）；

（12）《重庆市危险废物专项整治三年行动工作方案》（渝环〔2020〕106号）；

（13）《重庆市生态环境局关于开展危险废物集中收集贮存转运试点工作的指导意见》（渝环〔2020〕26号）；

（14）《重庆市铜梁区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

（15）《重庆市铜梁区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》；

（16）《重庆市铜梁区先进制造业“十四五”发展规划（2021-2025年）》；

（17）《重庆市铜梁高新技术产业开发区产业发展规划（2020-2025年）》；

（18）《重庆市铜梁区镇域工业集聚区发展规划（2021-2025年）》；

（19）《铜梁区“无废城市”建设实施方案》；

（20）《铜梁区危险废物专项整治三年行动工作方案》；

（21）《铜梁区固体废物大排查大整治专项行动工作方案》。

（四）规划范围与年限

本规划范围为铜梁区全域，包括5个街道、23个镇，规划对象包括一般工业固体废物和工业危险废物在内的工业固体废物。

规划基准年为2020年，规划年限为2021到2025年，远期展望至2035年。

（五）总体目标与指标

以“无废城市”建设为契机，以改善环境质量为核心，通过全面落实工业固体废物污染防治责任，积极开展工业固体废物源头减量，持续提升工业固体废物资源化利用水平，加快推进工业固体废物回收体系和处置能力建设，不断提高工业固体废物管理系统化、法制化、精细化、信息化水平，最终实现工业固体废物产生量最小、资源利用充分、处置安全的目标，切实保障铜梁区生态环境安全。

到2025年，工业固体废物污染防控长效机制进一步完善，全区工业固体废物污染防治主体责任基本落实，工业固体废物产生强度持续下降，处置能力与实际需求基本匹配，环境监管能力有效提升，“源头减量、过程严管、执法有力、后果严惩、风险可控”的全过程管理体系基本形成，“无废城市”建设在工业领域取得初步成效。

到2035年，工业固体废物产生强度明显下降，工业固体废物管理水平达到国内领先，“无废城市”建设在工业领域取得显著成效，工业固体废物减量化、无害化、资源化成效明显。

专栏2  重庆市铜梁区工业固体废物污染环境防治工作规划指标表
	序号
	指标名称
	单位
	指标属性
	现状值
（2020年）
	目标值
（2025年）

	1
	工业固体废物产生强度
	吨/万元
	预期性
	0.053
	≤0.053

	2
	工业危险废物利用处置率
	%
	约束性
	92.78
	≥92.78

	3
	一般工业固体废物综合利用率
	%
	约束性
	59.15
	≥59.15

	4
	产废单位危险废物规范化环境管理评估合格率
	%
	约束性
	100
	100

	5
	经营单位危险废物规范化环境管理评估合格率
	%
	约束性
	100
	100


三、重点任务

（一）实施工业绿色生产，推动源头减量

1.严格建设项目环境准入

严格项目环境准入。严格执行《环境保护综合名录》《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《重庆市产业投资准入工作手册》等有关政策，严格落实产业项目环境准入制度，严把高耗能高排放项目准入关口，从严实施工业固体废物利用处置出路难、产生量大且本地无法就近处置的项目审批。强化总量控制，新、扩、改建项目涉及重金属的，必须符合国家和重庆市的产业发展政策、发展规划及行业准入条件，并满足全区的环境质量、环境容量及重金属污染物总量控制要求。

强化环境影响评价管理。深化生态环境领域“放管服”改革，规范环境影响评价报告书技术评估，进一步发挥环境影响评价的约束和指导作用。对涉及场内利用处置的建设项目，督促环境影响评价报告分析场内资源化、减量化措施的可行性，对其利用处置方式进行环境影响评价，并提出相应的对策措施。对委托利用处置的建设项目，明确贮存场所的建设要求，分析工业固体废物委托利用处置方式和去向的可行性。

2.推动产业结构优化调整

培育发展新兴产业。持续发展战略性新兴产业，充分利用创新资源，加快推进中车导轨电车车辆组装基地及试验线项目、5.0中性硼硅药玻项目等项目建设，推动建设轨道交通装备、智能家居、智能可穿戴设备、5G产业、医疗器械和生物药等一批共性技术研发平台，突破一批关键核心技术，加快新技术、新工艺、新产品的示范应用，占领产业发展制高点。积极引进和培育高新技术企业，提高高新技术企业在制造企业中的比重。

淘汰落后产能。进一步完善并利用综合标准推动落后产能退出，健全落后产能退出激励机制，综合运用市场化、法治化手段，加大低端低效产能淘汰和过剩产能压减力度，淘汰转移工业固体废物产生量高、利用价值低的一批企业。严禁落后产能开工建设，对使用落后产能设备、工艺的企业，责令限期整改，对整改不到位的企业，限制生产或停业关闭。

优化完善产业空间布局。充分发挥“三线一单”成果在支撑产业准入清单编制及落地实施等方面的作用，严格落实基于“三线一单”的生态环境分区管控体系。加快推进西南水泥绿色搬迁工作。坚持产城融合，重点围绕高新区“一城两区”空间布局，以高新区和大庙工业园区周边的十个镇街为重点发展区域，合理优化产业空间布局。

3.提升工业清洁生产水平

提高清洁生产工艺水平。加快传统制造业清洁生产工艺升级改造，加大对先进清洁生产共性技术的推广应用力度，推动产学研协同创新。促进无机盐制造、金属表面处理及热处理加工、铝压延加工、铅蓄电池制造等重点行业实现结构低碳化、制造过程清洁化、资源能源利用高效化。引导企业在生产过程中采用资源利用率高、工业固体废物产生量少的工艺和设备，使用无毒无害或低毒低害原料，对生产过程中产生的工业固体废物进行综合利用或循环使用，减少产废大户工业固体废物产生量，提升全区清洁生产水平。

实施清洁生产审核。落实《中华人民共和国清洁生产促进法》《重点企业清洁生产行业分类管理名录》《清洁生产审核办法》等相关文件要求，全面夯实工业企业固体废物污染防治主体责任，以金属表面处理及热处理加工、化学原料及化学制品制造、水泥制品制造等行业为重点，推动企业实施强制性清洁生产。进一步扩大自愿性清洁生产审核范围，针对通过自愿性清洁生产审核验收的企业，纳入申报相关项目的白名单并给予资金奖励。将清洁生产工作与节能降耗、污染防治工作相结合，强化清洁生产审核在重点行业节能减排和产业升级改造中的支撑作用。严格实施惩处退出机制，加大通过清洁生产审核企业的监管力度，针对工业固体废物超标排放情况，及时责令企业整改。

4.完善工业绿色制造体系

培育绿色产品。完善生产者责任延伸制度，推动生产企业切实落实资源环境责任。按照产品全生命周期绿色管理理念，持续实施绿色产品培育工程，推动企业树立绿色发展理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对工业固体废物造成的影响，集中发展一批绿色建材、高端制造产品等绿色设计产品。

鼓励开展绿色工厂创建。开展以企业生产过程绿色化为核心的绿色工厂创建活动，鼓励水泥、医药等重点行业企业按照厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的原则分类创建绿色工厂，通过地方财政支持、绿色融资租赁等方式对绿色工厂创建工作予以激励，加快绿色工厂建设进度。

创建国家级绿色园区。充分发挥绿色园区发展领导小组作用，巩固高新区市级绿色园区创建成果。以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平台建设为重点，对标国家级绿色园区指标体系，持续推进高新区国家级绿色园区建设。

推动建立绿色供应链。以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑，推动上下游企业共同提升资源利用效率，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链，进一步降低工业固体废物产生量。

（二）实施循环发展，提升资源化利用水平

1.实施绿色循环化改造

推动企业循环化改造。推广和应用节约资源能源的新技术、新工艺、新设备和新材料，加大资源节约和循环利用等方面的关键性技术的攻关力度，实施锅炉改造、可再生能源利用以及以综合利用为重点的循环经济示范工程。支持企业内部进行工业固体废物回收再循环利用，引进先进技术对企业进行升级改造，新上项目、新建企业、新增产能要与原有企业有机结合，实现企业循环式生产、产业循环式组合、区域循环式升级。

推动园区循环化改造。出台支持园区绿色化改造和建设的相关政策，从土地、资金等各方面制定支持绿色化改造的具体措施。以园区主导行业和主要产生的工业固体废物种类为基础，强化资源循环利用，构建循环经济产业链，完善工业固体废物综合利用产业链。以高新区管委会为主体，按照“一园一策”的原则，推动编制园区绿色循环升级改造实施方案，实施高新区循环化改造平台建设项目，创建高新区国家级循环化改造试点园区。

2.持续提高资源综合利用技术水平

拓宽综合利用种类和途径。推动实行统一的国家工业固体废物资源综合利用产品目录，引导企业提高综合利用产品质量和工艺技术，促进各类废物在企业内部循环使用和综合利用，鼓励企业采取先进工艺对煤矸石等矿业固体废物进行综合利用。进一步拓宽一般工业固体废物综合利用渠道，加大综合利用先进工艺技术装备的推广应用。根据工业固体废物产生、利用及处置现状，积极推动煤矸石、粉煤灰等工业固体废物综合利用。

完善资源综合利用税收优惠政策。结合国家资源综合利用税收优惠政策，进一步完善全区优惠政策，落实好增值税、企业所得税等方面政策，充分调动产废单位综合利用工业固体废物积极性。针对赤泥等较难利用的工业固体废物探索开展专题研究，出台综合利用奖补政策。加大以工业固体废物为原料的企业产品推广使用力度，以共和水泥、龙浩节能建材等企业示范带动其他企业开展综合利用产品研发，进一步扩大工业固体废物综合利用规模，培育一批符合行业规范条件的综合利用龙头企业。

（三）建设完善基础设施，提升无害化处置水平

1.推进处置设施建设

加快一般工业固体废物处置设施建设。加快生活垃圾焚烧发电厂的炉渣配套处理设施建设。实施污泥处理处置设施扩建工程，集中收运处置南城污水处理厂、蒲吕工业污水处理厂等污水厂污泥，提高污水处理厂污泥无害化处置率。鼓励有条件的企业自建和扩建工业固体废物利用处置设施，探索开展对外经营服务模式，实现工业固体废物就地、就近处置。

鼓励建设工业危险废物处置设施。加快实施西南水泥公司水泥窑协同处置固体废物项目。加大生活垃圾焚烧发电厂飞灰配套处理设施建设，禁止将飞灰与生活垃圾、焚烧残渣和其他危险废物混合。鼓励现有危险废物经营许可企业扩建或技术改造，着力提高HW17表面处理废物、HW34废酸等普遍存在能力缺口的产废量大的危险废物收集处置能力。积极引进国内外先进成熟的危险废物集中处置技术、设施及运营经验等，建设一批标准高、规模大、水准一流的处置设施。定期发布投资引导性公告，全面及时公开全区危险废物利用处置单位的许可种类、规模等，产废单位自主选择利用处置单位，建立竞争市场，消除价格垄断，通过竞争降低处置成本。

2.加大工业固体废物利用处置单位监管

加强危险废物经营许可审核把关。严格按照《危险废物经营许可证管理办法》《危险废物经营单位审查和许可指南》等有关要求开展经营许可证审查把关，规范经营许可审批程序，对主体设备不具备运行条件或相应污染防治设施未能投入运营的危险废物经营单位，不得核发危险废物经营许可证。

强化经营单位监督管理。加强对危险废物持证经营单位的日常监督管理，督促取得危险废物经营许可证的单位严格按照危险废物经营许可证核准的危险废物经营方式、类别、规模、工艺等管理要求开展危险废物经营活动，不得擅自超规模、超范围经营。定期开展专项检查，督促经营单位定期向生态环境主管部门报送经营情况报告、收集处置台账等资料。危险废物经营单位终止从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的，对经营设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的危险废物作出妥善处理。

（四）推进收集转运规范化，完善工业固体废物收贮运体系

1.完善工业固体废物收运系统

深化实施工业固体废物分类收集。落实《国家危险废物名录》（2021年版）和《一般固体废物分类与代码》，按工业固体废物特性和类别分开收集工业固体废物，实行分类投放、分类收集。禁止混合收集性质不相容且未经安全性处置的危险废物。禁止向生活垃圾收集设施中投入工业固体废物。

探索开展一般工业固体废物集中收运试点。摸清全区一般工业固体废物产生种类、数量，掌握一般工业固体废物处置现状。以镇街、工业园区为单元，按照“精准化源头分类、专业化二次分拣、智能化高效清运、最大化资源利用、集中化统一处置”的原则，探索建立一般工业固体废物分类收集、贮存、运输专业化服务体系，探索开展一般工业固体废物集中收运试点，明确收运实施单位，完善收运机制。

开展小微企业危险废物集中收运试点。针对危险废物点多产量少、转运不及时、处置成本高等收运处置难题，进一步建立健全危险废物收集转运体系，推进小微企业危险废物集中收集转运试点建设，规范转运、贮存、处置、台账等各环节，以收集单位为申报主体实现“闭环”管理，着力解决小微企业危险废物收集难问题。鼓励收集单位采用物联网、区块链等技术提高管理效能。

2.强化工业固体废物贮存管理

推动减少历史遗留贮存量。全面摸底调查和整治工业固体废物堆存场所，充分利用固体废物管理信息系统，实时动态掌握企业贮存量，压实产废单位的主体责任，对未在规定期限内完成超期贮存危险废物的处置、存在较大环境污染风险的，通过停限产、处以罚款等形式倒逼企业加快清理工作，逐步减少历史遗留贮存处置总量。
规范工业固体废物集中堆存场所建设。推进工业固体废物收集贮存点规范化管理，加强对一般工业固体废物产生量在100吨以上的企业和危险废物重点监控企业的规范化监督管理，督促其按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求合理布局建设符合规范且满足需求的贮存设施、场所，并设立相应的标志标识，采取防扬尘、防渗、防漏等措施，避免对外环境造成二次污染。在毓青山国家森林公园、铜梁安居国家湿地公园等生态保护红线区域，平滩镇、侣俸镇等永久基本农田集中区域和巴岳山等其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存的设施和场所。禁止任何单位和个人向涪江、淮远河、玄天湖等区域倾倒、堆放、贮存工业固体废物。
推进工业固体废物收集贮存点规范化管理。落实《一般固体废物分类与代码》和《国家危险废物名录》（2021年版），开展工业固体废物精细化分类管理，实行安全分类存放，禁止混入生活垃圾、建筑垃圾等。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》《危险废物贮存污染控制标准》等相关标准要求，安全管理工业固体废物。推动机动车维修企业、高校实验室等按照《重庆市非工业源危险废物规范化管理指南》要求建设危险废物暂存间并落实相关管理制度，分类贮存收集的危险废物，做好设施的维护和检查工作。

3.加强工业固体废物收运监管

严格工业固体废物运输准入管理。加强运输企业、车辆、人员的从业准入管理。规范工业固体废物委外运输监管，产废单位通过核实被委托单位的环境影响评价文件及其批复等方式，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，签订书面合同时在合同中约定污染防治要求，并要求受托方做好运输车辆防扬散、防渗漏等措施，严防产生二次污染。

强化工业固体废物运输行业监管。加强对工业固体废物运输过程的管理，严格执行转移联单管理制度，将运输车辆纳入日常检查内容，加大对道路特别是收费站点的巡查力度，严控非法转运。推行危险废物转移运输全过程定位跟踪监控，推动危险废物转移电子联单和交接记录单无缝对接，实时共享危险废物产生、运输、利用处置企业基础信息与运输轨迹信息。坚持工业危险废物就近处置、跨区协同、联防联控，严控长距离运输。加强区内危险废物利用处置能力的统筹调剂，对跨区县转移的危险废物，严禁人为设置行政壁垒，保障跨区域合法转移和公平竞争。健全工业固体废物跨区域转移制度，强化转运管理及跨省市转移审批，未经批准不得转移。

（五）推动信息化发展，健全工业固体废物管理体系

1.提升工业固体废物管理信息化水平

全面实施排污许可证申领。贯彻落实《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》标准要求，全面推行排污许可“一证式”管理，依法推动工业固体废物产生企业申领排污许可证，在申领排污许可证时按照实际情况填报产生的工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关信息，督促企业落实减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施和环境管理要求，定期在全国排污许可证管理信息平台上传年度执行报告，主动接受公众监督，实现工业固体废物信息全公开。

持续提升工业固体废物管理信息化水平。落实工业固体废物申报登记、经营许可、管理计划、转移联单、应急预案备案等各项管理制度，扩大工业固体废物管理台账、转移联单电子化实施覆盖面，使用信息化手段遏制非法运输、非法转移等违法行为。推进产生一般工业固体废物的规模以上工业企业、年产废量100吨及以上工业企业以及一般工业固体废物收集、贮存、利用、处置企业等建立工业固体废物管理电子月台账，实现工业固体废物可追溯、可查询。规范危险废物产生单位、经营单位信息化环境管理，督促企业落实危险废物“一物一码”精细化电子联单运行要求，逐步推进危险废物精细化信息化的应用。

2.提升工业固体废物风险防范能力

持续深入开展风险隐患排查整治。加强工业固体废物环境风险隐患排查整治，识别危险废物环境污染风险，建立风险隐患排查档案，将工业固体废物排查整治纳入常态化监管执法中，定期对涪江、安居国家湿地公园、危险废物经营单位等重点区域和企业开展环境安全排查整治专项行动，按照边查边改、立行整改、限期整改的原则，建立问题清单，并要求企业第一时间逐条整改。

完善工业危险废物污染事故预防机制。严格落实企业法人代表环境安全问责制，提高应对突发环境事件的责任和意识。产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案；生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门进行检查。因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向生态环境主管部门和有关部门报告，接受调查处理。建立健全突发环境事件的统计分析和定期报告制度，强化典型案例分析和处置后评估，及时总结事件防范及处置工作的经验教训，加强突发环境事件预防、处置的考核和奖惩。

3.推进工业固体废物管理联防联控

推动建立多部门信息共享和区域联防联控机制，加强多部门沟通协调，实行联合监管，提升跨部门业务协同能力。加强行政执法与刑事司法协调联动，严格落实《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》（环办土壤函〔2018〕266号）要求，严厉打击非法倾倒工业固体废物污染环境犯罪行为，落实对工业固体废物的日常执法职责，将工业固体废物纳入环境执法检查重点内容，定期开展固体废物专项执法检查，开展危险废物规范化管理考核，将危险废物经营单位规范化管理纳入“双随机”日常监管中，对非法转移、倾倒、处置工业固体废物等违法行为实行“零容忍”。

4.强化工业固体废物环境执法

加大对产废单位及经营单位的监管力度，确保工业固体废物利用处置设施正常运行。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”原则，加大对工业固体废物违法行为的查处力度。对检查中发现的问题，认真梳理，明确责任人、整改时限，确保所有问题依法查处到位、督促整改到位，并按要求进行信息公开。加强执法监督队伍建设，定期组织执法人员认真学习工业固体废物相关法律法规，不断提升执法人员业务水平和执法能力。

四、重点项目

（一）规划项目

根据铜梁区工业固体废物的产生、处理处置、设施建设等情况，为更好地开展工业固体废物污染防治工作，实现工业固体废物减量化、资源化、无害化，实现规划目标和任务，从源头减量、资源化循环化利用、收贮运体系建设、处置设施建设、监管能力建设五个方面谋划共计22项重点项目。

（二）资金筹措

坚持政府主导与市场化运作相结合的模式，按照“谁受益，谁投资”及是否具有公共属性的原则，筹措铜梁区工业固体废物污染防治工作工程项目的资金，并建立完善资金投入机制。对于受益主体明确的项目，项目经费以受益主体为主，并运用市场经济手段，多渠道、多途径筹集资金，减轻政府负担。对于污泥处理、工业固体废物处置设施等能通过收费形式收回成本并产生经济效益的基础设施建设项目，鼓励采用PPP等形式筹措资金，引导社会资本参与项目建设。对于不能通过收费等形式直接收回投资的公共项目，鼓励以财政拨款、地方自筹、申请上级政府拨款等为主。

五、保障措施

（一）强化组织领导

强化组织领导，建立健全部门沟通协作机制，统筹推动工业固体废物管理各项工作，按照部门职责分工，明确各项任务的实施主体，及时通报、交流信息，努力构建上下联动、齐抓共管、合理推进的工作格局。抓好规划目标、指标、任务分解，明确时间进度要求，将规划任务实施责任细化到区级部门、镇街、工业园区，各责任单位制定年度工作实施方案。对规划实施进展缓慢、重点工程任务滞后或运行不稳定、政策措施落实不到位的区级部门、镇街、工业园区，跟踪问责问效，确保各项工作落实到位。
（二）严格监督考核

制定科学、规范、严格的规划实施年度评估考核机制，完善督查方案和目标考核办法，实施多部门联合监管、专项监督和舆论监督等多种监管方式，加强对规划执行情况的督促检查，及时评估总结规划确定的目标指标、主要任务、重点工程等落实情况。将产废单位危险废物规范化环境管理评估合格率、经营单位危险废物规范化环境管理评估合格率等指标纳入企业信用评价考核，建立危险废物重大环境事件和污染事故的问责制和责任追究制。严格落实信息公开制度，充分发挥新闻媒体和环保举报热线的监督作用，鼓励公众积极参与监督和举报，努力营造政府引导、业主自律、群众参与、媒体监督的良好氛围。

（三）强化技术支撑

严格执行国家技术标准和设计规范，严把项目建设质量关，实现项目达标达产。加大对工业固体废物资源利用的科技研发投入，鼓励工业固体废物利用处置新技术、新工艺、新装备的开发、试点和示范推广。依托产废量较大的企业，深入研发高质量再生资源产品。通过引进国内外先进工业固体废物资源利用技术、设备和鼓励自主创新等方式，探索规模化、高值化利用技术，建立一批示范性工程项目，加快技术研发和成果推广应用的转化周期，强化工业固体废物利用技术创新和产业化发展。

（四）加强宣传引导

充分利用广播、电视、报刊等传统新闻媒体及微博、微信、网站等新兴媒体资源，以3所高校和铜梁中学等重点学校为着力点，积极开展工业固体废物相关法律法规的宣传活动，普及宣传工业固体废物污染防治相关知识，提高公众对危险废物及其危害的认识，增强法制观念和污染预防的意识。鼓励公众积极参与废铅酸蓄电池、废旧灯管等回收活动，购买绿色环保产品，形成全社会关注固体废物处置的良好氛围和有利于固体废物减量化的消费习惯。

附表 重庆市铜梁区工业固体废物污染环境防治工作规划项目表
附图1  重庆市铜梁区区位图
[image: image1.jpg]o 3R DX M I s e A BE B 1 A LRI

¢
o ua,ma}’{a i
?.:
\.5

~ )
PV ua e

K
LT e
o RS TIL
ARABI LI
— - G TELR

5, S S

B HK

] £ 4
3 5 i LB EET B
b = f:(: marer™ ~ ® K - o

HEE: —0=—%—f





附图2  重庆市铜梁区行政区划图
[image: image2.jpg]o PR 1T 32 DX D1 A a5 e A B B T T A LK

() A B X X

N
0 5 10
km
3 Bkt
I wER h by
) (Ol <% alls
& .
LR CE2
B 0 & N\ ad™ S
. K Fho AR
Az ;
( 5 B % 1 B A
i ) e ik e
§ L= sk
s P . Fd ik
egikia % 8 st
' s
] PR T Kitsh
(R % E(& )
'/\/
g = ek 4h
KEX ks
N ;
A map SRS A
3 ¥ B2 |X
! Ex vl *
P 1 i
mrg L X
: E S A
Y il
o B
i%ifﬁlz FKINEX *
R B

X ZRAT T il 5
—— NPT SR

s

HEHE: —O==4F—f





附图3  重庆市铜梁区一般工业固体废物产生量分布图
[image: image3.jpg]P A 3 DX 0 [ s 1 P 5 S BA B2 5 1 T 1L K

(=) —Fie 1ol il e %?—'ﬁ’—#iéﬂﬁ@

‘ ; P Pt b
i; 3 w’J \?
\gi«é: } ﬁ?ﬁﬁf*uv N}\@ VL\
s J L\
3 o ., kB
] P v’
) X 3 u\-\X
4 &5 (%
y I
i 4 o TR
V| & '%‘ [ 4 B
/ ] § % KB4
A M e f L E R PET (D
Loman - G
AT o % 7K mi? ;\ / 0
! 5/; s 0.001 - 1000
az ny e, B
nadll a2 1000. 001 — 5000
2 5000. 001 — 10000
BAF X KX 10000. 001 — 50000
* 50000. 001 ~ 60000
- BRTRIK A

X ZATEIX KI5
m— NYATHIX LR

HERE: —0o==%—A





附图4  重庆市铜梁区工业危险废物产生量分布图
[image: image4.jpg]I ol ] 37 DX DA ) W 5 B B 2 1 T 1 A L XY

(9 ) T R 13 )™ A1 e gy Aii Pl

N
A
0 5 10
km
-
il 7% AN
lé\ *
)
IH &L 4718
e
*
KERX

Kl Hl
o TS
xR4T
A LBREMAE RN
LA fER LR D
0
0.001 ~ 200
200.001 ~ 500
WFX KX 500,001 ~ 1000
Bt 1000.001 - 2000
HERATHIX 1L 5
e X BATBUX X 7t
BYATEIX AT

R

HERE: —O0==4%—F





― 2 ―
― 1 ―

