铜城管﹝2020﹞47号

重庆市铜梁区城市管理局

关于加强园林绿化工程质量和安全监督管理的通 知

各镇人民政府、街道办事处，区级有关部门、各相关单位，各平台公司、各园林绿化施工单位：

为进一步抓好园林绿化质量与安全监督管理，提升我区绿化管护水平，确保绿化景观的美化与完整，根据《重庆市城市园林绿化条例》相关规定，现对加强绿化工程质量及安全管理特作如下通知，请认真贯彻落实。

1. 明确范围，全面落实主体责任

各单位要认真梳理各自领域内的园林绿化工程，即新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化工程，建立园林绿化工程登记滚动台账，加强园林绿化工程地形整理、苗木栽植、种植土壤等质量与安全监督管理，建立工程质量安全监管机制；深入扎实开展安全专项整治，全程把控绿化工程质量，落实主体责任，明确目标、工作任务和工作重点，切实提高绿化工程质量、有效防范和遏制各类安全事故发生，促进我区园林绿化质量和安全监督管理形势稳中向好，实现园林绿化工程效益的最大化。

二、突出重点，扎实开展质量与安全监管

1. 抓好安全监督管理

1.建立健全安全管理及排查制度。制定长效的园林绿化安全管理制度，充分发挥安全员监管职责，做好绿化施工安全监督管理。建立排查制度，制定安全巡查方案，建议要求巡逻人员每天至少一次，管理人员每周至少一次，工程负责人每月至少一次，发现问题，立即整改。对需要时间整改的问题，制定详细的问题清单，建议按照“日清周进、周清月进、月清季进”的工作机制，确保整治到位。

2.做好安全应急保障工作。针对管理的实际情况，制定安全事故应急预案，全面加强突发事件应急处置，突出预案的针对性和可操作性，及时进行修编和演练。对队伍人员、通讯方式变动及时更新，熟练掌握预案内容，明确各自任务；清查应急物资储备，及时补充及更换；注意设备性能的检查，特别是专业车辆的准备、个人防护作业用品、警示警告标志等，确保事故在第一时间得到有效处置。

3.做好安全防护工作。绿化道路施工必须设置锥形桶或标志清晰的警示标志，作业人员需穿戴反光背心。大树栽植、修剪、设备维修等涉及使用特种设备的，现场必须有安全员，作业人员人员必须按照要求配戴安全帽、安全背心、安全绳等。强化对作业人员、驾驶员等的安全培训，提升安全意识，完善安全措施，加强对车辆、设施设备的安全检测，确保一线作业人员作业安全。重视施工场所中机械设施、设备的安全警示标志摆放及施工过程中用电、用水的安全，落实农药使用、机械设施、设备使用等重大危险源的登记建档、定期检测、监控。

1. 抓好质量监督管理

1.建立健全园林绿化质量管理制度，聘请专业人员对园林绿化施工全程把关，不断提高我区园林绿化建设水平，为市民营造良好生活环境。

2.施工现场质量管理。结合园林绿化工程具体情况，设计和建设园林绿化过程中的排水系统，确保其水流方向和畅通度，有效避免绿化场地积水现象。控制园林绿化过程中的土壤，确保土壤养分充足，具有良好的排水性和疏松性。在园林绿化工程施工之前，要做好施工现场的土壤。在园林植物种植过程中，要施好底肥。并采取相关措施，对原有绿化场地进行病虫害防治。

3.把好苗木质量关。合理搭配绿化植物，提高园林绿化质量。结合绿化场地特性，科学合理地选择和搭配植物，确保苗木适应性，提高其成活率。选择根系发达和株型端正的苗木，进行防疫、树种、尺寸和外观检查，以提高成活率；苗木栽植过程中，应充分考虑时令、栽植方法和种植密度。

4.重视设备材料质量管理。科学合理地选择材料和设备，确保园林绿化工程施工过程中的设备和原材料质量，并严格检修，质量达标后，再投入应用。

5.为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动保护用品，监督、教育从业人员正确佩戴和使用。

三、严督实查，强化日常管理

（一）各行业加强对各自领域内施工单位及管护单位的安全监管。明确要求各施工单位必须配备安全员，要求各服务外包公司每月至少召开一次安全生产例会，对员工进行安全教育及培训，加强员工的安全意识教育。

（二）强化责任落实。各单位务必高度重视，落实具体措施，加强组织领导，强化责任担当，将工作任务落实到每一个方面、每一个环节、每一个岗位、每一个从业人员。

（三）强化巡查督查。对承包单位、承租单位定期组织开展质量和安全巡查，对施工单位管理不到位发生事故和隐患整改不落实的纳入信用记录。

（此页无正文）

重庆市铜梁区城市管理局

 2020年6月10日

 重庆市铜梁区城市管理局办公室 2020年6月10日印发