安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目

绩效评价报告

凯弘会所咨[2024]015号

重庆凯弘会计师事务所有限公司

CHONGQING KAIHONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目

绩效评价报告

|  | 目录 |  | 页次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 报告正文 |  | 1-16 |
| 二、 | 报告附件 |  |  |
| 1、 | 安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目绩效评价指标表 |  |  |

安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目

绩效评价报告

凯弘会所咨[2024]015号

我们接受财政局委托，于2024年6月3日至2024年6月28日对安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目进行了绩效评价。现将评价工作报告如下：

摘要

# 一、基本情况

根据《中华人民共和国湿地保护法》、《重庆市湿地保护管理条例(草案)》，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出：规划纲要中提到要坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界。深入实施 可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型。

2021年习近平总书记主持召开了全面推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话。要在严格保护生态环境的前提下，全面提高资源利用效率，加快推动绿色低碳发展，努力建设人与自然和谐共生的绿色发展示范带。要加快建立生态产品价值实现机制，让保护修复生态环境获得合理回报，让破坏生态环境付出相应代价。

为恢复扩大湿地资源，提高湿地生态质量，保护生物多样性，经过充分研究、实地勘察和项目前期论证，批准实施“安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目”。

安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目建设地址为重庆市铜梁区安居镇安居国家湿地公园内。

本次对安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目实施效果进行客观、公正的评价，通过绩效评价，找出实施过程中存在的问题，总结经验做法与教训。

# 二、绩效评价结果

经对安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目投入类、管理类、产出类、效益类四个方面进行综合评价，安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目绩效评价得分为97分，评定等级为“优”。

# 三、发现的主要问题及建议

1.社会效益指标没细化无法衡量。《铜梁区安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目工作绩效目标表》社会效益指标没细化无法衡量。

建议按照《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》的要求，指标值用数字或合格、达标等第三方可衡量的文字表示。指标值为文字的，指标性质用“无”表示。绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

2.湿地保护人员不充足，湿地巡护监管不够全面彻底。经现场查勘公园内卫生环境及项目后期的维护有待加强。

建议进一步增加更加专业的湿地保护、湿地巡护监管人员，增加湿地巡护监管人次，从而保障湿地保护、湿地巡护监管工作更加全面彻底地开展。

安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目

绩效评价报告

凯弘会所咨[2024]015号

# 重庆市铜梁区财政局：

我们受贵局委托，对“安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目”的绩效进行评价。该评价项目由重庆市铜梁区安居国家湿地公园管理委员会负责提供真实、合法、完整的绩效评价资料。我们的责任是按相关规定和委托协议书的要求出具绩效评价报告，并对绩效评价报告的真实性、合法性负责。在评价过程中，我们遵循客观公正、实事求是的原则，按照财政支出绩效评价管理有关文件规定及标准，结合本项目的实际情况，经过对绩效目标和指标的梳理、实地查验、数据采集、合规性检查、访谈、社会调查等评价程序。现将绩效评价情况报告如下：

- 一、基本情况

2021年12月7日，根据重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目立项的批复》（铜发改委审〔2021〕602号），本项目获批立项，项目业主：重庆市铜梁区安居国家湿地公园管理委员会，项目建设工期：2021年1月至2023年12月。根据重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于下达重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向)2022年湿地保护和修复等项目中央预算内投资计划的通知》（铜发改委〔2022〕196号）下达投资计划2108万元，其中中央预算内投资1264万元。根据重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目投资概算的批复》（铜发改委审〔2023〕338号）下达投资计划2107.53万元，资金来源为中央资金及地方财政资金。

2023年6月26日通过公开招标确定重庆云兴实业有限公司为工程施工单位。工程于2023年6月30日正式开工，合同工期180天， 2023年12月21日完工，2024年1月31日竣工验收。

重庆市铜梁区财政局《关于下达2022年重大区域发展战略建设(长江经济带绿色发展方向)生态环境突出问题整改等项目中央基建投资预算的通知》（铜财〔2022〕495号）下达资金预算1264万元并拨到业主单位1264万元，业主单位支付工程款实行报账制，2023年已使用500.325413万元，年底未使用的余下资金财政已回。2023年项目清算资金500.325413万元。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的和范围

本次绩效评价目的是进一步加强安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目绩效管理，提高财政资金使用效率和管理水平。本次绩效评价范围为安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目的投入、管理、产出和效益情况。

## （二）绩效评价依据、评价指标体系及其评价方法

#### 1.绩效评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号）；

（4）《财政局关于修订铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法（暂行）》（铜财〔2022〕411号）；

（5）安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目相关单位提供的资料；

（6）其他国家相关法律、法规和规章制度。

#### 2.绩效评价指标体系的设定原则

#### （1）相关性原则。绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

#### （2）重要性原则。绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

#### （3）可比性原则。绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

#### （4）系统性原则。绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益和可持续影响等。绩效评价标准采用定量评分，满分为100分。

#### 3.绩效评价指标体系

经过充分的调研和讨论，本次绩效评价指标体系设计如下:

一级指标4个，分别为：投入、管理、产出、效益；

二级指标13个，分别为：项目立项、绩效目标、资金落实、业务管理、资金管理、数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益、生态效益、可持续性影响、满意度；

三级指标21个，分别为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、完善基础设施、提高城防体系、生态影响、长效机制、受益对象满意度。

绩效评价指标体系具体情况详见附表：安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目项目绩效评价指标评分表。

评价结果分为优、良、中、差四等，根据计分结果的分值，确定评价结果对象最后达到的档次，具体见下表。

| 档次 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90 | 80≤得分＜90 | 60≤得分＜80 | 得分＜60 |

#### 4.评价方法

本次绩效评价采用现场和非现场评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、抽查为基础，综合运用对比分析等方法，对本项目进行评价。

（1）座谈法：组织相关各方集中访谈或座谈,能有效掌握政策实施过程情况以及项目的效果或不足，进而讨论相关各方如何改进不足，并提出确保项目长效运行的各种意见和建议，并将这些情况，整理反映到评价报告中。

（2）查证法：通过书面及口头方式，现场询问相关人员，核查相关资料是否真实、合理，从而对项目做出初步的判断和评价。

（3）比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（4）其他评价方法。

## （四）绩效评价工作过程

#### 1.前期准备

（1）确定绩效评价对象。本次评价对象为安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目绩效。

（2）制定绩效评价工作方案。本次经过初步调研，在区财政局的指导下根据有关规定和评价对象的特点，拟定详细的绩效评价工作方案。主要内容包括：评价依据、评价工作计划，拟采用的绩效评价指标、评价标准、评价方法及有关工作条件。

#### 2.组织实施

（1）收集并复核资料。被评价单位上报基础资料后，我们组织人员对资料进行复核。

（2）对项目进行现场检查，并对资金的支付情况进行延伸检查。

（3）深入项目单位及工作现场，通过听取情况介绍、实地考察、调查问卷、座谈询问、对照查证复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实。

#### 3.分析评价

对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成绩效评价结论。

# 三、绩效评价指标情况

## （一）投入类指标

涉及投入的二级指标为：项目立项、绩效目标及资金落实。各二级指标下设三级指标。

该项总分20分，实际得分19分，扣分1分，主要扣分原因为项目绩效评价指标填写不规范。具体情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；未发现问题得2.5分，否则不得分。 ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。未发现问题得2.5分，否则不得分。 | 5 | 5 |
|  | 立项程序 规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求；未发现问题得2.5分，否则不得分。 ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。未发现问题得2.5分，缺1项扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | ①与区县主管部门职责密切相关的得1.5分，否则不得分； ②项目预期产出、效益和效果符合正常的业绩水平的得1.5分，否则不得分。 | 3 | 3 |
|  | 绩效指标明确性 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标的得1分，否则不得分； ②指标值是否清晰、可衡量，是得1分，否则不得分。 | 2 | 1 |
| 资金落实 | 资金到位率 | ①财政资金到位率=100%，得2.5分； ②财政资金到位率在95%（含）-100%之间，得2分； ③财政资金到位率在90%（含）-95%之间，得1.5分； ④财政资金到位率在85%（含）-90%之间，得1分； ⑤财政资金到位率未达85%，不得分。 | 2.5 | 2.5 |
|  | 资金到位及时率 | ①资金到位及时率=100%，得2.5分； ②资金到位及时率在95%（含）-100%之间，得2分； ③资金到位及时率在90%（含）-95%之间，得1.5分； ④资金到位及时率在85%（含）-90%之间，得1分； ⑤资金到位及时率未达85%，不得分。 | 2.5 | 2.5 |
| 小计 |  |  | 20 | 19 |

1.立项依据充分性标准分值为5分。《中华人民共和国湿地保护法》、《重庆市湿地保护管理条例(草案)》，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，2021 年习近平总书记主持召开了全面推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话。经过充分研究、实地勘察和项目前期论证，对本项目进行立项。立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与铜梁区林业局部门职责相符。本次绩效评价得分5分。

2.立项程序规范性标准分值为5分。经检查，项目编制了可行性研究报告，并取得可行性研究报告的评估报告和区发改委对可行性研究报告的批复。2021年12月7日取得区发改委的立项批复。项目立项程序规范，本次绩效评价得分5分。

3.绩效目标合理性标准分值为3分，经检查，项目可行性研究报告提出的产出、效益、效果符合实际，且与主管部门职责密切相关。绩效目标合理性，本次绩效目标合理性得3分。

4.绩效指标明确性标准分值为2分。《铜梁区安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目工作绩效目标表》设定1级指标3个，2级指标5个，3级指标5个。经检查，社会效益指标没细化无法衡量,该项目扣1分，本次绩效评价得分1分。

5.资金到位率标准分值为2.5分。根据重庆市铜梁区财政局《关于下达2022年重大区域发展战略建设(长江经济带绿色发展方向)生态环境突出问题整改等项目中央基建投资预算的通知》（铜财〔2022〕495号）,下达2023资金预算1264万元并拨到业主单位1264万元，业主单位支付工程款实行报账制，2023年已使用500.325413万元，年底未使用的余下资金财政已回。2023年项目清算资金500.325413万元。经检查，预算资金已全部到位。本次绩效评价得分2.5分。

6. 资金到位及时率标准分值为2.5分。根据合同约定及工程进度完成尾部2023年应支付的工程项目款合计500.325413万元，实际到位并支付500.325413万元，到位及时率100.00%。本次绩效评价得分2.5分。

## （二）管理类指标

涉及管理的二级指标为：业务管理、资金管理。各二级指标下设三级指标。

该项总分20分，实际得分20分，具体情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务管理 | 管理制度健全性 | ①已制定或具有相应的业务管理制度，得1分，否则不得分。 ②业务管理制度是否合法、合规、完整，是得1分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是得5分，发现一处不符合规定，扣0.5分，扣完为止。 ②项目调整及支出调整手续是否完备，是得1分。 ③项目前期资料、项目过程资料和项目验收资料（包括项目合同书、验收报告、技术鉴定）等建设资料是否齐全，是否及时归档，是得1分。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否落实到位，是得1分。 上述第②-④项发现一处不符合规定，扣相应权重分值，扣完为止。 | 8 | 8 |
| 业务管理 | 项目质量可控性 | ①制定有日常监督考核制度及考核标准，是得1分，否则不得分。 ②项目日常监管到位，是得1分，发现一处不符合规定，扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务管理制度，是得1分，否则不得分。 ②财务管理制度是否合法、合规、完整，是得1分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  | 制度执行有效性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经评估认证，是否符合项目预算批复和合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚拟支出等情况。是得4分；每发现违规一处扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |
|  | 财务监控有效性 | ①项目是否专账、辅助账核算，是得1分，否则不得分。 ②是否已制定或具有相应的监控机制，是得0.5分，否则不得分。 ③是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段，是得0.5分，否则不得分。 | 2 | 2 |
| 小计 |  |  | 20 | 20 |

1.业务管理制度健全性标准分值为2分，业主单位执行上级下发的相关业务管理制度，如《中华人民共和国招标投标法》、《政府投资项目管理办法》等，根据部门自身实际情况制定了《安居镇工程建设项目管理办法(试行)》。本次绩效评价得分2分。

2.制度执行有效性标准分值为8分。经检查，项目前期调研评估、申请立项和立项批复、可研评估及可研批复等资料齐全。项目通过公开招标确定项目施工单位，并签订施工合同，招标资料已装订成册。业主单位按合同制的要求施工合同、监理合同、设计合同等。施工用材取得产品合格证，经抽检合格并取得检验报告。项目资料已经整理归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位。本次绩效评价得分8分。

3.项目质量可控性标准分值为2分。业主单位聘请监理单位、跟审单位对项目质量进行日常监督，同时业主单位相关人员不定期进行施工现场安全质量检查。经查看跟踪审计和监理工作总结、监理工作日志，跟踪审计和监理工作执行基本到位。施工材料取得产品质量合格证，抽检合格并取得检验报告。本次绩效评价得2分。

4.财务制度健全性标准分值为2分。业主单位执行《安居镇机关财务管理办法》。财务管理制度对财务核算、资产管理、收入和票据管理、支出管理等作出了规定。其中支出管理明确了工程项目支出的审批流程、各级审批权限以及审核要件。财务管理制度合法、合规、完整。本次绩效评价得分2分。

5.资金使用合规性标准分值为4分。经检查，建设项目进行了合规的账务处理。合理反映该项目的资金到位、使用结余及预算执行情况。经查，工程款支付时附有业主、业务主管部门盖章确认的铜梁区财政支农资金报账申请表及铜梁区财政支农项目进度验收表、有经监理单位审核盖章确认的工程支付证书及工程款支付报审表、发票。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本次绩效评价得分4分。

6.财务监控有效性标准分值为2分。项目设立辅助账核算，另外建立了项目农民工工资和工程款拨付情况表，会计核算清晰。财务管理办法规定了相应的支付审批流程及审核要件，在日常报销中起到资金支出监控作用。本次绩效评价得分2分。

## （三）产出类指标

涉及管理的二级指标为：数量指标、时效指标、质量指标及成本指标。各二级指标下设三级指标。

该项总30分，实际得分28分，扣分2分，主要扣分原因为部分单位工程任务没完成。具体情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 实际完成率 | ①实际完成率≥100%，得10分； ②实际完成率在95%（含）-100%之间，得9分； ③实际完成率在90%（含）-95%之间，得8分； ④实际完成率在85%（含）-90%之间，得7分； ⑤实际完成率未达85%，不得分。 | 10 | 8 |
| 时效指标 | 完成及时率 | ①延迟完成时间/计划完成时间≤0，得6分； ②延迟完成时间/计划完成时间在0-5%（含）之间，得5分； ③延迟完成时间/计划完成时间在5%-10%（含）之间，得4分； ④延迟完成时间/计划完成时间在10%-15%（含）之间，得3分； ⑤延迟完成时间/计划完成时间大于15%，不得分。 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 质量达标率 | ①质量达标率≥100%，得8分； ②质量达标率在95%（含）-100%之间，得7分； ③质量达标率在90%（含）-95%之间，得6分； ④质量达标率在85%（含）-90%之间，得5分； ⑤质量达标率未达85%，不得分。 | 8 | 8 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本≤计划成本得6分。否则不得分。 | 6 | 6 |
| 小计 |  |  | 30 | 28 |

1.实际完成率标准分值为10分。经检查，项目完工，根据立项文件、结算审核报告及验收竣工验收会议纪要，截至2023年12月31日累计完成产值897.04万元，占施工合同金额的100.66%，巡护管理道路8000平方米、恢复连通湿地水系20000平方米未全部完成，该项目扣2分，本次绩效评价得分8分。

2.完成及时率标准分值为6分。根据项目可行性研究报告以及区发改委立项批复，本项目计划建设期间2021年1月-2023年12月，实际于2023年12月21日开工建设，合同工期174天，延迟完成时间/计划完成时间=-0.91%。本次绩效评价得分6分。

3.质量达标率标准分值为8分。施工材料质量抽检结果合格。经查阅质量检测报告、监理日志及现场查看，未发现明显质量问题，本次绩效评价得分8分。

4.成本节约率标准分值为6分。项目已完工并完成工程结算审核。将预算审核金额与工程结算审定金额进行对比，预算金额1505.410108万元，工程结算审定金额897.03670万元，未超预算，本次绩效评价得分6分。

## （四）效益类指标

涉及效益的二级指标为：社会效益、生态效益、可持续影响及满意度。各二级指标下设三级指标。

该项总30分，实际得分30分。具体情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 经济发展 | 能够为经济发展带来有利影响的得5分，否则不得分 | 5 | 5 |
|  | 完善基础设施 | 能够提升城镇基础设施建设完善度的5分，否则不得分 | 5 | 5 |
| 生态效益 | 生态影响 | 未破坏生态环境得5分，破坏生态环境不得分。 | 5 | 5 |
| 可持续影响 | 长效机制 | 项目建成后及时投入使用，进入良性运行，后续运行及成效发挥可持续，得5分。每发现一处问题影响可持续性，扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| 满意度 | 受益对象满意度 | 非常满意10分，基本满意8分，一般6分，不满意0分 | 10 | 10 |
| 小计 |  |  | 30 | 30 |

1.经济发展标准分值为5分。项目建成后改变公园环境，吸引更多的客人来公园旅游，能够为经济发展带来有利影响情况。本次绩效评价取得调查问卷30份，30份感到非常满意。本次绩效评价得分5分。

2.完善基础设施标准分值为5分。项目通过整理湿地地形、道路、过河汀步、观景台、环境监测系统等建设，改善了公园基础设施。本次绩效评价取得调查问卷30份，30份感到非常满意。本次绩效评价得分5分。

3.生态影响标准分值为5分。经现场查看，未发现破坏生态环境的迹象。本次绩效评价取得调查问卷30份，30份感到非常满意。本次绩效评价得分5分。

4.长效机制标准分值为5分。项目竣工后，业主单位及时投入使用，进入良性运行，后续运行及成效发挥可持续。本次绩效评价得分5分。

5.受益对象满意度标准分值为10分。本次绩效评价取得调查问卷30份，30份感到非常满意。本次绩效评价得分10分。

# 四、绩效评价综述

根据我们设定的绩效目标，安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目绩效评价得分为97分，绩效评价等级为：优，各项指标得分情况如下：

| 项目 | 投入指标 | 管理指标 | 产出指标 | 效益指标 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得分 | 19.00 | 20.00 | 28.00 | 30.00 | 97.00 |

注：详见安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目绩效评价指标表。

# 五、存在的主要问题及建议

1.社会效益指标没细化无法衡量。《铜梁区安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目工作绩效目标表》社会效益指标没细化无法衡量。

建议按照《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》的要求，指标值用数字或合格、达标等第三方可衡量的文字表示。指标值为文字的，指标性质用“无”表示。绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

2.湿地保护人员不充足，湿地巡护监管不够全面彻底。经现场查勘公园内卫生环境及项目后期的维护有待加强。

建议进一步增加更加专业的湿地保护、湿地巡护监管人员，增加湿地巡护监管人次，从而保障湿地保护、湿地巡护监管工作更加全面彻底地开展。

重庆凯弘会计师事务所有限公司

二○二四年六月二十八日