重庆市铜梁区双山镇喻兴村稻渔养殖基地基础设施建设项目等3个项目财政专项衔接资金

绩效评价报告

铭鸿咨字【2024】第0059号

重庆铭鸿金全会计师事务所有限责任公司

Chongqing Minghong Jinquan Certified Public Accountants Co., Ltd

目   录

一、基本情况	1

（一）项目情况	1

二、绩效评价工作情况	4

（一）绩效评价目的	4

（二）绩效评价的基本内容	4

（三）绩效评价依据	4

（四）绩效评价原则和指标体系	5

（五）绩效评价标准和评价方法	7

（六）绩效评价工作过程	8

三、项目评价结论	8

四、综合评价情况	8

（一）资金管理	8

（二）项目管理	9

（三）使用成效及通报情况	9

五、存在的问题和建议	10

（一）存在问题	10

（二）建议	10

重庆铭鸿金全会计师事务所

Chongqing MingHong JinQuan Certified Public Accountants

铭鸿咨字〔2024〕第059号

━━━━━━━━━━━━ ★ ━━━━━━━━━━━━

重庆市铜梁区双山镇喻兴村稻渔养殖基地基础设施建设

项目等3个项目财政专项衔接资金绩效评价报告

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，进一步提高政府投入资金的使用效益，促进公共服务资源的优化配置，根据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号），受重庆市铜梁区财政局（以下简称“财政局”）的委托，我们对重庆市铜梁区双山镇喻兴村稻渔养殖基地基础设施建设项目等3个项目财政专项衔接资金进行绩效评价，现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

# （一）项目情况

1.喻兴村稻渔养殖基地基础设施建设项目

实施单位：重庆市铜梁区双山镇喻兴村股份经济合作联合社

项目内容：1.新建高标准稻渔综合种养基地50亩，预计投资21.5万元。挖掘机费2000元/亩，共10万元；铺设45丝厚3米高防渗膜5000米，每米22元，共11万元；安装直径160mm底排水管200米，每米20元，共4000元；安装直径160mm弯头50个，每个10元，共500元；安装直径160mm直接头50个，每个10元，共500元。2.新建灌溉井2口，预计投资4万元。新建直径180mm深200米灌溉井2口，每口1.7万元，共3.4万元；购置安装深水井专用水泵2台，每台1500元，共3000元；购置安装水泵电源线：6平方鸽牌铜芯线600米，每米5元，共3000元。3.新建75.15平方米管理房1栋，1500元/平方米，预计投资11.2725万元。尺寸：4.5米*16.7米，场地平整：人工平整场地，地面硬化：浇筑10cm厚C20商品砼，铺设5*800*800mm瓷砖，墙体：240*115*53mm红砖砌墙，铝合金窗户（5mm白玻)4樘，门：钢制单门防盗门5樘。4.购置安装增氧设施180亩，600元/亩，预计投资10.8万元。购置1500瓦增氧机15台，安装增氧主管：63mm黑色自来水管2500米，附管：10mm水平管3200米，纳米增氧管1200米。5.场地硬化310平方米，70元/平方米，预计投资2.17万元。场地平整：人工平整场地，场地硬化：浇筑10cm厚C20商品砼。6.购置大疆T50型无人机1台，预计投资4.85万元。(原价6.05万元，农机补贴1.2万元)。

项目资金安排情况：该项目2023年计划投入50万元，实际支付50万元，全部为上级专项资金50万元。

2.建新村樱桃种植基地基础设施建设项目

实施单位：重庆市铜梁区双山镇新新村股份经济合作联合社

项目内容：1.建设132平方米鸡舍，460元/平方米，预计投资60720元。尺寸：11m*10m*3.5m，含坡屋面高4.2m，场地平整：人工平整场地，地面硬化：10mm厚C30商品砼，立柱：10根镀锌钢管114*1mm，高度3.5m，立杆：12根镀锌矩形管40*60*1.2mm，横梁：镀锌矩形管40*60*1.2mm，高度1m，绑扎镀锌钢丝网(1cm孔径)一层，檩条：镀锌矩形管40*60*1.2mm，间距1m，长度同屋面板，人形支架：镀锌钢管中42*1.5mm，斜撑中12钢筋，四周：镀锌钢丝网(1cm孔径)一层，6针遮阳网一层，坡屋面：50丝铝皮，四周挑檐50cm。2.建设55平方米管理房，500元/平方米，预计投资27500元。尺寸：10m*4m*3.5m，含坡屋面高4.2m，场地平整：人工平整场地，地面硬化：10mm厚C30商品砼，立柱：6根镀锌钢管114*1mm，高度3.5m，横梁：镀锌矩形管40*60*1.2mm，高度3.5m，檩条：镀锌矩形管40*60*1.2mm，间距1m，长度同屋面板，人形支架：3根镀锌钢管42*1.5mm，斜撑12钢筋，墙体：5cm泡沫彩钢夹芯板，坡屋面：50丝铝皮，四周挑檐50cm，窗户：C0915，塑钢窗户(5mm白玻)1樘，门：M0920，钢制防盗，1樘。3.建设36米水沟，180元/米，预计投资6480元。砖：MU10页岩砖，沟截面尺寸：30cm*30cm，厚度240mm，垫层厚度：5cm厚C10商品砼，M5水泥砂浆。4.建设7500m2避雨大棚，60元/平方米，预计投资45万元。尺寸：顶高4m，肩高2.5m，底宽8m，每个大棚长度以实际地形为准，纵向拉杆3根，两侧端边各布置纵梁1根，端横杆2根，基础：C25自拌混凝土独立基础300mm*300mm*600mm，布置4根p14的钢筋，且每个基础上布置250mm*250mm*8mm基础锚板，骨架结构：主立杆口60*40*2.5mm，间距4m，高度随棚高；M架32*2mm，间距4m；拱杆φ32*2mm，间距1m；纵拉杆32*2mm，纵梁口60*40*1.5mm；端横杆口50*50*2mm，间距4m；覆盖材料：肩以上顶采用国产优质长寿无滴膜覆盖，厚度0.08mm，肩以下不盖膜，卷膜杆：热镀锌管20*1.2mm，卷膜器手动卷膜器1套。

项目资金安排情况：该项目2023年计划投入50万元，实际投入50万元，全部为上级专项资金50万元。

3.群坊村大棚樱桃种植基地智能灌溉设施建设项目

实施单位：重庆市铜梁区双山镇群坊村股份经济合作联合社

项目内容：1.建设智能化水肥一体化滴灌设施50亩及配套基础设施。新建智能化水肥一体化灌溉设施包含抽水设施(包含管理房、抽水系统、供电设施等),蓄水设施使用现有蓄水池,输水设施(包含各种输水PE管网、灌溉专用管、闸阀井、镇墩等),滴灌设施(包含滴头、分水器、毛管、滴箭等)以及首部枢纽(包含过滤设备等)、控制系统(包含电磁阀等)等。(1)抽水设施:预计投资63500元。32平方米管理房1栋,1500元/平方米,预计投资48000元。尺寸:4m*8m,含屋面高4.2m,场地平整:人工平整场地,地面硬化:铺设5*60*120mm青石板,墙体:240*115*53mm红砖砌墙,屋顶:水泥加钢筋现浇38平方米，四周挑檐 50cm,防水:采用弹性K11和砂浆防水剂刷面,防水砂浆涂抹2cm厚,四周挑檐50cm,窗户:C0915,塑钢窗户(5mm白玻)1樘,门:M0920,钢制双门防盗门,1樘。抽水、供电设施:预计投资15500元。设置水泵基础4个,尺寸为0.6m*0.6m*0.2n,在管理房内独立设置AC380V/50Hz三相四线制稳定电源,电缆采用3*25+16 平方米，国标铜芯线缆,共计300 m。(2)输水设施:预计投资38500元。灌溉管网的干管采用PE100级1.25Mpa 75管672米、支管采用 PE100级1.6Mpa 50管600米,农管采用 PE16灌溉专用管,农管采用明铺式,直接铺设于地面上。干管、支管采用地埋式,埋设于地面以下至少30cm深。管网尽量沿现有道路旁边铺设,采用人工开挖,边坡比1:0.5,底部断面15cm宽,管道埋设后,再人工掩埋。管道穿公路时,埋设于公路下,并采用dn100mm镀锌钢管套筒,保护PE管。(3)滴灌设施:预计投资42800元。滴灌毛管采用PE16滴灌专用管,共计11500 m;滴灌灌水器采用进口压力补偿滴头和一出四滴箭套装,滴头流量8L/H,滴箭长度80cm,每株樱桃树安装一套,共计3900套。(4)首部枢纽:预计投资94500元。首部枢纽布置根据项目区灌溉方式:水源→水泵抽水管一首部设备→输水管网→滴灌管等布置,控制装置以全自动控制器控制为主,过滤系统为离心过滤器、砂石过滤器、全自动自清洗过滤器三级过滤,实现智能灌溉。过滤系统:因水源为现有蓄水池中的水,来水为天然降雨、地面径流等,水质较差,因滴灌对水质要求较高,为确保灌水水质要求,首部系统中设置三级过滤系统,即:3寸离心过滤器2套;双罐体、自动反冲洗、3寸砂石过滤器2套;3单元、自动反冲洗、3寸碟片过滤器2套。压力表0-1.6Mpa2套、增压管道泵11KW/380V2套。闸阀系统:控制总阀、排气阀、电磁阀、安全阀、止回阀;泵房内设备安装采用u-pvc深灰化工管。(5)控制系统:预计投资58100元。为便于实现项目区自动化控制,对项目区泵房内采用集成式配电柜可以远程手机智能控制启闭电磁阀,进行自动化控制系统设计。监控中心:在管理房设置远程控制系统中枢,负责远程指挥设备控制器对干管电磁阀进行开闭控制,实现远程自动化灌溉;变频控制器11kw、一控一,2套,物联网智能控制柜10寸触摸屏、无线信号传输,2套。田间控制:项目区内的田间控制主要为电动阀门控制。可通过手机 app 对电磁阀进行启停、流量等的远程控制;项目区内电磁阀状态反馈器与控制中心,来控制电磁阀的开关;电磁阀采用2寸进口电磁阀4套、太阳能无线控制终端接收发送器4套。(6)原温室大棚钢结构加固320m,100元/m,预计投资32000元。大棚尺寸8*40m,纵向拉杆3根,两侧端边各布置纵梁1根,端横杆2根,M架032*2mm,间距4m;拱杆032*2mm,间距 1m;纵拉杆032*2mm,纵梁口60*40*1.5mm;端横杆口50*50*2mm,间距4m;檩条:55恨40*60*1.2mm镀锌矩形管,纵梁:80方管14根,立柱:镀锌矩形管40*60*1.2mm,476#彩钢瓦460m,脊瓦54块。(7)大棚薄膜28560 m,6元/㎡,预计投资171360元樱桃大棚顶部安装国产5+2精品水晶PO膜及包塑卡簧,薄膜厚度0.10mm。(8)场地硬化270 m,67元/m3,预计投资18090元。场地平整:人工平整场地,场地硬化:浇筑10cm厚 C20商品砼.(9)新型履带式旋耕机1台,预计投资28500元。群鑫牌QXJ-35型履带式旋耕机,发动机参数35马力电启动柴油机,履带旋耕机配带推土铲、旋耕机、除草功能。

项目资金安排情况：该项目2023年计划投入50万元，实际投入50万元，全部为上级专项资金50万元。

# 二、绩效评价工作情况

# （一）绩效评价目的

通过实施财政重点绩效评价，总结项目实施主要成效，分析影响项目绩效的主要问题及成因，为进一步加强财政资金管理、提高资金使用效益提供依据。

# （二）绩效评价的基本内容

1.绩效目标的设定情况；

2.资金投入和使用情况；

3.为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；

4.绩效目标的实现程度及效果；

5.根据实际情况需要评价的其他内容。

# （三）绩效评价依据

1.《重庆市铜梁区财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知（铜财〔2022〕678号）；

2.《重庆市铜梁区财政局关于开展 2023年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2024〕237号）；

3.《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（渝财农〔2022〕2号) ；

4.《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法(试行)》（铜财〔2022〕41号）；

5.《重庆市财政局等6部门关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（渝财农〔2022〕73号）；

6.《铜梁区巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目库建设管理实施细则》（铜乡振〔2021〕7号）；

7.《铜梁区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示实施办法》（铜委农办〔2021〕19号）；

8.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

9.《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法》（渝财绩〔2019〕19号）；

10.《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（注协〔2016〕10号）；

11.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

# （四）绩效评价原则和指标体系

1.绩效评价主要遵循以下原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.绩效评价指标体系

根据《重庆市铜梁区财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知（铜财〔2022〕678号)，本次绩效评价及考核指标体系如下：

铜梁区衔接资金项目绩效评价及考核指标评分表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 指标释义 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金管理（5分） | 财政衔接资金安排情况 | 2 | 评价是否落实《重庆市财政局等6部门关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（渝财农〔2022〕73号）、《重庆市铜梁区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（铜财〔2021〕431号）等相关政策性文件规定财政支持原则。 | 资金使用方向符合文件规定（2分）。 |
| 2 |  | 资金分解下达进度 | 3 | 评价区级业务主管部门分解下达当年资金及次年提前批资金进度情况。 | 区财政局下达资金文件时间到区级业务主管部门下达项目及资金计划文件时间间隔≤30日（3分）。 |
| 3 | 项目管理（55分） | 项目库建设管理情况 | 5 | 评价落实《铜梁区巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目库建设管理实施细则》（铜乡振〔2021〕7号）落实情况。根据抽查情况赋分。 | 1.项目入库及时充分、程序规范、内容完整（3分）； 2.入库项目具备实施条件（2分）； 3.衔接资金用于项目库之外的项目（-5分）。 |
| 4 |  | 项目绩效管理情况 | 10 | 评价具体项目实施方案明确绩效目标情况、开展跟踪监督绩效监控情况、事后评价情况等。根据抽查情况赋分。 | 1.及时制定绩效目标、审核绩效目标（2分）； 2.开展绩效监控不少于1次（2分）； 3.对绩效目标偏离项目采取纠偏措施（2分）； 4.项目实施完毕后立即开展绩效自评，并形成绩效自评报告及绩效自评表。（2分） 5.项目绩效是否达到预期。（2分） |
| 5 |  | 项目建设管理情况 | 6 | 评价有序推进项目前期工作、组织实施、项目验收、资料报送等情况。根据抽查情况赋分。 | 1.项目实施方法存在变更是否按规定报批；（1分） 2.是否定期对项目实施情况进行监督检查，对检查中发现的问题进行整改；（2分） 3.是否按照项目实施节点按时提交项目报账资料；（1分） 4.日常管理资料是否及时归档整理；（1分） 5.项目完工后是否在规定时间内进行验收。（1分） |
| 6 |  | 预算执行率情况 | 12 | 评价有序推进项目工作和资金支付情况。根据抽查情况赋分。 | 主要通过支出进度评价有序推进项目工作和资金支付情况，于7月末、10月中旬定期调度。 1.7月末支出进度评分4分。资金支出进度达到全区平均进度或者序时进度的，得满分；未达到的按照与序时进度的比例扣分； 2.10月中旬支出进度评分4分。资金支出进度达到全区平均进度或者序时进度的，得满分；未达到的按照与序时进度的比例扣分； 3.10月底的资金预算执行率达到100%,得4分，没达到不得分；11月中旬资金预算执行率达到100%,得3分，没达到不得分；12月中旬的资金预算执行率达到100%,得2分，没达到不得分；12月中旬及以后预算执行率达到100%，得1分，没达到不得分；12月底预算执行率未达到100%，扣12分。 |
| 7 |  | 跟踪督促及发现问题整改情况 | 8 | 评价定期开展监督检查情况、发现问题整改情况。根据未处理问题比例扣减。根据抽查情况赋分。 | 1.定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促情况，落实到位的得2分，未完全落实到位的酌情扣分； 2.跟踪督促及各类检查发现问题整改到位情况，满分5分，根据未整改问题比例扣减； 3.全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台（简称12317平台）反馈问题处理情况，满分1分。 |
| 8 |  | 账务处理及档案管理等情况 | 5 | 评价账务处理，资产转固，收益管理、档案管理等情况。根据抽查情况赋分。 | 1.财务处理是否规范，原始凭证是否齐全，建成资产是否及时转固、收益管理是否合规；（4分） 2.档案管理是否完整、合规、真实。（1分） |
| 9 |  | 信息公开和公告公示制度落实情况 | 9 | 评价区级、镇级、村级落实《铜梁区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示实施办法》（铜委农办〔2021〕19号）文件要求情况。根据抽查情况赋分。 | 分区级、镇级、村级进行评价。 1.抽查区级公示公开情况，满分3分，未完整公开酌情扣分； 2.抽查镇级公示公开情况，满分3分，未完整公开酌情扣分； 3.抽查村级公示公开情况，满分3分，未完整公开酌情扣分。 |
| 10 | 使用成效及通报情况（40分） | 资金使用效益 | 35 | 评价项目是否达到预期成效，后续管护是否存在问题等。根据抽查情况赋分。 | 评价内容包括抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报的任务量、衔接资金用途是否突破管理办法。产业类项目是否明确联农带农机制、是否优先覆盖防止返贫监测对象、往年项目是否持续有效运行等；基础设施类项目质量是否达到相应标准、后续管护是否存在问题等；“两不愁三保障”和饮水安全、兜底保障等成果巩固情况；其他项目是否实现预期目标。 满分35分，根据抽查项目情况赋分。项目管理各环节，每存在一例不符合相关规定的，扣0.5分，扣完为止。 |
| 11 |  | 通报情况 | 5 | 评价日常表现情况。 | 主要为区级业务主管部门、区财政局、市级检查等项目进度、资金进度、发现问题情况的通报或问题反馈。被通报或有问题反馈等情况，每发生一次，扣1分，满分5分，扣完为止。 |
| 12 | 加减分指标 | 加分项 | 5 | 评价机制创新情况。最高加5分。 | 1.在财政衔接资金分配、使用、监管等方面存在机制创新；（2分） 2.国家、市级对我区财政衔接资金绩效评价中，被财政部、国家乡村振兴局及其第三方总结经验做法，并调研推广的。（3分） |
| 13 |  | 扣分项 | 10 | 反映提供材料的真实性，有效性以及相关工作合法合规情况。（用于负面清单事项） | 考核材料、数据中存在虚假信息的，或经有关部门监督检查发现问题的，视情节严重程度扣1-10分。 |

# （五）绩效评价标准和评价方法

1.绩效评价标准

绩效评价标准采用定量评分，满分为100分。指标分值我们是根据确定的指标内容及项目实施的具体情况综合分析确定的，详见附件。

绩效评价结果分为优（得分≥90）、良（90＞得分≥80）、中（80＞得分≥60）、差（得分＜60）四个等级，按百分制综合得分高低按分值划段确定。

2.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

最低成本法。是指对效益确定不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

# （六）绩效评价工作过程

1.经铜梁区财政局确定为“2023年财政专项衔接资金项目”项目绩效评价服务单位后我所成立了绩效评价工作小组。

2.根据项目实际情况收集项目基础资料及数据深入了解项目整体情况。

3.组织实施现场调查、检查、走访等具体工作。

4.依据收集到的项目相关资料和数据，比照经贵单位审定的评价指标体系的评分标准，分别对项目评价打分，汇总后加权平均形成综合评价得分，并对该项目的绩效评价等级进行确认。

# 三、项目评价结论

喻兴村稻渔养殖基地基础设施建设项目绩效评价得分95.50分，绩效评价等级为：优；

建新村樱桃种植基地基础设施建设项目绩效评价得分96.50分，绩效评价等级为：

优；

群坊村大棚樱桃种植基地智能灌溉设施建设项目绩效评价得分99.00分，绩效评价等级为：优。

# 四、综合评价情况

# （一）资金管理

1.财政衔接资金安排情况

项目按照《重庆市财政局关于提前下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(渝财农〔2022〕146号)、《重庆市铜梁区财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（铜财〔2022〕550号）、《重庆市铜梁区财政局关于下达2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(铜财〔2023〕46号)等相关政策性文件规定落实衔接资金。

2.资金分解下达进度

项目资金从区财政局下达资金文件时间到区级业务主管部门下达项目及资金计划文件时间间隔小于30天。

# （二）项目管理

1. 项目库建设管理情况

项目入库及时充分、程序规范、内容完整，制定和切合实际的实施方案，具备实施条件，衔接资金未用于项目库之外的项目。

2. 项目绩效管理情况

项目及时制定了明确的绩效目标，实施过程中对绩效目标进行监控，对绩效目标偏离项目采取纠偏措施，在项目实施完毕后开展了绩效自评，并形成绩效自评表、自评报告。

3. 项目建设管理情况

项目实施方案不存在变更情况，实施过程中由重庆市铜梁区双山镇人民政府进行监督检查，检查中未发现重大问题，项目按照实施节点按时提交项目报账资料。

4.预算执行率情况

喻兴村稻渔养殖基地基础设施建设项目12月底资金预算执行率达100%；建新村樱桃种植基地基础设施建设项目12月中旬资金预算执行率达100%；群坊村大棚樱桃种植基地智能灌溉设施建设项目11月资金预算执行率达100%。

5.跟踪督促及发现问题整改情况

通过实施单位提供的监控表、自评表等资料显示，本项目实施单位定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促，跟踪督促及各类检查发现问题整改到位。

6.账务处理及档案管理等情况

群坊村大棚樱桃种植基地智能灌溉设施建设项目账务处理规范，档案管理完整。喻兴村稻渔养殖基地基础设施建设项目、建新村樱桃种植基地基础设施建设项目未见记账凭证。

7. 信息公开和公告公示制度落实情况

重庆市铜梁区双山镇人民政府对以上3个项目入库情况、资金计划完成情况等进行了公告公示。

# （三）使用成效及通报情况

1. 资金使用效益

项目总体资金均专款专用，项目完成进度和及时性达到计划预期目的。完成项目的质量能够达标，完成进行了自评、项目资金完整。

2.通报情况

项目实施管理日常表现良好，未被通报和问题反馈情况。

# 五、存在的问题和建议

# （一）存在问题

日常档案管理资料整理归档不及时。

# （二）建议

建议及时检查归档资料是否完备，以保持资料的完整性；避免造成资料的缺失遗漏。

附件：1.绩效评价指标体系及评分结果表；

2.会计师事务所营业执照和资质复印件。

重庆铭鸿金全会计师事务所有限责任公司

二〇二四年六月二十八日