# 重庆华联会计师事务所有限公司CHONGQING HUALIAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD.

华联会所审〔2021〕第  号

★

铜梁区市政设施维护专项资金

绩效评价报告

（征求意见稿）

重庆市铜梁区财政局：

为深入贯彻“全面实施预算绩效管理”要求，切实提升财政资金使用效益，根据《中共重庆市铜梁区委办公室 重庆市铜梁区人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(〔2020〕-9号)、《重庆市铜梁区财政局关于开展2020年项目财政重点绩效评价的通知》(铜财〔2021〕203号)要求，我们接受贵局的委托对铜梁区市政设施维护专项资金进行绩效评价。评价项目实施单位对所提供的有关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是收集充分、适当的证据以对该项目的绩效情况发表意见。在评价过程中，我们结合工作的实际情况，实施了复核项目资料、现场检查、询问等我们认为必要的程序。评价情况如下：

# 一、评价结论

铜梁区市政设施维护专项资金项目按照《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法（实行）》要求，评价级次分为优（90-100分）、良（80～89分）、中（60～79分）、差（0-59分）四个等级。经综合评价，铜梁区市政设施维护专项资金绩效评价最终得分86分，评价等级结果为良。

铜梁区市政设施维护项目的开展符合国家产业政策，项目实施达到了预计目标要求，确保了城区市政设施完好无损、方便了市民出行。资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益尚可，群众满意率高。对经济、社会的进步将起到积极作用，但也存在项目质量制度、考核记录不健全导致无法最大程度保障项目质量等问题。

# 二、项目基本情况

# （一）项目背景

城市基础设施日常维护、城市基础设施是体现城市管理工作的一项重要指标。为保证市政设施完好率95%以上的市级要求，以及保持良好的城市品质，铜梁区市政设施管理所按照道路设施维护规范及市级考核标准，负责对辖区市政基础设施维护道路、排水、路灯等配套设施市容环境卫生设施进行维护管理。确保城区“路通”、“灯亮”、“水畅”，充分展示城市的美好形象，给市民提供更为便利的生活环境。

# （二）实施内容

项目名称：铜梁区市政设施维护专项资金；

实施单位：重庆市铜梁区市政设施管理所；

项目性质：城区市政基础设施维修维护；

项目建设地点：铜梁辖区；

项目建设内容：辖区市政基础设施的道路、排水、路灯、配电箱、停车位、护栏、园林景观、闲置土地等市容环境卫生设施进行维护管理。

# （三）绩效目标

按照生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设目标，坚持以服务民生为出发点，全面完善市政基础设施建设配套规划，切实加快市政设施建设，不断改善硬件环境，提高市政设施功能。城区市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为市民提供良好的生态生活环境。

三、绩效评价工作情况

# （一）项目评价依据

1.《中共重庆市铜梁区委办公室 重庆市铜梁区人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(〔2020〕-9号)；

2.《重庆市铜梁区财政局关于开展2020年项目财政重点绩效评价的通知》(铜财〔2021〕203号)；

3.重庆市铜梁区城市管理局关于印发《重庆市铜梁区城市管理局财务管理办法》的通知（铜城管〔2020〕69号）；

4.《重庆市铜梁区财政局关于印发铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》(铜财〔2020〕202号)；

5.《重庆市铜梁区财政局关于下达区级专项资金预算（第三批）的通知》(铜财〔2020〕80号)；

6.实施单位提供的会计凭证以及其他相关资料。

（二）绩效评价目的、范围及内容

1.评价目的

通过实施重点绩效评级，总结项目实施主要成效，分析影响项目绩效的主要问题及成因，为进一步加强城市市政设施维护资金的支出管理、提高资金使用效益提供依据。检查财政资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平。

# 2.评价范围及内容

铜梁区市政设施维护专项资金项目的评价范围为铜梁区市政设施管理所对2020年辖区内对于市政基础设施的维修维护专项资金使用管理情况。

（三）评价指标体系、评价标准和评价方法、评价样本的确定

根据《重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行）》的标准和方法，华联事务所自2021年6月份承接该项目以来，针对本次委托，按照相关要求，我们成立了绩效评价小组，本次绩效评价重点抓住以下环节开展：一是充分做好前期准备工作，评价小组通过对绩效工作方法的学习，查阅大量资料，到项目单位进行了初步调研，梳理评价思路，确立评价框架，为后续工作奠定基础；二是精心设计评价方案，结合评价目的和铜梁区市政设施维护专项资金项目的特点，确定了评价指标体系；三是对铜梁区市政设施维护专项资金项目收集到的资料数据和依据进行甄别、汇总和分析，按绩效评价相关规定及要求对项目绩效进行综合评价，对各项指标进行具体分析给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论，并提出相关建议。

1.绩效评价指标体系的设定原则及具体内容

根据《重庆市铜梁区财政局关于印发铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》(铜财〔2020〕202号)和《重庆市铜梁区财政局关于开展2020年项目财政重点绩效评价的通知》(铜财〔2021〕203号)，遵循“相关性、重要性、系统性、可比性、经济性”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，结合财政补助资金特点及实施情况，制定指标体系。制定了涵盖项目投入、项目管理、项目产出、项目效果4项一级指标、13项二级指标、21项三级指标。

# 本次绩效评价指标分为共性指标和个性指标：

共性指标主要包括项目立项规范性、项目明确性、资金到位率、资金拨付及时性、资金使用合理性、管理制度健全性、项目绩效管理、项目质量管理、项目资料管理、项目资金管理制度、资金使用合规性、财务监控有效性等。

个性指标主要包括项目的项目完成率、质量达标率、完成及时率、成本偏离度、经济推动作用、社会发展效益、对生态与环境的作用、长期支撑性作用、市民满意程度等。

在评价指标体系设定时，注重了数量、质量、时效、成本等产出类指标，以及经济、社会、生态、可持续影响等效益类指标。

（1）项目投入标准分20分。其中：项目立项规范性4分、项目明确性4分、资金到位率4分、资金拨付及时性4分、资金使用合理性4分。该部分反映项目的立项程序、资金到位及拨付使用等按相关规定的实现程度。

（2）项目管理标准分20分。其中：管理制度健全性3分、项目绩效管理3分、项目质量管理3分、项目资料管理3分、项目资金管理制度3分、资金使用合规性3分、财务监控有效性2分。该部分反映项目的管理制度、实施的规范性以及资金的拨付与使用的合规性等。

（3）项目产出标准分30分。其中：项目完成率8分、质量达标率8分、完成及时率8分、成本偏离度6分。该部分反映项目的产出数量、质量、成本、时效的实现程度。

（4）项目效果标准分30分。其中：经济推动作用6分、社会发展效益6分、对生态与环境的作用6分、长期支撑性作用6分、市民满意程度6分。该部分反映项目产生直接或间接的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响、服务对象对项目实施的满意程度。

2.评价标准

评分指标体系分为四大部分，即项目投入、项目管理、项目产出、项目效果。绩效得分采用百分制的计分方式：项目投入标准分20分，项目管理标准分20分，项目产出标准分30分，项目效果标准分30分，共计100分。

具体绩效评价指标体系如下：

市政设施维护专项资金项目指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 分值 | 指标名称 | 指标名称 | 分值 |  |
| 项目投入 | 20分 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 4 | 项目申请过程符合相关要求及具备的申报条件，用以反映和考核项目申报程序的规范情况 |
|  |  |  | 项目明确性 | 4 | 资金使用的项目名称、用途明确、项目建设合理可行。 |
|  |  | 资金落实 | 资金到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算安排资金）*100% |
|  |  |  | 资金拨付及时性 | 4 | 资金完全按照计划、合同、协议等规定及时拨付 |
|  |  |  | 资金使用合理性 | 4 | 资金按照相关审批程序、相关合同及结算金额来进行确认使用 |
| 项目管理 | 20分 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 3 | 项目相关业务管理制度的合法性、合规性 |
|  |  |  | 项目绩效管理 | 3 | 项目实施按照相关要求对项目展开绩效自我评价工作 |
|  |  |  | 项目质量管理 | 3 | 项目实施单位为达到项目质量要求采取了必要的措施、为确保项目质量安排专业人员视察 |
|  |  |  | 项目资料管理 | 3 | 项目立项、实施、完工的所有资料整理归档 |
|  |  | 财务管理 | 项目资金管理制度 | 3 | 项目单位财务制度或办法的健全性 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 资金完全按照专项资金管理办法和财务管理制度进行拨付使用 |
|  |  |  | 财务监控有效性 | 2 | 项目单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施，监控措施确保资金安全、规范运行 |
| 项目产出 | 30分 | 数量指标 | 项目完成率 | 8 | 是否完成目标设定值，项目实施完成率=（实际项目数/计划项目数）*100% |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 8 | 是否在计划时间内完成，未按计划完成相应扣减分值 |
|  |  | 成本指标 | 成本偏离度 | 6 | 成本偏离度=（项目实施单位实际执行成本/计划成本）*100% |
| 项目效果 | 30分 | 经济效益 | 经济推动作用 | 6 | 该项目开展实施对本地区经济发展产生推动作用 |
|  |  | 社会效益 | 社会发展效益 | 6 | 该项目实施对本区社会发展带来的影响和效果 |
|  |  | 生态效益 | 对生态与环境的作用 | 6 | 项目实施对城区生态环境带来的直接影响与作用 |
|  |  | 可持续影响 | 长期支撑性作用 | 6 | 项目实施对于城区经济社会发展变迁远景贡献的长期支撑性作用 |
|  |  | 满意度指标 | 市民满意程度 | 6 | 项目实施后城区市民对市政设施、出行环境、市容市貌的满意度 |
| 合计 | 100 |  |

# 3.评价方法

本次绩效评价的方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、座谈法等，具体实施方法如下：

（1）查证法。重点核查资金、项目资料是否真实、合理。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过专家评估、问卷调查等方式对资金使用效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（5）座谈法。了解项目实施的基本情况、取得的绩效以及发现的问题，对项目实施的总体情况进行座谈。

4.评价样本确定

# 按照委托方要求对项目涉及单位在10项以内，要求全部抽查，对项目涉及单位在10项以上的，要求达到30%及以上，且不低于10项进行抽查，综合得出绩效评价的结果。铜梁区市政设施维护专项资金用于铜梁区市政设施管理所日常维护支出，该资金涉及铜梁区市政设施管理所2020年多项零星工程支出，此次全部抽查。

# 四、绩效评价指标分析情况

# （一）项目指标情况分析

根据铜梁区财政局对本次绩效评价的要求，本次绩效评价内容包含项目投入、项目管理、项目产出、项目效果四方面。经调查了解并结合本项目实际，且与铜梁区财政局等讨论后，我们对涉及的实施单位分别进行了调查评价，本次评价综合汇总，现将评价情况如下：

1.项目投入

（1）项目立项—项目立项规范性：项目申请过程符合相关要求及具备的申报条件，用以反映和考核项目申报程序的规范情况，本指标值4分。该项目均开会研究决定，程序完善、符合相关要求规定，得分4分；

（2）项目立项—项目明确性：资金使用的项目名称、用途明确、项目建设合理可行，本指标值4分。会议记录中项目资金具体使用表述明确，得分4分；

（3）资金落实—资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/预算安排资金）*100%，本指标值4分。（本项目资金实际到位1,698,161.61元/预算安排1,860,000.00元）*100%=91%，按照评分要求每降低5%扣1分，得分3分；

（4）资金落实—资金拨付及时性：资金完全按照计划、合同、协议等规定及时拨付，本指标值4分。该项目资金按照相关合同及时进行拨付使用，得分4分；

（5）资金落实—资金使用合理：资金按照相关审批程序、相关合同及结算金额来进行确认使用，本指标值4分。资金的使用按照相关合同及最后验收金额来进行确认，符合相关规定的合理性，得分4分。

2.项目管理

（1）业务管理—管理制度健全性：项目相关业务管理制度的合法性、合规性，本指标值3分。该项目单位未见相关业务管理制度，不得分；

（2）业务管理—项目绩效管理：项目实施按照相关要求对项目展开绩效自我评价工作，本指标值3分。该项目未见开展绩效自我评价工作相关资料，不得分；

（3）业务管理—项目质量管理：项目实施单位为达到项目质量要求采取了必要的措施、为确保项目质量安排专业人员视察，本指标值3分。本项目验收时安排专门的人员进行验收，但未发现制定的项目质量要求及标准，扣1分，得分2分；

（4）业务管理—项目资料管理：项目立项、实施、完工的所有资料整理归档，本指标值3分。该项目立项会议记录、相关合同、验收报告等资料齐全并及时归档，得分3分；

（5）财务管理—项目资金管理制度：项目单位财务制度或办法的健全性，本指标值3分。该项目实施单位财务管理制度健全，得分3分；

（6）财务管理—资金使用合规性：资金完全按照专项资金管理办法和财务管理制度进行拨付使用，本指标值3分。该项目资金实行专款专用，严格按照相关财务管理制度执行，符合相关规定的合规性，得分3分；

（7）财务管理—财务监控有效性：项目单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施，监控措施确保资金安全、规范运行，本指标值2分。该项目有相关的内部制度，未见采取财务检查等监控手段资料，扣1分，得分1分。

3.项目产出

（1）数量指标—项目完成率：项目实施完成率=（验收项目数/计划实施项目数）*100% ，本指标值8分。铜梁区财政局下达2020年市政设施维护费资金1,698,161.61元，已全部进行2020年市政基础设施日常维修维护使用，抽查的工程项目全部按照相关合同内容完成验收，验收率100%，得分8分；

（2）质量指标—质量达标率：考核产出质量达标数与实际完成数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。抽查项目均经施工单位及建设单位验收合格，得分8分；

（3）时效指标—完成及时率：项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，本指标值8分。抽查项目均按照合同时限及时完成验收，得分8分；

（4）成本指标—成本偏离度：成本偏离度=（项目实际执行成本/计划成本）*100，本指标值6分。（本项目实际执行成本1,698,161.61元/计划成本1,860,000.00元）*100%=91%，按照评分要求100%得6分，每降低5%扣1分，得分5分。

4.项目效果

（1）经济效益—经济推动作用：该项目开展实施对本地区经济发展产生推动作用，本指标值6分。该项目开展使得本区整体城市风貌有所提升，对拉动社会性投资带来一定作用，根据实际情况扣2分，得分4分；

（2）社会效益—社会发展效益：该项目实施对本区社会发展带来的影响和效果，本指标值6分。该项目开展使得市政设施逐渐完善，市民出行越发安全，得分6分；

（3）生态效益—对生态与环境的作用：项目实施对城区生态环境带来的直接影响与作用，本指标值6分。该项目建设对于城区生活环境有初步提升，时限较短尚不能发挥最大效益，根据实际情况扣2分，得分4分；

（4）可持续影响—长期支撑性作用：项目实施对于城区经济社会发展变迁远景贡献的长期支撑性作用，本指标值6分。新增停车位对违规停车等现象带来极大改善，该项目开展对城区后续发展带来长期支撑作用，得分6分；

（5）满意度指标—市民满意程度：项目实施后城区市民对市政设施、出行环境、市容市貌的满意度，本指标值6分。通过问卷调查，得知项目实施缓解了城区交通拥堵，城区市政设施逐步完善、整体环境逐步改善，居民生活指数得到提高，得分6分。

（二）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况

根据铜梁区市政设施管理所提供的《指标综合情况查询—可执行指标来源及执行情况查询》以及会计凭证等财务资料，截止2020年12月31日，2020年市政设施维护费实际到位资金1,698,161.61元。

2.项目资金使用情况

铜梁区财政局2020年市政设施维护费实际下达资金1,698,161.61元，截止2020年12月31日，市政设施维护费已经全部拨付使用。

3.项目资金管理情况

该项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

项目资金管理根据重庆市铜梁区城市管理局关于印发《重庆市铜梁区城市管理局财务管理办法》的通知（铜城管[2020] 69号）的要求，按照“先收后支，量入为出，统筹规划，专款专用”的原则，对专项资金的核算按专人、专账、专户分项目核算。同时加强对预算收入和支出的管理，不得截胡或者动用应当上缴的预算收入，不得擅自改变预算支出的用途。

（三）项目实施情况分析

1.组织情况分析

首先根据各项目情况，进行开会探讨项目名称、用途、建设可行性，经认真研究决定项目立项；再根据项目具体施工进行公开招标（以预算审核价为最高价），经评标委员会评定施工单位；中标施工单位于5日内到建设单位签订该项目施工合同；工程完工经建设单位、施工单位进行验收；验收合格后进入缺陷责任期，期满退还履约保证金。

- 项目管理情况分析

该项目属于经常性零星项目，部分工程没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。该项目达到招投标权限的，立项、招投标、施工、验收等过程管理按照相关规定制度执行，程序合法、合规。

（四）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

铜梁区城市管理局根据国家及地方相关规定，结合本单位特点，制定了相关财务管理制度，对专项经费进行严格管理。在项目执行过程中，对项目经费实行专款专用，明确了项目管理和实施的具体责任部分和责任人，加强了资金使用过程中的控制和监管，导致项目成本预算使用合理，尚无超支。

2.项目的效率性分析

项目的实施进度：2020年1-12月市政设施日常维护资金已按规定支付到位。项目完成质量：该项目所有工程均经建设单位及施工单位验收合格，确保了城区市政设施完好无损，达到预期效果。

3.项目的效益性分析

项目预期目标完成程度：项目目标实现，市政设施逐渐完善、效果明显，能够为城区市民提供良好的生态生活环境。

项目实施对经济和社会的影响：通过市政设施维护初步实现了城市管理的提升，城区环境整体改善，进一步为城区广大市民营造了一个干净、舒适出行环境。

五、项目全过程管理情况及评价

本项目在立项前未进行绩效评估，未见项目绩效目标设置相关资料，项目投入不完善。在项目实施过程中，实施单位按照相关规定对下达资金的使用严格把控，对实施项目的分项工程进行专人验收，未见违规违纪行为。项目阶段性完成后，实施单位对运行情况尚未展开自评总结。

# 存在问题及分析

1.该项目单位未见具体业务管理制度及每个工程项目阶段性完成后未对其展开绩效自评工作，建议加强单位绩效管理意识。

2.质量保障制度不健全，在开展绩效评价过程未发现建设单位就项目实施制定检查、验收制度，建议制定相应业务管理制度及工程验收质量标准。

- 综合评价情况

铜梁区市政设施管理所负责实施的市政设施维护项目在项目决策上科学合理，项目产出结果满意，基本达到预期产出目标，取得较好的社会效益，综合绩效得分86分，评价结果为良。

综合得分汇总表

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 20% | 20 | 19 | 投入较好 |
| 项目管理 | 20% | 20 | 12 | 管理较差 |
| 项目产出 | 30% | 30 | 29 | 产出良好 |
| 项目效果 | 30% | 30 | 26 | 效果满意 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 86 | 良 |

# 八、绩效评价建议

（一）加强质量管理体系建设，建立完善质量检查验收制度，认真落实业务验收工作，建立复查机制，通过间隔周期再次复查，发现问题及时整改。

（二）城区市政设施日常维护工作保质保量高效完成，进一步提升了城市品位，是件有利于广大市民的大好事，该项工作应当继续深化开展。

（三）市政基础设施维护工作量逐年增加，维护工作中使用的大批量设备材料可以走政府采购程序进行公开招标采购，亮化采购流程、节约采购成本。

（四）科学合理安排预算，提高预算安排的准确性，强化预算编制的严肃性，科学合理的编制项目预算。

九、其他说明

（一）关于评价责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行) 》进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）关于影响本项目绩效评价局限性的说明

部分项目建设的绩效很难在短期内体现出来，原因：一是项目效益是长期的过程，并非所有的投入当年就能见效，很难在短期内见到的效果；二是项目建设的效益难以定量地衡量。

（三）提示报告使用者注意事项的说明

1.本所及评估人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

附送：

1.铜梁区市政设施维护专项资金绩效评价得分表

2.重庆华联会计师事务所有限公司营业执照及执业证书复印件

3.重庆华联会计师事务所有限公司注册会计师资格证复印件

重庆华联会计师事务所有限公司      主任会计师 ：

中国注册会计师：

中国·重庆               二〇二一年九月一十八日