重庆市铜梁区

2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目

龙源会所综〔2022〕031号

绩

效

评

价

报

告

重庆龙源会计师事务所有限责任公司

二○二二年八月

# 目  录

目  录	1

说  明	3

摘  要	3

第一章 项目基本情况	8

一、项目概况	8

二、项目绩效目标	9

第二章 项目单位绩效报告情况	10

第三章 绩效评价工作情况	11

一、绩效评价目的	12

二、绩效评价依据	12

三、绩效评价主要内容	14

四、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	14

（一）绩效评价原则	14

（二）评价指标体系	15

（三）绩效评价方法	19

五、绩效评价工作过程	19

（一）前期准备	19

（二）组织实施	21

（三）分析评价	23

第四章 绩效评价指标分析情况	24

一、项目资金情况分析	24

（一）项目资金到位情况分析	24

（二）项目资金使用情况分析	24

（三）项目资金管理情况分析	25

二、项目实施情况分析	25

（一）工作措施	25

（二）保障措施	26

三、项目绩效情况分析	28

（一）项目的效率性分析	28

（二）项目的效益性分析	30

四、综合评价情况及评价结论	31

（一）定性分析	31

（二）定量评价	32

（三）评价结论	32

第五章 绩效评价结果应用建议	33

第六章 存在的问题和相关建议	34

一、存在的问题	34

二、相关建议	34

第七章 其他需说明的问题	36

附件1：评价项目小组成员	37

附件2：铜梁区老旧小区改造工程中央补助资金支付明细表	38

附件3：铜梁区老旧小区改造工程中央补助资金收支汇总表	38

附件4：重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目绩效评价指标得分表	41

附件5：问卷调查汇总统计情况表	45

# 说  明

受重庆市铜梁区财政局的委托，重庆龙源会计师事务所有限责任公司对重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金使用情况进行了绩效评价。通过此次评价，考核重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目资金落实和使用情况，检验重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金预期目标的实现程度，为规范重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目财政专项资金预算编制和加强专项资金的管理使用、提高专项资金使用效率和效益提供参考依据。

本次评价主要采用重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金绩效评价指标定量评价方法，评价过程分为前期准备、组织实施、分析评价与报告撰写等阶段。其中：组织实施包括收集、核实书面材料，问卷调查及现场访谈等过程。

本报告从评价思路、评价过程、评价结果、对策建议等几方面进行阐述；对有关结论、原因、建议等作出具体阐述，并给予材料支撑；同时，整理汇编项目有关评价的原始素材、记录文件等，作为佐证材料。

# 摘    要

开展重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金绩效评价，是完善公共财政体制、推进政务公开的迫切需要，是提高财政科学化、精细化管理水平的重要内容，对于推动重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）政策落实，加强重庆市铜梁区中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金管理，提高资金使用效益，都具有十分重要的意义。为科学、客观、全面、规范地评价重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金使用绩效，检视政策实施效果，总结工作经验，并为有关部门提供完善相关政策和提升资金使用绩效的对策建议，铜梁区财政局委托重庆龙源会计师事务所有限责任公司（以下简称龙源会计师事务所），对重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金的使用绩效实施独立的第三方评价。评价基准日为2021年12月31日。

龙源会计师事务所遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，以及“以结果为导向、基于证据”的评价思路，组建了主任会计师、技术负责人、项目负责人及项目助理等7名人员构成的评价项目工作组，根据重庆市铜梁区财政局《关于印发铜梁区区级和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》（铜财〔2021〕202号）中确定的绩效评价指标体系，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果等四个方面对评价目标进行逐项分解，从定性与定量两个角度综合考量、评价重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目的效率与效益、建设及完成情况。本次评价采用定量评价的方法，实行百分制，按照规定方法计算得出综合绩效评价的实际分数，对财政专项资金的使用绩效作出全面、客观、公正的评价。

评价过程分前期准备、组织实施、分析评价等主要工作过程。

综合评价结果表明，重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目在建立和完善具有社会保障性质的住房供应体系，促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。项目基本完成了建设任务，群众反映良好，资金投入比较到位，总体上达到既定的任务目标，成效较好。

本次绩效评价综合得分为87分，根据财政专项资金绩效评价结果等级判定为“良”。

综合评价结果也发现，重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目取得了一定的成绩，但其在制度建设、实施管理工作中也存在着以下的不足：

1.项目申请流程方面存在的问题

经审查各改造项目合同及立项审批资料，城镇老旧小区改造项目普遍存在先签订设计合同，再立项审批的问题。

2.资金管理办法、项目管理办法不够完善

重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会（以下简称“区住房城乡建委”）在资金管理及项目管理方面分别执行《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2019〕31号）和《重庆市城镇老旧小区改造和社区服务提升项目管理办法（试行）》（渝城办〔2020〕25号）的规定，未结合铜梁区的实际情况制定更具地域性和实用性的各项管理制度，管理办法不够细化。

3.区住房城乡建委在项目实施过程中参与度和监管力度不够

据了解，区住房城乡建委在使用中央补助资金时，具体流程为各街道根据自身老旧小区改造项目工程进度向区住房城乡建委申请资金支付并提交相关合同、发票等必要证明材料，区住房城乡建委填写《项目资金拨付申请表》并提交各级领导审批后支付款项。在项目建设实施过程中，区住房城乡建委未进行现场勘察和验收，各项建设工作由各街道独立负责完成，区住房城乡建委参与度较低，项目监督不到位。

4.项目资料管理不规范

城镇老旧小区改造中央补助资金项目档案资料管理不够规范和完善，项目资料较分散，未及时整理归档，未形成一套完整的档案管理制度。

5.工程施工质量方面存在的问题

现场踏勘及实地访谈调查发现，城镇老旧小区改造后的个别项目存在质量问题，如出现墙面抹灰剥落、小区部分照明设施不能使用、路面不平、积水等现象。

6.根据问卷调查收集的信息，存在问题如下：

①城镇老旧小区公共配套设施较少，如座椅、健身器材等，不能满足老人小孩的日常生活需求。②城镇老旧小区安全措施不到位，如监控数量、照明设施较少③小区绿化面积较少或没有，部分工程实施后未对原有绿化进行恢复。

通过综合评价和分析，针对上述存在的问题，我们拟提出以下建议，利于以后工作的改进与完善：

1.建议各实施单位严格按照项目流程，先立项申请并经过重庆市铜梁区发展和改革委员会审批后再进行后续工作安排，区住房城乡建委进行监督。

2.建议区住房城乡建委根据自身情况，制定资金管理办法及项目管理办法，规范资金支付流程及项目实施流程，做到项目工作流程化、规范化，减少错误和风险。

3.建议区住房城乡建委对所有建设项目实施事前事中和事后的有效监督，参与到建设项目中去，对项目的实施情况、实施效果、实施进度做到实时监控，心中有数，遇到问题便于及时解决。

4.建议区住房城乡建委规范项目档案管理，指定专门机构和人员进行负责，能随时调取项目进度及项目资料，积累已实施项目的经验。

5.建议各实施单位在今后的招投标工作中，尽量选择有项目建设施工经验且信誉较好的施工队伍从事项目建设，进一步完善项目施工监管体系，加强监督检验力度，严把原材料进货关，确保工程质量，做群众放心工程，并对居民反映的各项问题给予高度重视。

第一章 项目基本情况

保障性安居工程是一项重大的民生工程。大规模推进保障性安居工程建设，是党中央、国务院为推动科学发展、加快转变经济发展方式、保障和改善民生采取的重大举措。为贯彻落实党中央、国务院的决策部署，全面推进保障性安居工程建设，铜梁区认真贯彻执行国家保障性安居工程建设政策文件精神，积极推进城镇老旧小区改造建设，提升城区环境。

## 一、项目概况

根据重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会关于印发《重庆市铜梁区老旧小区改造提升实施方案（试行）的通知》（铜建委〔2020〕89号），老旧小区改造项目着眼于解决群众居住基本问题，以改善群众身边、房前屋后人居环境的事实、小事为切入点，统筹推进综合改造和管理提升，变政府要“改”为群众要“改”，探索打造共建共治共享的社会治理格局，实现老旧小区安全、干净、整洁、有序，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。实施范围为2000年以前建成的（适当将2000年底后建成的小区纳入改造范围），房屋失养失修失管、市政配套设施不完善、社会服务设施不健全、居民改造意愿强烈的，位于中心城区的住宅小区（含独栋住宅楼）。

根据《重庆市财政局关于下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金项目资金预算的通知》（渝财建〔2021〕97号）及《重庆市铜梁区财政局关于调整2021年城镇老旧小区改造中央补助资金预算的通知》（铜财〔2021〕191号）文件，铜梁区2021年城镇老旧小区改造中央补助资金为271万元。

根据《铜梁区城镇老旧小区改造规划》方案，2021年对铜梁区南城街道、巴川街道、旧县街道、东城街道内的11个小区进行改造，居民569户，总投资约1105万元，主要改造内容为小区红线范围内的雨污管网改造、强弱电线路改造、停车设施设置、地面绿化硬化、化粪池改造、小区文化氛围营造、消防改造等。

根据区住房城乡建委财务及其他部门提供的相关资料，截至2021年底，重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目中央补助资金已使用271万元，使用范围涉及南城街道、巴川街道、东城街道内的10个小区,另一个小区改造仅使用区级资金。

## 二、项目绩效目标

根据《国务院办公厅关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》（国办发〔2011〕45号）、重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会关于印发《重庆市铜梁区老旧小区改造提升实施方案（试行）的通知》（铜建委〔2020〕89号），明确了重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目绩效目标，具体而言：

1.坚持以人民为中心的发展思想,坚持运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念与方法,着眼于解决群众居住基本问题,以改善群众身边、房前屋后人居环境的实事、小事为切入点,统筹推进综合改造和管理提升,变政府要“改”为群众要“改”,探索打造共建共治共享的社会治理格局,实现老旧小区安全、干净、整洁、有序,不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2.统筹推进实施老旧小区改造提升。建立健全老旧小区基本公共服务保障体系,完善老旧小区公共教育、劳动就业、社会保险、医疗卫生、社会服务、住房保障、公共文化体育、优抚安置、残疾人服务等基本公共服务体系。结合雪亮工程、公共停车场和步行系统建设、公共厕所建设、增绿添园工程等民生实事,统筹推进完善老旧小区基础配套设施、服务设施、便民设施。将老旧小区改造与“街道中心”“社区家园”相结合,通过新建、改造、购买、项目配套和整合共享等形式,引导社区家园、警务室、日间料理中心、卫生服务站、社区文化室等社区公共服务设施向老旧小区集中合理布局,切实提高老旧小区居民获得感、幸福感、安全感。

3.改造与社区文化建设同步推进,挖掘小区文化脉络和集体智慧,弘扬公共精神,打造有特色的人文小区,形成小区共建共治共享良好氛围;另一方面,改造与管理方案同步明确、同步推进,实施综合改造的项目也要进行管理提升,明确物业管理方式,避免改造后管理缺位,建立长效治理机制。

（二）项目绩效具体目标：

对铜梁区南城街道、巴川街道、旧县街道、东城街道内的11个小区进行改造，受益居民569户，总投资约1105万元，其中中央资金271万元，其他为区级配套资金。主要改造内容为小区红线范围内的雨污管网改造、强弱电线路改造、停车设施设置、地面绿化硬化、化粪池改造、小区文化氛围营造、消防改造等。

# 第二章 项目单位绩效报告情况

重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会已对重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目绩效实施自我评价，铜梁区财政局委托第三方重庆龙源会计师事务所有限责任公司负责操作本次绩效评价工作，避免不必要的人为干预，以确保评价结果客观公正。

# 第三章 绩效评价工作情况

## 一、绩效评价目的

本次绩效评价是对重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目资金管理工作和实施的项目进行客观、公正的综合评价，检验、考核和评价重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金支出是否达到预期目标，为规范保障性安居工程项目专项资金预算编制和加强财政资金的管理使用，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据，对于建立科学合理的保障性安居工程项目专项资金绩效评价管理体系，规范和加强保障性安居工程项目资金管理，建立健全激励和约束机制，提高资金使用效益，全面提升项目实施工作水平具有重要作用。

本次评价旨在核查重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为相关部门决策、管理提供参考依据，以进一步促进保障性安居工程项目的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的保障性安居工程项目资金分配与管理制度，推进保障性安居工程项目专项资金科学化、精细化管理，以不断提高财政专项资金管理水平和使用效益；为以后重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金及同类专项资金安排提供重要依据。

## 二、绩效评价依据

本次绩效评价的依据主要包括：

1.《国务院办公厅关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》（国办发〔2011〕45号）；

2.《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2019〕31号）；

3.《重庆市财政局关于下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金项目资金预算的通知》（渝财建〔2021〕97号）；

4.《重庆市城镇老旧小区改造和社区服务提升项目管理办法（试行）》（渝城办〔2020〕25号）

5.《重庆市铜梁区财政局关于调整2021年城镇老旧小区改造中央补助资金预算的通知》（铜财〔2021〕191号）；

6.关于印发《重庆市铜梁区老旧小区改造提升实施方案（试行）的通知》（铜建委〔2020〕89号）；

（二）国家关于绩效评价的法律、法规、方针政策和规章制度，重庆市及铜梁区相关绩效评价配套文件等。

1.财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

2.重庆市人民政府办公厅《关于印发〈重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法〉的通知》（渝办发〔2011〕233号）；

3.重庆市财政局《关于印发〈重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行）〉的通知》（渝财监督〔2011〕63号）；

4.《重庆市财政局关于推进财政专项资金绩效评价工作的指导意见》（渝财监督〔2011〕64号）；

5.重庆市财政局《关于印发铜梁区区级和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》（铜财〔2021〕202号）

6.《重庆市铜梁区财政局关于开展2021年项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2022〕323号）

（三）重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目资金拨付使用管理情况等会计资料。

（四）重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目建设管理情况及项目规划、项目批复（备案文件）等有关资料。

（五）铜梁区上报的综合性材料、开展宣传工作等有关资料。

（六）关于重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目目标群体满意度测评结果等。

（七）其它相关资料和数据。

## 三、绩效评价主要内容

本次绩效评价是对重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金的支出绩效进行综合量化评价。重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金绩效评价的主要内容包括项目投入、项目管理、项目产出、项目效果等方面情况。

## 四、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

### （一）绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

1.方法科学。重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金绩效评价采取定量和定性相结合的评价方法，注重重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金支出的科学性、经济性和有效性。

2.主体独立。为保证绩效评价结果客观公正，必须坚持评价主体的独立性。重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金绩效评价具体工作由重庆龙源会计师事务所有限责任公司负责操作，避免不必要的人为干预。

3.过程公开。严格遵循评价标准和程序，确保操作过程公开透明，及时对计分进行校验复核，发现问题及时与相关单位进行沟通、协调。

4.数据可得。通过正规渠道取得相关数据，确保数据可靠、可得，同时对相关单位、个人进行问卷调查，以增强数据的可靠性。

5.结果可用。绩效评价应重点针对具体支出项目及其产出进行，评价结果应能清晰反映支出与产出之间紧密的对应关系。通过重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金绩效评价，促进保障性安居工程项目政策落实，进一步完善各项保障性安居工程项目政策，实现稳定和扩大重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目成果。

### （二）评价指标体系

重庆龙源会计师事务所有限责任公司自2022年7月承接该项目以来，成立了专门的评价小组，评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法。主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果等四个方面对评价目标进行逐项分解，从定性与定量两个角度综合考量、评价重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目的效率与效益、建设及完成情况。本次评价采用定量评价的方法，实行百分制，按照规定方法计算得出综合绩效评价的实际分数，对财政专项资金的使用绩效作出全面、客观、公正的评价。

重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目绩效评价指标体系包括以下四大部分：项目投入、项目管理、项目产出、项目效果，该四大部分共分解为六项二级指标二十项三级指标。

各指标分值、指标说明及评价标准详见表1。

表1  重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目绩效评价计分标准

| 评价指标 | 指标解释 | 分值 | 评分说明 | 须提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |
| 项目投入（20分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目申请，设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 4 | ①具有项目设立文件依据；②设立过程符合规范。每符合一项得2分。 | 立项批文，财评及招投标手续，各项合同 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 5 | ①编报绩效目标（2分）②项目符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）③实施项目与单位职责密切相关（2分）。每符合一项得相应分值。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划、部门职能职责 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | ①绩效指标为与项目密切相关的关键指标并设置全面②通过清晰、可衡量的指标值予以体现③指标细化量化方便理解；每符合一项得1分。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料 |
|  | 资金落实 | 预算执行率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 预算执行率=（实际到位资金/预算数）×100% ①预算执行率>=95%，得4分；②预算执行率>=85%；得2分，③预算执行率<85%，得0分。 | 账本、凭证等相关资料 |
|  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金及时性程度。 | 4 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100% ①到位及时率>=95%，得4分；②到位及时率>=85%，得2分；③到位及时率<85%，得0分。 | 账本、凭证等相关资料 |
| 项目管理（20分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 2 | ①制定相应的业务管理制度②业务管理制度合法、合规、完整。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 相关管理制度或文件 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施严格按制度要求进行管理。 | 4 | ①遵守相关法律法规和管理制度②项目调整及支出调整手续完备③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位④项目申请及审批等资料齐全并及时归档。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 项目档案资料 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施单位为达到项目质量要求采取了必要的措施。 | 4 | ①制定日常监督考核制度及考核标准②项目日常监管到位③按要求开展并完成自评工作④绩效目标明确、问题意见具体。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 项目检查、验收资料等 |
|  |  | 改造内容及过程管理 | 建立城镇老旧小区改造项目储备库，对入库项目建立档案、实现同步录入改造项目基本情况、居民改造意愿、改造方案、工程进度、改造前后效果的数据、图片信息等。 | 2 | ①建立储备库②与现实及居民改造意愿相结合。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 储备库资料及居民反馈资料等 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目单位财务制度健全。 | 2 | ①制定相应的项目资金管理办法②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 项目资金管理办法 |
|  |  | 资金使用合理合规性 | 项目资金使用符合相关财务管理制度规定。 | 4 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定②资金的拨付有完整的审批程序和手续③符合项目预算批复或合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况④资金拨付按进度并履行相应的审批程序和手续。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 核查相关账务、资料 |
|  |  | 财务监控有效性 | 项目单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施。 | 2 | ①已制定或具有相应的内控机制②采取了相应的财务检查等必要的监控手段。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 检查记录、整改意见等 |
| 项目产出（30分） | 产出指标 | 数量 | 实际完成数量与年初设定目标值比较。 | 12 | 项目从完成小区数量、楼栋数、建筑面积、户数四个方面进行评价： 1.小区数量：100%完成预定11个小区改造得3分，每下降10%扣1分，扣完为止； 2.楼栋数：100%完成预定40栋楼改造得3分，每下降10%扣1分，扣完为止； 3.建筑面积：100%完成预定建筑面积6.01万㎡改造得3分，每下降10%扣1分，扣完为止； 4.户数：100%完成预定户数569户改造得3分，每下降10%扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表及变更批复资料 |
|  |  | 质量 | 达到项目质量要求。 | 10 | ①采取项目质量检查、验收等必需的控制措施和手段，如设计及审查、监理、质量检测、工程竣工结算审核及决算审计、竣工验收等（4分）②不存在群众信访投诉、媒体曝光的工程质量问题。（2分）③实地勘察或群众反映未发现质量问题（4分）。每符合一项得相应分值。 | 资金拨付相关资料、项目实施方案及相关文件资料 |
|  |  | 时效 | 任务完成及时率。 | 4 | ①实际建设周期指项目从开工到竣工验收之间的时间周期。对于虽未进行竣工验收，但已投入使用的项目，实际建设周期界定为项目开工到投入使用日期之间的时间周期。 ②评分标准： 4分：项目按原定日期开工或提前，并且实际建设周期不超过计划建设周期 3分：无论项目开工日期延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟6个月（含）以内 2分：无论项目开工日期延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟6～12个月（含） 0分：无论项目开工日期延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟12个月以上 | 资金拨付相关资料、项目实施方案及相关文件资料 |
|  |  | 成本 | 成本节约率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 4 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% 4分：成本节约率在0%（含）-5%（含）以内； 3分：成本节约率在5%-10%（含）以内； 2分：成本节约率在10%-15%（含）以内； 0分：成本节约率在15%以上或为负值。 | 资金拨付相关资料、项目预决算资料。 |
| 项目效果（30分） | 效益指标（30分） | 经济效益 | 反映相关产出对经济发展带来的影响和效果。 | 5 | 项目的实施有利于带动二手房市场经济等,每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，最多扣5分。 | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 |
|  |  | 社会效益 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。 | 5 | 项目的实施有利于保障居民通行安全、增加居民生活便利性、垃圾分类等，每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，最多扣5分。 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 项目的实施有利于长期改善居民生活环境及生活状态等,每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，最多扣5分。 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 15 | 调查综合满意度达95%以上（15分），95%-90%(13分） 89%-80%（10分），70%-60%（8分），60%以下不得分。 | 发放调查表 |

### （三）绩效评价方法

本次评价采用定量评价的方法，实行百分制，评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果等四个方面对评价目标进行逐项分解，从定性与定量两个角度综合考量、评价资金使用的效率与效益。依据已核实准确的财务数据资料及相关建设程序资料，按照绩效评价指标体系及评分标准，评定各项评价指标的得分，对各项指标得分汇总得出综合绩效评价的实际分数，对重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金的使用绩效作出全面、客观、公正的评价。

## 五、绩效评价工作过程

重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金绩效评价是指应用一定的评价方法、评价指标和评价标准，对重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金管理工作和实施的项目进行客观、公正的综合评价。在对重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目财政专项资金实施绩效评价前，我所绩效评价小组在认真学习绩效评价方法的基础上，制定了严格的绩效评价操作流程，完善绩效评价指标体系和具体工作计划。通过查阅项目申报、设计批复、制度建设、项目招标、施工合同、工程验收、竣工审计及财务会计资料，实地走访项目建设地，发放调查问卷的方式，收集评价相关资料，汇总分析综合评价，完成了项目绩效评价相关工作，为使绩效评价结果的真实、完整、有效，绩效评价应当遵循严格规范的工作程序，一般而言，绩效评价工作过程应涵盖前期准备、组织实施、分析评价等主要工作过程。

### （一）前期准备

1.做好详细的工作计划

在成立绩效评价项目组时，本所考虑了评价项目组各人员的技能特长，尽量做到组员之间的技能具有互补性。小组成立后，针对重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目绩效评价工作组织召开了学习讨论会。结合铜梁区保障性安居工程项目的实际情况以及《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》等相关文件的要求，在项目组充分讨论的基础上，对重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目的工作情况、资金使用情况等进行梳理，确定了评价过程中的重点事项。并把工作计划进行细化和完善，为绩效评价工作能顺利实施做好充分准备。

2.了解重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目的基本情况，谨慎选取调查样本，做到调查选样具有代表性。

首先，项目组在对相关文件进行研究、学习的基础上，通过与铜梁区财政局、重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会、重庆市铜梁区发展和改革委员会等部门的相关业务科室进行协调沟通，明确了以下事项：项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围以及项目绩效评价目标等基本情况。其次，小组成员在准备阶段中大量使用调查方法，采用了抽样技术，谨慎选取调查样本。项目组在选样时充分考虑了铜梁区住房城乡建委、铜梁区财政局等相关部门的基本情况及现实情况，确保调查样本具有代表性，保证调查与访谈采集的证据能够说明该机构或部门筹集、使用及配置财政专项资金的真实水平。

3.群策群力制订详尽的绩效评价实施方案。

在项目负责人的组织下，全体成员分工合作，拟定出绩效评价实施草案，并由项目负责人审核其依据、方法是否恰当、有效，这样即充分发挥了集体的智慧、又避免了方案的片面性。绩效评价实施方案的制订是根据非现场的初步判断，所以在方案中需列明重点检查和一般检查的内容及具体要求，这样可以克服事前的盲目性。绩效评价实施方案的基本内容包含：项目总体情况介绍、主要资料及获取来源、绩效评价程序及内容、主要勾稽关系及关键数据核对方法、调查问卷提纲、绩效评价依据的相关政策、制度等文件资料、绩效评价实施中的注意事项等。

### （二）组织实施

实施阶段包括资料收集、资料审核、问卷调查及现场访谈等过程，以及编制绩效评价工作底稿等工作。

1.资料收集

评价工作组在制定、完善绩效评价实施方案后，需要着手收集与重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目有关的绩效评价资料，具体包括：

（1）纳入评价范围的项目预算批复文件;

（2）项目立项申请及批准文件、招投标资料、项目验收报告;

（3）勘察设计合同、工程施工合同、监理合同等资料；

（4）送审项目结算书、送审项目设计变更资料等工程造价审核资料；

（5）总账、明细账、会计凭证等财务会计资料；

（6）项目自评报告、项目绩效评价相关资料等。

2.资料审核

在搜集、汇总、整理、分析铜梁区财政局、区住房城乡建委等单位提供的建设项目财政专项资金收支情况和相关资料的基础上，绩效评价小组对其所提供资料的真实性和准确性进行了职业判断和必要的审核程序。通过调阅资金申报材料、审批及拨付资料、会计凭证等方式，绩效评价小组充分核查了数据的真实性、完整性、相关性、全面性并制定了指标统计口径，为绩效评价指标的定量计算提供准确的数据基础。主要包含：

（1）与铜梁区财政局、区住房城乡建委等相关科室负责人取得联系，获取与评价项目财政专项资金筹集、使用、配置情况相关的财务数据资料；

（2）核对报表数据与相关材料是否一致，记录审核差异情况；

（3）审核财务数据的勾稽关系，核对与绩效评价相关的电子数据，打印绩效评价资料等。

3.问卷调查及现场访谈

为了解重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目资金的执行效果及目标受益人群对重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目的满意度，项目组对项目所涉及的11个改造小区受益住户及社区干部代表实施了问卷调查与现场访谈，并对调查问卷情况进行汇总、整理、分析。同时，在现场调查过程中，运用检查法、现场观察法等方法对被调查单位、个人关于重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金的管理制度、使用制度等的贯彻落实情况进行抽样测试。具体而言，包括：

（1）调查问卷的设计。在征询相关业务科室负责人意见的基础上，合理设计调查问卷，着重强调问卷的直观性、全面性与可理解性。这样可以在保证覆盖面的前提下，使被调查人更易于接受，从而减少调查难度。

（2）调查问卷的发放。根据绩效评价实施方案中选择的调查样本，对各项目区实施问卷调查，进一步核实基础数据资料，了解重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目相关政策的执行力度。

（3）调查问卷的回收。汇总、整理已回收的调查问卷，对不符合要求或者数据缺失的问卷进行二次调查。

（4）统计调查问卷结果。在对调查问卷情况进行汇总整理、分析的基础上统计调查结果，对重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目资金使用和项目实施情况进行定性分析。

4.编制绩效评价工作底稿

工作底稿是分析评价、形成评价结论和编制评价报告的直接依据。所以，当绩效评价资料基本收集齐全，对重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目有了较为充分的了解后，项目组成员应把搜集到的相关资料以及对资料的专业判断都完整记录在工作底稿中。小组各成员需认真撰写工作日记，编写工作底稿，详细记录各成员实施的具体过程、采取的步骤和方法，体现项目组成员的工作成果。

### （三）分析评价

按第二阶段核实的基础数据及相关资料，根据核实后的重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目财政资金实际发生数据以及项目建设过程中程序的合法性、合规性以及完备性，对照重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金绩效评价指标计分标准进行综合定量评价，并结合非量化评价内容，得出重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目绩效评价综合得分。根据各项评价指标得分，结合非量化评价因素的分析，在项目组充分讨论的基础上得出综合评价结论，并将评价结果反馈给相关单位，在沟通协调的基础上编制绩效评价报告。

# 第四章 绩效评价指标分析情况

## 一、项目资金情况分析

### （一）项目资金到位情况分析

根据重庆市铜梁区财政局《关于开展2021年项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2022〕323号），本次绩效评价着重对2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目资金筹集及使用情况进行分析评价，具体情况如下：

1.项目资金筹集情况

根据重庆市财政局《关于下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金项目资金预算的通知》（渝财建〔2021〕97号）及重庆市铜梁区财政局《关于调整2021年城镇老旧小区改造中央补助资金预算的通知》（铜财〔2021〕191号）文件，重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目预算资金为271万元；根据重庆市铜梁区财政局《关于开展2021年项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2022〕323号）文件，重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目预算资金为281万元。

2.项目资金实际到位情况

项目组根据调阅、查询、整理项目财务会计资料（资料主要来源于铜梁区财政局、区住房城乡建委），2021年底项目实际收到上级补助资金271万元。

### （二）项目资金使用情况分析

根据区住房城乡建委提供的项目财务收支资料，重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目共计收到并筹集资金271万元，当年已使用资金271万元。

具体筹集及支付情况详见附件2、附件3。

### （三）项目资金管理情况分析

在重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目的资金管理中，为确保项目的顺利推进和全面完成工作任务，主要突出了“两抓”，一抓资金到位：为确保财政资金落实，按批复下达的投资计划及时拨付资金，确保资金到位。二抓资金管理：认真贯彻落实国家和市级关于保障性安居工程建设的资金管理办法。重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目投资统一由区住房城乡建委专账核算、专人管理，做到了专款专用。项目资金拨付，根据工程合同建设内容及施工进度，由项目管理单位申请，再由资金管理单位审核，最后由分管领导审定同意后直接支付给施工单位。工程进度与资金拨付挂钩，有利于避免专款不专用和挤占、挪用项目资金现象的发生，推进了项目建设的顺利实施。

## 二、项目实施情况分析

### （一）工作措施

1.提高思想认识。中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）是重大的民生工程，要进一步提高政治站位，牢固树立以人民为中心的发展思想，把中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）作为城市提质的重要内容，推动城市内涵式发展，不断提高人民群众的幸福感、获得感。

2.开展全面排查。对照中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）标准，巴川、东城、南城、旧县街道办事处在辖区内开展地毯式排查，对符合改造标准的老旧小区，拉出清单，建立台账，具备条件的报区发改委立项，为下一步工作开展奠定基础。

3.科学组织实施。改造应坚持因地制宜、阳光透明、尊重民意的原则，广泛充分征求群众意见，要尊重小区自然条件，突出自身特点，实事求是、科学评估，做到“缺什么，补什么”,不搞一刀切。

4.加强组织领导。巴川、东城、南城、旧县街道及时成立中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）工作领导小组，制定中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）提升工作方案，加强领导，强化保障。社区居委会按照要求成立相应的组织机构，抓好具体落实。

5.完善推进机制。建立中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）周例会制度，及时研究解决老旧小区改造中存在的突出问题。严格督查督导，对老旧小区改造提升工作推进缓慢，落实责任不到位、目标任务完不成、排名落后的给予通报批评，造成不良影响的予以追责。

## （二）保障措施

1.加强组织领导。成立铜梁区老旧小区改造提升工作领导小组，负责统筹协调老旧小区改造提升工作。区政府分管领导任组长，区发展改革委、区财政局、区住房城乡建委、区规划自然资源局、区城管局、区经济信息委、区大数据发展局、龙泽水务公司、国网重庆铜梁供电公司、中国移动铜梁分公司、中国联通铜梁分公司、中国电信铜梁分公司、重庆广电铜梁分公司、潜能燃气公司、巴川街道、东城街道、南城街道、旧县街道主要负责人为成员。领导小组下设办公室在区住房城乡建委，负责老旧小区改造提升的统筹、组织和日常监督检查工作。

2.明确责任分工。区发展改革委：负责指导各街道办申请中央预算内资金及市级专项资金;负责老旧小区改造项目立项、可研、概算审核和招投标监管；区财政局：负责老旧小区改造项目资金保障及监管，配合区住房城乡建委指导各街道办申请中央财政资金及市级专项资金；区住房城乡建委：负责统筹协调推进老旧小区改造提升工作，及时了解最新老旧小区改造政策，对老旧小区综合改造、管理提升工作进行政策指导、监督，负责与上级单位部门的对接，负责收集相关数据情况上报；区规划自然资源局：负责编制城镇老旧小区改造规划，负责老旧小区改造项目涉及规划、用地、施工方案等方面的审批；区城管局：负责统筹规划小区环卫设施，负责老旧小区城市道路两旁和占用城市道路、小区内公共绿化、公共地面上在建违法建筑的拆除工作。配合指导老旧小区直接相连的人行道路、化粪池、垃圾处理、公厕改造等基础设施的改造提升；区经济信息委、区大数据发展局：负责协调供电、供气、通信网络主管单位推进老旧小区供电、供气、通信网络管网的改造和楼体外线缆的规整;参与相关项目验收；巴川街道、东城街道、南城街道、旧县街道：作为老旧小区改造的具体实施单位，全面负责辖区内老旧小区推进工作：负责辖区内老旧小区改造调查摸底，征求业主意见;负责老旧小区改造的宣传、动员、协调、维稳工作;负责建立老旧小区改造提升项目库;负责社会资金引入、居民筹资等工作;负责组织竣工验收工作;负责指导社区组建成立物业服务中心;负责指导社区制定老旧小区自治制度，负责指导居民委员会、小区自管组织物业服务工作；龙泽水务公司、国网重庆铜梁供电公司、中国移动铜梁分公司、中国联通铜梁分公司、中国电信铜梁分公司、重庆广电铜梁分公司、潜能燃气公司：负责老旧小区改造小区公共管网设施费用，负责改造后入户前维护费用。

3.完善政策配套。（1）结合工程建设项目审批制度改革，建立老旧小区改造和社区服务提升项目审批绿色通道，采取告知承诺等方式，优化立项、规划、财政评审、招标采购、消防、人防、施工等审批和竣工验收手续；（2）明确老旧小区改造提升项目策划、设计、施工、验收等技术要求，探索合理整合“散、乱、脏”城市消极空间。对改造中拆除违法违规建筑、临时建筑腾空的土地、整理乱堆乱放区域等获得的用地，优先用于基础配套设施、公共服务设施建设，或用于改善小区及周边环境。在征得居民同意前提下，利用小区及周边空地、荒地、闲置地、待改造用地及绿地等，新建或改扩建停车场(库)、服务设施、活动场所等；（3）积极探索以奖代补方式，扶持老旧小区物业管理，提高运转效率和服务质量，逐步实现收支平衡，建立健全长效管理机制。

4.加强宣传引导。加强中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）政策宣传和引导，通过电视、报刊、网络、广播等新闻媒体和宣传栏、召开座谈会、入户征求意见等多种形式广泛宣传解读老旧小区改造提升工作流程、改造方式、改造内容，提高宣传工作的针对性和有效性，提升人民群众的知晓度支持度、参与度和满意度。

## 三、项目绩效情况分析

重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目在提高老旧小区居民生活质量，促进社会和谐发展等方面取得了一定的成绩。

项目绩效情况分析主要是将项目完成后的实际情况与批复的绩效目标对比，从项目效率性、效益性等方面进行量化、具体分析。

### （一）项目的效率性分析

1.项目的实施进度

根据中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）建设施工合同及相关工程资料，并结合项目实施单位及主管部门提供的汇报材料等，项目实施进度如下：

重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目完成了11个老旧小区的改造，具体情况如下：

1.巴川街道东方社区龙门街205号小区于2021年7月启动改造，2021年10月完工，涉及2个单元12户居民，总建筑面积约2000平方米，改造内容主要包括化粪池改造、雨污管网分流、一层墙面改造、道路平整硬化、弱电管网改造等。

2.巴川街道东方社区龙门西街227号龙福花园小区于2021年7月启动改造，2021年10月完工，涉及7个单元108户居民，总建筑面积约9500平方米，改造内容主要包括化粪池改造、雨污管网分流、一层墙面改造、道路平整硬化、弱电管网改造、环境绿化美化、停车位规划等。

3.巴川街道东方社区中兴路45号小区于2021年7月启动改造，2021年10月完工，涉及3个单元56户居民，总建筑面积约3000平方米，改造内容主要包括化粪池改造、雨污管网分流、一层墙面改造、道路平整硬化、弱电管网改造等。

4.巴川街道东城社区兴农支巷40号小区于2021年7月启动改造，2021年10月完工，涉及2个单元26户居民，总建筑面积约3000平方米，改造内容主要包括化粪池改造、雨污管网分流、一层墙面改造、道路平整硬化、弱电管网改造环境绿化美化、停车位规划等。

5.巴川街道东城社区营盘街13号小区于2021年7月启动改造，2021年10月完工，涉及2个单元70户居民，总建筑面积约5000平方米，改造内容主要包括化粪池改造、雨污管网分流、一层墙面改造、道路平整硬化、弱电管网改造环境绿化美化、停车位规划等。

6.巴川街道龙山社区新南街17号小区于2021年7月启动改造，2021年10月完工，涉及5个单元70户居民，总建筑面积约7000平方米，改造内容主要包括化粪池改造、雨污管网分流、一层墙面改造、道路平整硬化、弱电管网改造等。

7.南城街道龙都路279号老旧小区于2021年7月启动改造，2021年8月完工，涉及4个单元50户居民，建筑面积约6000平方米，改造内容主要包括透水砖路面铺装、雨污水管网整治、清化粪池、路面硬化等。

8.南城街道丝绸西街10号（原先锋化工厂宿舍楼）老旧小区于2021年7月启动改造，2021年8月完工，涉及2个单元48户居民，建筑面积约3500平方米，改造内容主要包括铺设沥青路面、实施雨污水管网整治、清化粪池、新增小区围墙、安装充电桩、整治绿化面积、增设健身器材等。

9.东城街道中兴东路44号老旧小区于2021年5月启动改造，2021年9月完工，涉及3个单元36户居民，改造内容主要包括拆除小区内原有混凝土路面及部分绿化后新建沥青混凝土路面及其结构层、对小区内4米以下外墙面和围墙墙面修复后喷真石漆、对室内楼梯间公共区域墙面做乳胶漆、对小区雨污水管网进行改造以及新建路灯、花池、规范强弱电线路、补植绿化、小区大门等。

10.东城街道中南路巴川国土所片区老旧小区于2021年5月启动改造，2021年10月完工，涉及5个单元54户居民，改造内容主要包括拆除小区内原有混凝土路面及部分绿化后，新建沥青混凝土路面及其结构层约4000平方米，对小区4米以下外墙面和围墙墙面修复后喷真石漆约1800平方米，对室内楼梯间公共区域墙面做乳胶漆，对小区雨污管网进行改造，以及新建化粪池、路灯、花池、规范强弱电线路、补植绿化等。

11.旧县街道万寿街教师宿舍老旧小区于2021年9月启动改造，2021年11月完工，涉及6个单元42户居民，改造内容主要包括拆除小区内原有破损混凝土路面及部分绿化后，新建沥青混凝土路面及其结构层约1600平方米，新做围墙压顶85米，围墙喷涂700平方米，雨污水管网改造127米，以及新建路灯、花池、规范强弱电线路、增设灭火器、修缮小区大门等。

### （二）项目的效益性分析

1.项目预期目标完成程度

（1）改造目标。重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目2021年计划总体开工11个小区，涉及40栋楼，569户居民，开工面积6.01万平方米。

（2）改造目标完成率。重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目总体已完成11个小区的改造，涉及40栋楼，569户居民，完工面积6.01万平方米，其中10个小区改造使用了中央资金，另一个小区仅使用了区级资金。

2.项目实施对经济和社会的影响

改善城市老旧小区的居住条件，是重要的民生问题，对于改善民生、维护社会和谐稳定具有重要意义。

（1）经济效益分析。由于保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目是保障性项目，经济上的非营利性是它的一大特点，所以其经济效益只能定性分析。项目实施有利于改善城市环境，能更好地带动二手房市场经济；带动了供水、供暖、供气等多个产业的增长；有利于社会经济发展。

（2）社会效益分析。项目实施使得小区的居住环境得到改善，整洁有序；车辆划线停放、绿化管护规范，让小区重换新颜，舒适宜居；给居民带来了更安全的生活环境；丰富了居民的日常生活，切实增强辖区居民的获得感和幸福感。

## 四、综合评价情况及评价结论

### （一）定性分析

在对重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金进行绩效评价期间，我们采取了问卷调查和现场访谈的方式，从侧面了解重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金的使用情况，同时还收集了重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目目标受益群众对重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目实施情况的满意程度和意见。

我们走访了改造的11个老旧小区，发放问卷95份，实际收回有效问卷95份，调查结果显示对项目实施政策及实施效果认为满意或比较满意的比例为93.26%（详情见附件5）。

从以上数据可以看出，重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目的确是一项惠民工程，群众满意程度较高，说明重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目工作做得比较到位。我们还随机对重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目实施地群众和社区干部进行现场访谈，实地查勘重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目工程实施情况。综合各方面信息，重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目在促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。

### （二）定量评价

根据绩效评价指标及评分标准，对各指标进行评分，汇总计算得到重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目综合得分为87分，详情见附件4。

### （三）评价结论

本报告最后评价结果，是以评价指标定量得分为主要依据，兼顾对项目实施地目标群众、干部的问卷调查、现场访谈等因素，而作出的综合结论。我们认为，重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目综合得分为87分，根据等级判定（见表3），综合评价结论是：重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目专项资金的使用绩效为“良”。

表3   财政专项资金绩效评价结果判定

| 评价总分 | 90-100分 | 80-89分 | 60-79分 | 0-59分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |

# 第五章 绩效评价结果应用建议

对本次绩效评价结果的应用提出如下建议：

一、财政部门和相关主管及实施单位应当及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为安排以后保障性安居工程项目专项资金预算和改进预算管理的重要依据。

二、绩效评价结果应当按照政府信息公开的有关规定在一定范围内公开。

三、重视存在的问题，积极落实整改措施。绩效评价的最终目的在于肯定成效，针对存在问题提出建议，督促有关各方完善管理，提高保障性安居工程项目专项资金的使用绩效。对此，建议各有关部门要引起高度重视，切实采取有力措施，制定有效工作方案，进一步提升中央财政保障性安居工程项目专项资金使用绩效。

# 第六章 存在的问题和相关建议

## 一、存在的问题

1.项目申请流程方面存在的问题

经审查各改造项目合同及立项审批资料，城镇老旧小区改造项目普遍存在先签订设计合同，再立项审批的问题。

2.资金管理办法、项目管理办法不够完善

重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会（以下简称“区住房城乡建委”）在资金管理及项目管理方面分别执行《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2019〕31号）和《重庆市城镇老旧小区改造和社区服务提升项目管理办法（试行）》（渝城办〔2020〕25号）的规定，未结合铜梁区的实际情况制定更具地域性和实用性的各项管理制度，管理办法不够细化。

3.区住房城乡建委在项目实施过程中参与度和监管力度不够

据了解，区住房城乡建委在使用中央补助资金时，具体流程为各街道根据自身老旧小区改造项目工程进度向区住房城乡建委申请资金支付并提交相关合同、发票等必要证明材料，区住房城乡建委填写《项目资金拨付申请表》并提交各级领导审批后支付款项。在项目建设实施过程中，区住房城乡建委未进行现场勘察和验收，各项建设工作由各街道独立负责完成，区住房城乡建委参与度较低，项目监督不到位。

4.项目资料管理不规范

城镇老旧小区改造中央补助资金项目档案资料管理不够规范和完善，项目资料较分散，未及时整理归档，未形成一套完整的档案管理制度。

5.工程施工质量方面存在的问题

现场踏勘及实地访谈调查发现，城镇老旧小区改造后的个别项目存在质量问题，如出现墙面抹灰剥落、小区部分照明设施不能使用、路面不平、积水等现象。

6.根据问卷调查收集的信息，存在问题如下：

①城镇老旧小区公共配套设施较少，如座椅、健身器材等，不能满足老人小孩的日常生活需求。②城镇老旧小区安全措施不到位，如监控数量、照明设施较少③小区绿化面积较少或没有，部分工程实施后未对原有绿化进行恢复。

## 二、相关建议

针对上述存在的问题，我们拟提出以下建议，利于以后工作的改进与完善：

1.建议各实施单位严格按照项目流程，先立项申请并经过重庆市铜梁区发展和改革委员会审批后再进行后续工作安排，区住房城乡建委进行监督。

2.建议区住房城乡建委根据自身情况，制定资金管理办法及项目管理办法，规范资金支付流程及项目实施流程，做到项目工作流程化、规范化，减少错误和风险。

3.建议区住房城乡建委对所有建设项目实施事前事中和事后的有效监督，参与到建设项目中去，对项目的实施情况、实施效果、实施进度做到实时监控，心中有数，遇到问题便于及时解决。

4.建议区住房城乡建委规范项目档案管理，指定专门机构和人员进行负责，能随时调取项目进度及项目资料，积累已实施项目的经验。

5.建议各实施单位在今后的招投标工作中，尽量选择有项目建设施工经验且信誉较好的施工队伍从事项目建设，进一步完善项目施工监管体系，加强监督检验力度，严把原材料进货关，确保工程质量，做群众放心工程，并对居民反映的各项问题给予高度重视。

# 第七章 其他需说明的问题

本评价报告依据铜梁区财政局、重庆市铜梁区发展和改革委员会、重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会等相关单位提供的各项基础资料，运用规定的评价指标、标准及评分办法，各项评价基础资料的真实性与完整性由铜梁区财政局、重庆市铜梁区发展和改革委员会、重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会负责，评价工作组在此基础上进行独立、客观、公正的评价。

项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组成员尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制（如个别项目资料不充分，相关数据资料不完整等），只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断，尽可能地作出可靠的评价结论。

## 附件1：评价项目小组成员

| 序号 | 姓名 | 职务 | 资格/职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汪 明 | 总经理 主任会计师 | 注册会计师、造价工程师、注册咨询工程师（投资）、高级会计师 |
| 2 | 蒋贵举 | 副总经理 副主任会计师 | 注册会计师、会计师 |
| 3 | 蒋建平 | 副总经理 技术负责人 | 注册会计师、造价工程师、注册咨询工程师（投资） |
| 4 | 易会芳 | 项目负责人 | 注册会计师 |
| 5 | 李建 | 注册会计师 |  |
| 6 | 郑长英 | 中级会计师 |  |
| 7 | 肖晓宇 | 中级会计师 |  |

## 附件2：重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）中央补助资金收支汇总表

单位：元

| 项 目 | 2021年度收支 |
| --- | --- |
| 1.基建拨款 | 2,710,000.00 |
| 2.应付工程款 |  |
| 3.其他应付款 |  |
| 4.其他应交款 |  |
| 资金来源合计 | 2,710,000.00 |
| 1.建筑安装工程投资 | 2,428,040.00 |
| 其中：建筑工程投资 | 2,428,040.00 |
| 安装工程投资 |  |
| 2.设备投资 |  |
| 3.待摊投资 | 281,960.00 |
| 其中：建设单位管理费 |  |
| 土地征用及迁移补偿费 |  |
| 勘察设计费 | 211,960.00 |
| 设备检验费 |  |
| 其他待摊投资 | 70,000.00 |
| 4.银行存款 |  |
| 5.其他应收款 |  |
| 其中：安全文明施工费 |  |
| 工程借款 |  |
| 资金使用合计 | 2,710,000.00 |

## 附件3：重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）中央补助资金支付明细表

金额：元

| 序号 | 收款人名称 | 建设单位 | 建设项目 | 费用类型 | 支付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市艾坤建筑工程有限公司 | 巴川街道 | 巴川街道项目 | 工程款 | 1,570,600.92 |
| 2 | 四川协力万众路桥工程有限公司 | 东城街道 | 中心东路44号 | 工程款 | 377,807.93 |
| 3 | 中科三正建设集团有限公司重庆分公司 | 东城街道 | 中心东路44号 | 监理费 | 5,000.00 |
| 4 | 重庆凯弘工程咨询有限公司铜梁分公司 | 南城街道 | 丝绸西街10号 | 结算审核费 | 3,000.00 |
| 5 | 四川崟洲建设工程有限公司 | 南城街道 | 丝绸西街10号 | 工程款 | 83,230.62 |
| 6 | 重庆上源建筑工程有限公司 | 南城街道 | 龙都路279号 | 工程款 | 126,400.53 |
| 7 | 重庆凯弘工程咨询有限公司铜梁分公司 | 南城街道 | 龙都路279号 | 结算审核费 | 3,000.00 |
| 8 | 重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司 | 巴川街道 | 巴川街道项目 | 施工图审核费 | 10,000.00 |
| 9 | 重庆国行环保科技有限公司 | 巴川街道 | 巴川街道项目 | 预算编制费 | 12,000.00 |
| 10 | 重庆市聚晟建筑设计有限责任公司 | 巴川街道 | 巴川街道项目 | 设计费 | 129,960.00 |
| 11 | 重庆市聚晟建筑设计有限责任公司 | 南城街道 | 丝绸西街10号 | 设计费 | 13,000.00 |
| 12 | 重庆市聚晟建筑设计有限责任公司 | 南城街道 | 龙都路279号 | 设计费 | 15,000.00 |
| 13 | 天宇工程咨询有限公司重庆分公司 | 南城街道 | 丝绸西街10号 | 预算审核费 | 3,000.00 |
| 14 | 深圳群伦项目管理有限公司铜梁分公司 | 南城街道 | 丝绸西街10号 | 概算编制费 | 3,000.00 |
| 15 | 重庆崇德工程咨询有限公司 | 南城街道 | 丝绸西街10号 | 预算编制费 | 3,000.00 |
| 16 | 重庆崇德工程咨询有限公司 | 南城街道 | 龙都路279号 | 预算编制费 | 3,000.00 |
| 17 | 深圳群伦项目管理有限公司铜梁分公司 | 南城街道 | 龙都路279号 | 概算编制费 | 3,000.00 |
| 18 | 中建鼎正项目管理有限公司重庆分公司 | 南城街道 | 龙都路279号 | 预算审核费 | 3,000.00 |
| 19 | 重庆上源建筑工程有限公司 | 南城街道 | 龙都路279号 | 工程款 | 150,000.00 |
| 20 | 四川崟洲建设工程有限公司 | 南城街道 | 丝绸西街10号 | 工程款 | 120,000.00 |
| 21 | 重庆市聚晟建筑设计有限责任公司 | 东城街道 | 中心东路44号 | 设计费 | 22,500.00 |
| 22 | 北京泽贤工程咨询有限责任公司重庆分公司 | 东城街道 | 中南路巴川国土所片区 | 预算编制费 | 3,000.00 |
| 23 | 重庆市泰山工程技术咨询有限公司 | 东城街道 | 中心东路44号 | 施工图审核费 | 5,000.00 |
| 24 | 重庆市泰山工程技术咨询有限公司 | 东城街道 | 中南路巴川国土所片区 | 施工图审核费 | 5,000.00 |
| 25 | 重庆市聚晟建筑设计有限责任公司 | 东城街道 | 中南路巴川国土所片区 | 设计费 | 31,500.00 |
| 26 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 东城街道 | 中心东路44号 | 预算审核费 | 3,000.00 |
| 27 | 重庆龙源建设工程造价有限公司 | 东城街道 | 中心东路44号 | 预算编制费 | 3,000.00 |
| 合计 |  |  |  | 2,710,000.00 |

## 附件4：重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目绩效评价指标得分表

| 评价指标 | 指标解释 | 分值 | 评分说明 | 须提供的证明材料 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目投入（20分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目申请，设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 4 | ①具有项目设立文件依据；②设立过程符合规范。每符合一项得2分。 | 立项批文，财评及招投标手续，各项合同 | 2 | 先签订设计合同后立项审批，不符合设立规范，扣2分。 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 5 | ①编报绩效目标（2分）②项目符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）③实施项目与单位职责密切相关（2分）。每符合一项得相应分值。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划、部门职能职责 | 5 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | ①绩效指标为与项目密切相关的关键指标并设置全面②通过清晰、可衡量的指标值予以体现③指标细化量化方便理解；每符合一项得1分。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料 | 3 |  |
|  | 资金落实 | 预算执行率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 预算执行率=（实际到位资金/预算数）×100% ①预算执行率>=95%，得4分；②预算执行率>=85%；得2分，③预算执行率<85%，得0分。 | 账本、凭证等相关资料 | 4 | 预算281万元，实际到位271万元，到位率96.44%。 |
|  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金及时性程度。 | 4 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100% ①到位及时率>=95%，得4分；②到位及时率>=85%，得2分；③到位及时率<85%，得0分。 | 账本、凭证等相关资料 | 4 | 应到271万元，及时到位271万元，及时率100%。 |
| 项目管理（20分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 2 | ①制定相应的业务管理制度②业务管理制度合法、合规、完整。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 相关管理制度或文件 | 1 | 参照市级文件，未制定自己的项目管理制度，扣1分。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施严格按制度要求进行管理。 | 4 | ①遵守相关法律法规和管理制度②项目调整及支出调整手续完备③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位④项目申请及审批等资料齐全并及时归档。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 项目档案资料 | 3 | 项目资料未及时完整的归档，扣1分。 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施单位为达到项目质量要求采取了必要的措施。 | 4 | ①制定有日常监督考核制度及考核标准②项目日常监管到位③按要求开展并完成自评工作④绩效目标明确、问题意见具体。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 项目检查、验收资料等 | 2 | 未制定日常监督考核制度及考核标准，扣1分；日常监管不到位，扣1分。 |
|  |  | 改造内容及过程管理 | 建立城镇老旧小区改造项目储备库，对入库项目建立档案、实现同步录入改造项目基本情况、居民改造意愿、改造方案、工程进度、改造前后效果的数据、图片信息等。 | 2 | ①建立储备库②与现实及居民改造意愿相结合。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 储备库资料及居民反馈资料等 | 2 |  |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目单位财务制度健全。 | 2 | ①制定相应的项目资金管理办法②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 项目资金管理办法 | 1 | 参照市级文件，未制定自己的财务管理制度，扣1分。 |
|  |  | 资金使用合理合规性 | 项目资金使用符合相关财务管理制度规定。 | 4 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定②资金的拨付有完整的审批程序和手续③符合项目预算批复或合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况④资金拨付按进度并履行相应的审批程序和手续。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 核查相关账务、资料 | 4 |  |
|  |  | 财务监控有效性 | 项目单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施。 | 2 | ①已制定或具有相应的内控机制②采取了相应的财务检查等必要的监控手段。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 检查记录、整改意见等 | 2 |  |
| 项目产出（30分） | 产出指标 | 数量 | 实际完成数量与年初设定目标值比较。 | 12 | 项目从完成小区数量、楼栋数、建筑面积、户数四个方面进行评价： 1.小区数量：100%完成预定11个小区改造得3分，每下降10%扣1分，扣完为止； 2.楼栋数：100%完成预定40栋楼改造得3分，每下降10%扣1分，扣完为止； 3.建筑面积：100%完成预定建筑面积6.01万㎡改造得3分，每下降10%扣1分，扣完为止； 4.户数：100%完成预定户数569户改造得3分，每下降10%扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表及变更批复资料 | 12 | 计划改造小区11个，实际改造小区11个；计划改造楼栋数40栋，实际改造楼栋数40栋；计划改造面积6.01万㎡，实际改造面积6.01万㎡；计划改造户数569户，实际改造户数569户,整体项目由中央资金和区级资金配套，仅有10个小区改造涉及中央资金，另一个小区改造仅使用了区级资金。 |
|  |  | 质量 | 达到项目质量要求。 | 10 | ①采取项目质量检查、验收等必需的控制措施和手段，如设计及审查、监理、质量检测、工程竣工结算审核及决算审计、竣工验收等（4分）②不存在群众信访投诉、媒体曝光的工程质量问题。（2分）③实地勘察或群众反映未发现质量问题（4分）。每符合一项得相应分值。 | 资金拨付相关资料、项目实施方案及相关文件资料 | 6 | 实地勘察和群众反映工程有部分质量问题，扣4分。 |
|  |  | 时效 | 任务完成及时率。 | 4 | ①实际建设周期指项目从开工到竣工验收之间的时间周期。对于虽未进行竣工验收，但已投入使用的项目，实际建设周期界定为项目开工到投入使用日期之间的时间周期。 ②评分标准： 4分：项目按原定日期开工或提前，并且实际建设周期不超过计划建设周期 3分：无论项目开工日期延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟6个月（含）以内 2分：无论项目开工日期延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟6～12个月（含） 0分：无论项目开工日期延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟12个月以上 | 资金拨付相关资料、项目实施方案及相关文件资料 | 4 | 项目均按期完工。 |
|  |  | 成本 | 成本节约率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 4 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% 4分：成本节约率在0%（含）-5%（含）以内； 3分：成本节约率在5%-10%（含）以内； 2分：成本节约率在10%-15%（含）以内； 0分：成本节约率在15%以上或为负值。 | 资金拨付相关资料、项目预决算资料。 | 4 |  |
| 项目效果（30分） | 效益指标（30分） | 经济效益 | 反映相关产出对经济发展带来的影响和效果。 | 5 | 项目的实施有利于带动二手房市场经济等,每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，最多扣5分。 | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 | 5 | 未发现不利因素。 |
|  |  | 社会效益 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。 | 5 | 项目的实施有利于保障居民通行安全、增加居民生活便利性、垃圾分类等，每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，最多扣5分。 |  | 5 | 未发现不利因素。 |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 项目的实施有利于长期改善居民生活环境及生活状态等,每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，最多扣5分。 |  | 5 | 未发现不利因素。 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 15 | 调查综合满意度达95%以上（15分），95%-90%(13分） 89%-80%（10分），70%-60%（8分），60%以下不得分。 | 发放调查表 | 13 | 受益群众满意度93.26%。 |
| 绩效评价总得分：87分 |

## 附件5：问卷调查汇总统计情况表

| 调查问题类别 | 发放 | 收回 | 满意人数 | 满意度 | 调查反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小区环境的改善程度 | 95 | 95 | 90 | 94.74% | 1.路灯安装数量不足； 2.路面不平、积水； 3.大门无法完全打开； 4.路灯不亮； 5.小区绿化无人管理，花草长时间不修理，绿化面积较少； 6.未完善健身器材； 7.增加休闲椅数量； 8.小区内油烟太重； 9.雨棚安装不到位。 |
| 项目实施过程中对生活造成的影响程度 | 95 | 95 | 87 | 91.58% |  |
| 工程建设质量满意度 | 95 | 95 | 83 | 87.37% |  |
| 资金使用方面满意度 | 95 | 95 | 93 | 97.89% |  |
| 总体评价满意度 | 95 | 95 | 90 | 94.74% |  |
| 小计 | 95 | 95 | 88.6 | 93.26% |  |
| 备注：满意度包括满意及基本满意、改善程度大及较大和项目实施过程未对生活造成影响 |