2021年度重庆市

铜梁区中医院单建式人防工程

龙源会所综〔2022〕030号

绩

效

评

价

报

告

重庆龙源会计师事务所有限责任公司

二○二二年八月

# 目  录

目  录	1

说  明	3

摘  要	4

第一章  项目基本情况	7

一、项目概况	7

二、项目绩效目标	7

（一）项目绩效总目标	8

（二）项目绩效具体目标	9

第二章  项目单位绩效报告情况	10

第三章  绩效评价工作情况	11

一、绩效评价目的	11

二、绩效评价依据	11

三、绩效评价主要内容	13

四、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	13

（一）绩效评价原则	13

（二）评价指标体系	13

（三）绩效评价方法	19

五、绩效评价工作过程	19

（一）前期准备	19

（二）组织实施	20

（三）分析评价	22

第四章  绩效评价指标分析情况	24

一、项目资金情况分析	24

（一）项目资金到位情况分析	24

（二）项目资金使用情况分析	24

（三）项目资金管理情况分析	24

二、项目实施情况分析	25

（一）项目组织情况分析	25

（二）项目管理情况分析	26

三、项目绩效情况分析	27

（一）项目经济性分析	27

1、项目成本（预算）控制情况	27

2、项目成本（预算）节约情况	27

（二）项目效率性分析	28

1、项目的实施进度	28

2、项目完成质量	28

（三）项目的效益性分析	28

1、项目工程量完成程度	28

2、项目实施对经济和社会的影响	29

四、综合评价情况及评价结论	29

（一）定性分析	29

（二）定量评价	30

（三）评价结论	30

第五章  绩效评价结果应用建议	31

第六章  存在的问题和相关建议	32

一、存在的问题	32

二、相关建议	32

第七章  其他需说明的问题	34

附件1：评价项目小组成员	35

附件2：中医院单建式人防工程款项支付明细表	36

附件3：中医院单建式人防工程绩效评价指标得分表	38

附件4：问卷调查汇总统计情况表	42

# 说  明

受重庆市铜梁区财政局的委托，重庆龙源会计师事务所有限责任公司对重庆市铜梁区中医院单建式人防工程专项资金使用情况进行了绩效评价。通过此次评价，考核中医院单建式人防工程专项资金落实和使用情况，检验中医院单建式人防工程专项资金预期目标的实现程度，为财政专项资金预算编制和加强专项资金的管理使用、提高专项资金使用效率和效益提供参考依据。

本次评价主要采用建设类项目专项资金绩效评价指标定量评价方法，评价过程分为前期准备、组织实施、分析评价与报告撰写等阶段。其中：组织实施包括收集、核实书面材料，问卷调查及现场访谈等过程。

本报告从评价思路、评价过程、评价结果、对策建议等几方面进行阐述；对有关结论、原因、建议等作出具体阐述，并给予材料支撑；同时，整理汇编项目有关评价的原始素材、记录文件等，作为佐证材料。

# 摘    要

开展财政专项资金绩效评价，是完善公共财政体制、推进政务公开的迫切需要，是提高财政科学化、精细化管理水平的重要内容，对于推动建设项目政策落实，加强建设项目专项资金管理，提高资金使用效益，都具有十分重要的意义。为科学、客观、全面、规范地评价中医院单建式人防工程项目专项资金使用绩效，检视政策实施效果，总结工作经验，并为有关部门提供完善相关政策和提升资金使用绩效的对策建议，铜梁区财政局委托重庆龙源会计师事务所有限责任公司（以下简称龙源会计师事务所），对铜梁区中医院单建式人防工程项目专项资金的使用绩效实施独立的第三方评价。评价基准日为2022年7月31日。

龙源会计师事务所遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，以及“以结果为导向、基于证据”的评价思路，组建了主任会计师、技术负责人、项目负责人及项目助理等7名人员构成的评价项目工作组，根据项目特点构建了相应的评价指标体系，主要从项目投入、项目管理、项目产出及项目效果等四个方面对评价目标进行逐项分解，从定性与定量两个角度综合考量、评价铜梁区中医院单建式人防工程项目的效率与效益、建设及完成情况。本次评价采用定量评价的方法，实行百分制，按照规定方法计算得出综合绩效评价的实际分数，对财政专项资金的使用绩效作出全面、客观、公正的评价。

评价过程分前期准备、组织实施、分析评价等主要工作过程。

综合评价结果表明，铜梁区中医院单建式人防工程项目是为了增强城市整体防护能力，保障人民生命和财产安全，保障战时人员与物资掩蔽，医疗救护等方面而建设。项目完成了工程立项批复、可行性研究、勘察、设计及土地划拨并办理土地证等前期工作，因项目尚未开工建设，具体成效体现不明显。

本次绩效评价综合得分为65分，根据财政专项资金绩效评价结果等级判定，铜梁区中医院单建式人防工程专项资金的使用绩效为“中”。

综合评价过程中也发现，铜梁区中医院单建式人防工程在制度建设、实施管理工作中也存在着以下的不足：

1.项目组织管理方面

重庆市铜梁区人民防空办公室对该项目未成立专门工作领导小组，管理制度建设体系尚不健全，未形成一套完善的制度。

2.工程施工进度方面

项目实际工期与计划差距较大，铜梁区中医院单建式人防工程项目尚未进入施工阶段。导致整体工程延缓，项目实施进度滞后。

3.项目资料管理方面

中医院单建式人防工程档案资料管理不太规范，各项目资料分散，未及时汇总整理归档，未形成一套完整的档案管理制度。

4.项目职责履行方面

项目职责履行方面不到位，中医院单建式人防工程项目业主单位为重庆市铜梁区人民防空办公室，于2020年4月向重庆市铜梁区人民政府（铜人防办文[2020]8号）请示代管代建，重庆市铜梁区人民政府未作出批复，后由重庆市铜梁区中医院组织（铜中医会议纪要[2020]13号）明确代管代建事项，并与重庆市铜梁区中医院签订委托代管协议，导致请示的代管代建事项与重庆市铜梁区中医院会议纪要上代管代建事项不一致。

通过综合评价和分析，针对上述存在的问题，我们拟提出以下建议，利于以后工作的改进与完善：

1.建议加快基础设施建设相关政策与管理制度的制定，规范档案管理，积累已实施项目的经验，确保以后工程项目的实施做到有案可循，有专门机构和人员管理，情况了解集中，出现问题能及时协调处理。

2.建议严格工期管理，注重上级文件要求，保证质量及进度等符合要求，促进项目保质保量按期完成建设任务，及时投入使用。

3.建议完善项目资料，保障档案规范有序，对缺失档案进行补充、完善、更正，对已形成的纸质资料进行汇总归档成册便于管理和查阅。

4.建议加强职责的履行，严格按“先批复，后执行”的原则进行，对代管代建单位进行严格监管，制定好代管单位职责及代建单位职责制度。

# 第一章 项目基本情况

单建式医疗救护、人员掩蔽人防项目是一项重要的平战结合工程，用于平时停车，战时防空，目前建设项目原规划车位数不足，不能满足群众就医需求，修建人防工程，可缓解医院停车，交通拥堵，解决城区市民停车难问题；战时功能为急救医院、一等人员掩蔽所、专业队队员掩蔽、专业队装备掩蔽，提高城市综合防护能力，它集人民防空、应急避难，市政停车一体的，满足平战结合要求的典型人防工程，对保护国家和人民生命财产的安全，项目具有良好的备战、经济和社会效益。

一、项目概况

重庆市铜梁区中医院单建式人防工程项目于2020年5月19日经重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于中医院单建式人防工程立项的批复》（铜发改委[2020]260号）批准立项，该项目建设内容及规模为：总占地20000平方米（约30亩），总建筑面积约15000平方米，层数为-1层，其中医疗救护工程3200平方米，医疗救护专业团队工程3800平方米、一等人员掩蔽工程8000平方米，平时设置停车位约370个。项目总投资及来源：总投资8000万元，资金来源为区级财政补助及业主自筹。项目业主：重庆市铜梁区人民防空办公室。项目负责人：王昌友；建设地址：铜梁区南城街道两路社区（现铜梁区中医院整体迁建项目地块内）；项目建设工期：2020年10月至2022年10月。

重庆市铜梁区中医院单建式人防工程项目于2022年1月18日经重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于调整重庆市铜梁区中医院单建式人防工程立项的批复》（铜发改委[2022]11号）批准工程总投资调整为10286.30万元。项目立项的其他内容按照（铜发改委[2020]260号）执行。

二、项目绩效目标

根据重庆市人民防空办公室《关于重庆市铜梁区中医院单建式人防工程项目建议书的批复》（渝防办发[2020]139号），重庆市人民防空办公室《关于重庆市铜梁区中医院单建式人防工程可行性研究报告的批复》（渝防办发[2021]25号），重庆市铜梁区第十七届人民政府第112次常务会议纪要（摘录）（摘自铜府纪要[2020]11号），重庆市铜梁区第十七届人民政府第179次常务会议纪要（摘录）（摘自铜府纪要[2021]38号），重庆市铜梁区发展和改革委员会《重庆市铜梁区中医院单建式人防工程可行性研究报告的批复》（铜发改委审[2021]54号）等，为弥补铜梁区战时医疗救护工程的空白，增加铜梁区人防工程体量，完善城市防空体系功能，增强城市总体防护能力，保障人民生命和财产安全，结合《铜梁区中医院单建式人防工程可行性研究报告》，明确了重庆市铜梁区中医院单建式人防工程绩效总体目标，具体内容如下：

（一）项目绩效总目标

1.铜梁区中医院单建式人防工程项目的指导思想：

根据军事战略、国土情况、经济发展水平等，以《中华人民共和国人民防空法》为依据，实行“长期准备、重点建设、平战结合”的方针，贯彻与经济建设协调发展、与城市建设相结合的原则，努力适应打赢技术局部战争和发展社会主义市场经济的需要，坚持科学发展观和以人为本的思想，构建和谐社会，实现战备效益、社会效益、经济效益的统一。

2.铜梁区中医院单建式人防工程项目的总体目标：

建立统一高效的组织指挥体系、布局合理的防护工程体系、灵敏可靠的通信警报体系、现代化的科研和人才培育体系,努力提高人民防空的整体抗毁能力、快速反应能力、应急救援能力和自我发展能力,以应付现代战争及重大灾害事故,有效的保护人民生命财产安全。

人民防空是国之大事，是国家长期战略。认真贯彻落实中央决策和市委、市政府部署，按照区委工作安排，根据现代战争防护要求，结合我区实际，积极探索地下停车场和人防工程结合的路径，认真谋划、科学布局城区人防工程。抓好项目建设，严格标准、保障质量，确保在必要时能够充分发挥人防工程作用。抓好军民融合，按照“因地制宜、物尽其用”原则，使人防工程在和平时期有效服务地方经济社会发展。

（二）项目绩效具体目标

根据重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于中医院单建式人防工程立项的批复》（铜发改委[2020]260号）及重庆市铜梁区发展和改革委员会《重庆市铜梁区中医院单建式人防工程可行性研究报告的批复》（铜发改委审[2021]54号），中医院单建式人防工程项目需要完成的具体任务如下：

工程总占地15242平方米（约23亩），总建筑面积约15508.33平方米，层数为-1层，其中医疗救护工程2743.7平方米、医疗救护专业队队员掩蔽部951.06平方米、医疗救护专业队装备掩蔽部2731.92平方米、一等人员掩蔽所7515.19平方米、柴油发电站及战时空调室外机室372.02平方米、出入口等附属1194.44平方米，平时设置停车位约384个。设有2个车道出入口，8个人员出入口。战时掩蔽面积9200平方米、掩蔽4910人、掩蔽车辆77辆。人防工程柱网的设置为8.1米，层高5.0、4.5、4.2米，主梁高度1.1米，梁下净高为3.9、3.4、3.1米。项目估算总投资约10286.30万元，计划于2021年4月动工，2022年12月竣工。

# 第二章 项目单位绩效报告情况

本次铜梁区财政局、重庆市铜梁区人民防空办公室未对中医院单建式人防工程项目绩效实施自我评价，由区财政局委托第三方重庆龙源会计师事务所有限责任公司负责操作本次绩效评价工作，避免不必要的人为干预，以确保评价结果客观公正。

# 第三章 绩效评价工作情况

一、绩效评价目的

本次绩效评价是对铜梁区中医院单建式人防工程资金管理工作和实施的项目进行客观、公正的综合评价，检验、考核和评价中医院单建式人防工程专项资金支出是否达到预期目标，为规范中医院单建式人防工程专项资金预算编制和加强财政资金的管理使用，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据，对于建立科学合理的中医院单建式人防工程专项资金绩效评价管理体系，规范和加强中医院单建式人防工程建设项目资金管理，建立健全激励和约束机制，提高资金使用效益，全面提升中医院单建式人防工程建设工作水平具有重要作用。

本次评价旨在核查中医院单建式人防工程专项资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为相关部门决策、管理提供参考依据，以进一步促进中医院单建式人防工程的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的中医院单建式人防工程资金分配与管理制度，推进中医院单建式人防工程专项资金科学化、精细化管理，以不断提高财政专项资金管理水平和使用效益；为以后中医院单建式人防工程专项资金及同类专项资金安排提供重要依据。

二、绩效评价依据

本次绩效评价的依据主要包括：

（一）有关部门关于铜梁区中医院单建式人防工程绩效评价的方针政策和规章制度等。

1.重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市人民防空建设“十四五”规划 （2021—2025年）的通知；

2.重庆市第三届人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改重庆市人民防空地方性法规的决定》；

3.财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

4.重庆市财政局《关于印发<重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）>的通知》（渝财绩〔2019〕19号）；

5.重庆市铜梁区财政局《关于印发铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》的通知（铜财[2020]202号）；

6.重庆市铜梁区财政局《关于开展2021年项目财政重点绩效评价的通知》（铜财[2022]323号）；

7.重庆市人民防空办公室《关于重庆市铜梁区中医院单建式人防工程项目建议书的批复》（渝防办发[2020]139号）；

8.重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于中医院单建式人防工程立项的批复》（铜发改委[2020]260号）；

9.重庆市人民防空办公室《关于重庆市铜梁区中医院单建式人防工程可行性研究报告的批复》（渝防办发[2021]25号）；

10.重庆市铜梁区发展和改革委员会《重庆市铜梁区中医院单建式人防工程可行性研究报告的批复》（铜发改委审[2021]54号）。

（二）中医院单建式人防工程资金拨付使用情况及资金支出等会计资料。

（三）中医院单建式人防工程建设管理情况及项目规划、可行性研究报告、项目批复（备案文件）等有关资料。

（四）中医院单建式人防工程建设上报的综合性材料及开展工作等有关资料。

（五）关于中医院单建式人防工程建设项目的建议书，铜梁区人民防空办公室组织或委托中介机构进行的各类检查结论、审计报告及意见、财政监督检查报告、目标群体满意度测评结果等。

（六）其它相关资料和数据。

三、绩效评价主要内容

本次绩效评价是对铜梁区中医院单建式人防工程专项资金的支出绩效进行综合量化评价。其项目专项资金为区财政拨付。中医院单建式人防工程专项资金绩效评价的主要内容包括项目前期工作、项目组织、项目实施、资金使用及实施效果等情况。

四、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

（一）绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

1.方法科学。铜梁区中医院单建式人防工程项目专项资金绩效评价采取定量和定性相结合的评价方法，注重项目专项资金支出的科学性、经济性和有效性。

2.主体独立。为保证绩效评价结果客观公正，必须坚持评价主体的独立性。铜梁区中医院单建式人防工程项目专项资金绩效评价具体工作由重庆龙源会计师事务所有限责任公司负责操作，避免不必要的人为干预。

3.过程公开。严格遵循评价标准和程序，确保操作过程公开透明，及时对计分进行校验复核，发现问题及时与相关单位进行沟通、协调。

4.数据可得。通过正规渠道取得相关数据，确保数据可靠、可得，同时对相关单位、个人进行问卷调查，以增强数据的可靠性。

5.结果可用。绩效评价应重点针对具体支出项目及其产出进行，评价结果应能清晰反映支出与产出之间紧密的对应关系。通过铜梁区中医院单建式人防工程项目专项资金绩效评价，促进中医院单建式人防工程政策落实，进一步完善各项中医院单建式人防工程政策，实现稳定和扩大中医院单建式人防工程成果。

（二）评价指标体系

重庆龙源会计师事务所有限责任公司自2022年7月承接该项目以来，成立了专门的评价小组，评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法。根据铜梁区重点绩效评价指标评分表及项目特点构建了相应的评价指标体系，主要从项目投入、项目管理、项目产出及项目效果等四个方面对评价目标进行逐项分解，从定性与定量两个角度综合考量、评价铜梁区中医院单建式人防工程的效率与效益、建设及完成情况。本次评价采用定量评价的方法，实行百分制，按照规定方法计算得出综合绩效评价的实际分数，对财政专项资金的使用绩效作出全面、客观、公正的评价。

中医院单建式人防工程绩效评价指标体系包括以下四大部分：项目投入、项目管理、项目产出、项目效果等，该四项一级指标共计分解为二十一项三级指标。

各指标分值、指标说明及评价标准详见表1。

表1   中医院单建式人防工程绩效评价计分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 绩效评价方式 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入（20分） | 项目立项 | 12 | 项目立项规范性 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 立项批文，财评及招投标手续，可研报告等资料 | ①具有立项申请及审批文件并严格按程序办理，得1分； ②通过财评及公开招投标，得2分； ③开展可行性研究、论证、风险评估及集体决策，得2分； ④建设目标、建设规模、计划工期的合理性，得1分。 以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 |
|  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划、部门职能职责等 | ①编报绩效目标，得1分； ②项目符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1分； ③实施项目与单位职责密切相关，得1分； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。 以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料等 | ①绩效指标为与项目密切相关的关键指标并设置全面，得0.5分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分； ③设定指标值与投资额或资金量相匹配程度高，得0.5分； ④指标细化量化方便理解，得0.5分。 以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 |
|  | 项目进度 | 4 | 项目完成进度 | 4 | 对项目完成情况进行考核 | 项目年度计划、项目验收情况等资料 | 项目进度按时间节点推进，每发现一处未按规定进度推进的情况，扣1分，扣完为止 |
|  | 资金落实 | 4 | 预算执行率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 2021年实际到位的财政资金总额的相关资料 | 预算执行率=（实际到位资金/预算数）×100% ①预算执行率>=95%，得4分； ②预算执行率>=85%；得2分； ③预算执行率<85%，得0分。 |
| 项目管理（20分） | 业务管理 | 12 | 管理制度健全性 | 2 | 项目相关业务管理制度是否健全 | 相关管理制度或文件 | ①制定相应的业务管理制度，得1分； ②业务管理制度是否合法、合规、完整，得1分。 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否严格按制度要求进行管理 | 项目档案资料 | ①遵守相关法律法规和管理制度，得1分； ②项目支出手续完备，得1分； ③项目相关合同等资料齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员、场地条件等落实到位，得0.5分； ⑤项目公示情况、采购程序实施、合同签订及履行情况合理合规，得0.5分。 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 |
|  |  |  | 项目质量可控性 | 4 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施 | 项目现已实施的工作质量资料 | ①制定相应的项目质量要求和标准，得2分； ②采取项目质量检查，如设计及审查等，得2分。 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 过程管理 | 2 | 是否加强项目过程、结果管理 | 监管资料、制度措施等资料 | ①开展项目日常监管，得1分； ②制定项目后续运营维护管理措施，得1分。 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 |
|  | 财务管理 | 8 | 资金管理制度健全性 | 2 | 实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | 相关制度的文件及财务审批资料 | ①已制定或具有相应的资金管理办法，得0.5分； ②制度符合相关财务会计制度的规定，得0.5分； ③财务会计制度健全，专项核算，得1分； 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 预算文件、会计记录等财务资料 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分； ③项目的重大开支经过评估认证，得0.5分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，得0.5分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分； ⑥资金拨付按合同进度并履行相应的审批程序和手续，得1分。 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。特殊情况酌情计分。 |
|  |  |  | 财务监控有效性 | 2 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施。 | 查看检查记录等资料 | ①已制定或具有相应的内控机制，得1分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控手段，得1分。 |
| 项目产出（30分） | 过程指标 | 30 | 数量 | 8 | 实际完成数量与设定目标值比较（完工情况） | 查看审批部门批复的项目建设目标、建设目标的实际完成情况等资料 | ①将实际完成情况与审批部门批复的项目目标对比 ②评分标准： 8分：完成95%（含）以上的目标 6分：完成80%（含）-95%的目标 4分：完成60%（含）-80%的目标 2分：完成60%以下的目标 |
|  |  |  | 质量 | 8 | 考核实际完成过程质量是否达标与实际完成数的比率 | 查看前期已完成的工作资料 | 关注过程质量达标情况及占实际完成数的比率，每发现一处过程质量不达标的情况扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 时效 | 6 | 任务完成及时率 | 查看项目计划日期、可研报告建设周期等资料 | ①实际建设周期指项目从开工到竣工验收之间的时间周期。对于虽未进行竣工验收，但已投入使用的项目，实际建设周期界定为项目开工到投入使用日期之间的时间周期。 ②评分标准： 6分：项目按原定日期开工或提前，并且实际建设周期不超过计划建设周期 5分：无论项目开工日期是否延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟6个月（含）以内 4分：无论项目开工日期是否延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟6～12个月（含） 2分：无论项目开工日期是否延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟12个月以上 |
|  |  |  | 成本 | 8 | 考核成本节约率，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% | 查看项目实际支出、项目预算投资总额等资料 | ①项目预算指原定用于项目建设的资金，包括年度预算安排的资金等。 ②如果项目预算进行过调整，且经过有关部门批准，则按调整后的预算进行对比。 ③评分标准： 8分：项目实际支出与预算的差额不超过5% 7分：项目实际支出与预算的差额在5%-15%（含）以内 6分：项目实际支出与预算的差额在15%-25%（含）以内 5分：项目实际支出与预算的差额超过25%以上 |
| 项目效果（30分） | 效益指标 | 30 | 战备效益 | 4 | 项目实施对战备时期所带来的直接或间接影响情况 | 查看各类资料、问卷调查及现场询问等 | 战备效益明显，如增强城市总体防护能力，保障人民生命和财产安全，保障战时人员与物资掩蔽，医疗救护、一等人员掩蔽、专业队装备掩蔽等，得4分，每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 经济效益 | 4 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 查看各类资料、问卷调查及现场询问等 | 经济效益明显，如服务于社会与市政停车一体，从而促使人防工程实现最大的经济效益等，得4分，每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 社会效益 | 4 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 查看各类资料、问卷调查及现场询问等 | 社会效益明显，如缓解医院停车，交通拥堵，解决城区市民停车难问题等，得4分，每发现一处问题影响效益发挥，扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | 可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 查看各类资料、问卷调查及现场询问等 | 项目建成后及时投入使用，进入良性运行，后续运行及成效发挥可持续，得4分。每发现一处问题影响可持续性，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 14 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 满意度=满意人数/被调查人数*100% | 根据收回的问卷进行满意度统计，满意度<60%，得0分； 60%<满意度≤70%， 得8分； 70%<满意度≤80%， 得10分； 80%<满意度≤95%， 得12分； 95%<满意度≤100%，得14分。 |

（三）绩效评价方法

本次评价采用定量评价的方法，实行百分制，评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从项目投入、项目管理、项目产出及项目效果等四个方面对评价目标进行逐项分解，从定性与定量两个角度综合考量、评价资金使用的效率与效益。依据已核实准确的财务数据资料及相关建设程序资料，按照绩效评价指标体系及评分标准，评定各项评价指标的得分，对各项指标得分汇总得出综合绩效评价的实际分数，对铜梁区中医院单建式人防工程专项资金的使用绩效作出全面、客观、公正的评价。

五、绩效评价工作过程

中医院单建式人防工程专项资金绩效评价是指应用一定的评价方法、评价指标和评价标准，对中医院单建式人防工程专项资金管理工作和实施的项目进行客观、公正的综合评价。在对铜梁区中医院单建式人防工程项目财政专项资金实施绩效评价前，我所绩效评价小组在认真学习绩效评价方法的基础上，制定了严格的绩效评价操作流程，完善绩效评价指标体系和具体工作计划。通过查阅项目申报、设计批复、制度建设及财务会计资料，实地走访，询问相关经办人员，发放调查问卷等方式，收集评价相关资料，汇总分析综合评价，完成了项目绩效评价相关工作，为使绩效评价结果的真实、完整、有效，绩效评价应当遵循严格规范的工作程序，一般而言，绩效评价工作过程应涵盖前期准备、组织实施、分析评价等主要工作过程。

（一）前期准备

1.做好详细的工作计划

在成立绩效评价项目组时，本所考虑了评价项目组各人员的技能特长，尽量做到组员之间的技能具有互补性。小组成立后，针对铜梁区中医院单建式人防工程项目绩效评价工作组织召开了学习讨论会。结合铜梁区中医院单建式人防工程项目的实际情况以及《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》相关文件的要求，在项目组充分讨论的基础上，对铜梁区中医院单建式人防工程项目的工作情况、资金使用情况等进行梳理，确定了评价过程中的重点事项。并把工作计划进行细化和完善，为绩效评价工作能顺利实施做好充分准备。

2.了解铜梁区中医院单建式人防工程的基本情况，谨慎选取调查样本，做到调查选样具有代表性。

首先，项目组在对相关文件进行研究、学习的基础上，通过与铜梁区住房和城乡建设委员会、铜梁区财政局等相关部门负责人进行协调沟通，明确了以下事项：项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围以及项目绩效评价目标等基本情况。其次，小组成员在准备阶段中大量使用调查方法，采用了抽样技术，谨慎选取调查样本。项目组在选样时充分考虑了重庆市铜梁区人民防空办公室、铜梁区财政局等相关部门的基本情况及现实情况，确保调查样本具有代表性，保证调查与访谈采集的证据能够说明该机构或部门筹集、使用及配置财政专项资金的真实水平。

3.群策群力制订详尽的绩效评价实施方案。

在项目负责人的组织下，全体成员分工合作，拟定出绩效评价实施草案，并由项目负责人审核其依据、方法是否恰当、有效，这样即充分发挥了集体的智慧、又避免了方案的片面性。绩效评价实施方案的制订是根据非现场的初步判断，所以在方案中需列明重点检查和一般检查的内容及具体要求，这样可以克服事前的盲目性。绩效评价实施方案的基本内容包含：项目总体情况介绍、主要资料及获取来源、绩效评价程序及内容、主要勾稽关系及关键数据核对方法、调查问卷提纲、绩效评价依据的相关政策、制度等文件资料、绩效评价实施中的注意事项等。

（二）组织实施

实施阶段包括资料收集、资料审核、问卷调查及现场访谈等过程，以及编制绩效评价工作底稿等工作。

1.资料收集

评价工作组在制定、完善绩效评价实施方案后，需要着手收集与中医院单建式人防工程有关的绩效评价资料，具体包括：

（1）纳入评价范围的项目预算批复文件;

（2）项目立项可行性报告、立项批准文件、备案登记等;

（3）设计、勘察等合同资料；

（4）会计报表、总账、明细账、会计凭证等财务会计资料；

（5）其他项目绩效评价相关资料等。

2.资料审核

在搜集、汇总、整理、分析铜梁区财政局、重庆市铜梁区人民防空办公室等提供的建设项目财政专项资金收支情况和相关资料的基础上，绩效评价小组对其所提供资料的真实性和准确性进行了职业判断和必要的审核程序。通过调阅资金申报材料、审批、拨付、会计凭证等资料，绩效评价小组充分核查了数据的真实性、完整性、相关性、全面性并制定了指标统计口径，为绩效评价指标的定量计算提供准确的数据基础。主要包含：

（1）与铜梁区财政局、重庆市铜梁区人民防空办公室项目负责人取得联系，获取与评价项目财政专项资金筹集、使用、配置情况相关的财务数据资料；

（2）核对报表数据与相关材料是否一致，记录审核差异情况；

（3）审核财务数据的勾稽关系，核对与绩效评价相关的电子数据，打印绩效评价资料等。

3.问卷调查及现场访谈

为了解中医院单建式人防工程资金的执行效果及群众对工程项目的满意度，项目组对中医院单建式人防工程实施范围内的受益住户及干部代表实施了问卷调查与现场访谈，并对调查问卷情况进行汇总、整理、分析。同时，在现场调查过程中，运用检查法、现场观察法等方法对被调查单位、个人关于中医院单建式人防工程专项资金的管理制度、使用制度等的贯彻落实情况进行抽样测试。具体而言，包括：

（1）调查问卷的设计。在征询相关部门负责人意见的基础上，合理设计调查问卷，着重强调问卷的直观性、全面性与可理解性。这样可以在保证覆盖面的前提下，使被调查人更易于接受，从而减少调查难度。

（2）调查问卷的发放。根据绩效评价实施方案中选择的调查样本，对各项目区实施问卷调查，进一步核实基础数据资料，了解中医院单建式人防工程项目相关政策的执行力度。

（3）调查问卷的回收。汇总、整理已回收的调查问卷，对不符合要求或者数据缺失的问卷进行二次调查。

（4）统计调查问卷结果。在对调查问卷情况进行汇总整理、分析的基础上统计调查结果，对中医院单建式人防工程资金使用和项目实施情况进行定性分析。

4.编制绩效评价工作底稿

工作底稿是分析评价、形成评价结论和编制评价报告的直接依据。所以，当绩效评价资料基本收集齐全，对中医院单建式人防工程有了较为充分的了解后，项目组成员应把搜集到的相关资料以及对资料的专业判断都完整记录在工作底稿中。小组各成员需认真撰写工作日记，编写工作底稿，详细记录各成员实施的具体过程、采取的步骤和方法，体现项目组成员的工作成果。

（三）分析评价

按第二阶段核实的基础数据及相关资料，根据核实后的铜梁区中医院单建式人防工程财政资金实际发生数据以及项目建设过程中程序的合法性、合规性以及完备性，对照中医院单建式人防工程专项资金绩效评价指标计分标准进行综合定量评价，并结合非量化评价内容，得出中医院单建式人防工程绩效评价综合得分。根据各项评价指标得分，结合非量化评价因素的分析，在项目组充分讨论的基础上得出综合评价结论，并将评价结果反馈给相关单位，在沟通协调的基础上编制绩效评价报告。

# 第四章 绩效评价指标分析情况

一、项目资金情况分析

（一）项目资金到位情况分析

1.项目资金计划情况

根据重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于中医院单建式人防工程立项的批复》（铜发改委[2020]260号），项目估算总投资为8,000.00万元，资金由区财政补助及业主自筹；于2022年1月18日经重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于调整重庆市铜梁区中医院单建式人防工程立项的批复》（铜发改委[2022]11号）批准工程总投资调整为10,286.30万元。

2.项目资金实际到位情况

项目组根据调阅、查询、整理项目财务会计资料（资料主要来源于重庆市铜梁区人民防空办公室及铜梁区住房和城乡建设委员会财务科），及根据重庆市铜梁区财政局《关于下达2020年单建式人防工程资金预算的通知》（铜财[2020]240号）文件，铜梁区中医院单建式人防工程2020年度下达资金100.00万元；根据一体化指标账2021年度下达资金2332.58万元，2022年下达资金3955.60万元。

（二）项目资金使用情况分析

截至2022年7月31日，根据重庆市铜梁区人民防空办公室及铜梁区住房和城乡建设委员会财务科提供的项目财务收支数据，铜梁区中医院单建式人防工程项目账面已支出（使用资金）2388.34万元。中医院单建式人防工程项目款项支付明细表见附件2。

（三）项目资金管理情况分析

在铜梁区中医院单建式人防工程的资金管理中，为确保项目的顺利推进和全面完成工作任务，主要突出了“两抓”：

一抓资金到位：为确保财政资金落实，按批复下达的投资计划及时拨付资金，确保资金到位。

二抓资金管理：认真贯彻落实国家和市关于财政资金支付管理办法。项目资金拨付，根据合同内容及约定的付款期限，由代管单位(重庆市铜梁区中医院）申请、项目业主审核并签署资金拨付意见，再由资金管理部门审核，最后由领导审定同意后才拨付项目资金。已投入资金额度与资金拨付挂钩，有利于避免专款不专用和挤占、挪用项目资金现象的发生，推进了项目建设的顺利实施。铜梁区中医院单建式人防工程项目在资金管理上较好地执行了相关财务审批制度。

二、项目实施情况分析

（一）项目组织情况分析

中医院单建式人防工程项目在立项批复后，结合重庆市铜梁区人民防空办公室、重庆市铜梁区卫生健康委员会、重庆市铜梁区财政局《关于单建式人防工程代建代管方案的请示》（铜人防办文[2020]8号），项目实行代建制，代建单位为重庆市铜梁区金穗基础设施建设投资有限公司，代建工作从项目立项开始接手，直至项目完工。建设过程中以及建成后代管单位为重庆市铜梁区中医院。该项目具体组织情况如下：

重庆市铜梁区人民防空办公室于2020年11月委托重庆市人防建筑设计研究院有限责任公司对中医院单建式人防工程项目进行可行性研究，对该项目的必要性、建设规模、工程实施方案和建设工期安排、项目建设的社会效益分析、项目投资估算等方面进行研究分析。可行性研究报告获得重庆市人民防空办公室及重庆市铜梁区发展和改革委员会的审批后，铜梁区人民防空办公室委托重庆市人防建筑设计研究院有限责任公司对该项目进行施工图设计，委托重庆紫凌工程咨询有限公司对该项目进行全过程的招标代理工作，并按规定发布了招标公告，2022年7月22日开标，根据招标文件要求，投标截止时间止，投标人少于3个的招标人将重新招标，故本次招标项目流标。截止评价基准日，该项目尚未进行第二次招标。

（二）项目管理情况分析

中医院单建式人防工程项目由重庆市铜梁区人民防空办公室作为业主，组织实施，认真把好“质量、资金、进度”三关，定期对工程建设进行监督检查，督促工程建设的顺利实施，管理工程建设的日常事务工作，2020年4月28日重庆市铜梁区人民防空办公室、重庆市铜梁区卫生健康委员会、重庆市铜梁区财政局向铜梁区人民政府请示代建代管方案，《关于单建式人防工程代建代管方案的请示》（铜人防办文[2020]8号），项目实行代建制，代建单位为重庆市铜梁区金穗基础设施建设投资有限公司，代建工作从项目立项开始接手，直至项目完工。建设过程中以及建成后代管单位为重庆市铜梁区中医院。后重庆市铜梁区中医院单建式人防工程建设项目工作推进会（铜中医会议纪要[2020]13号）中明确项目建设单位、代管单位、代建单位职责和工作界面划分，会议决定由建设单位和代管单位共同完成项目前期手续办理、设计单位招标、设计成果确认及施工图审查、预算、财评工作等，由建设单位和代管单位签订委托协议明确具体委托办理事项。代建单位在本项目完成财评审核后接替项目建设工作，牵头负责建设质量、安全、进度和建设手续办理工作。涉及项目相关资金由建设单位向区财政局申报使用计划，并办理相关资金使用手续，委托办理事项中凡涉及资金使用的文本，如合同签订等事项，由代管单位先行签字盖章，再交由建设单位盖章生效。参会单位：重庆市铜梁区中医院、重庆市铜梁区人民防空办公室、重庆市铜梁区金穗基础设施建设投资有限公司。

截止评价基准日，该项目前期立项、可行性研究、用地、设计等由重庆市铜梁区中医院独立完成，并与重庆市铜梁区中医院签订委托代管协议，未见与重庆市铜梁区金穗基础设施建设投资有限公司签订代建协议，项目的前期实施工作由重庆市铜梁区中医院独立完成与（铜人防办文[2020]8号）请示文件及（铜中医会议纪要[2020]13号）明确代管代建事项不一致，且未见区政府批复文件。

三、项目绩效情况分析

中医院单建式人防工程项目实施既可以提高城市综合防护能力，完善城市功能，提升城市品质，又能改善中医院周边停车具有重要意义。

项目绩效情况分析主要是将项目完成后的实际情况与批复的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性等方面进行量化、具体分析。

（一）项目经济性分析

1.项目成本（预算）控制情况

根据中鼎誉润工程咨询有限公司于2022年4月对中医院单建式人防工程项目编制的预算报告书，该项目预算总价为77,830,986.36元，重庆市铜梁区财政预算评审中心对该项目预算造价进行评审，并出具（铜财预审[2022]第136号）审核意见书，审定该项工程预算总造价为72,640,743.18元。该项目尚在招标阶段，公开招标控制金额与评审中心金额一致。

2.项目成本（预算）节约情况

根据重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于调整重庆市铜梁区中医院单建式人防工程立项的批复》（铜发改委[2022]11号）批准中医院单建式人防工程项目总投资为10286.30万元。截至2022年7月31日，该项目实际投入成本2388.34万元，包括地形图测量费0.52万元，控制点测绘费0.15万元，地质勘查费1.00万元，外业见证费0.80万元，勘察费10.08万元，可行性研究费10.00万元，工程设计费66.15万元，概算报告编制费5.50万元，国有建设用地使用权费2286.30万元，审图费7.50万元，土地证工本费0.05万元，工程测绘费0.29万元。由于该项目尚在招标阶段，还未开始施工，账面投资金额不完整，本次绩效评价投资暂按实际支付的资金确认。

综上，项目实际支出金额为2388.34万元。与计划总投资10286.30万元相比，待完成投资7897.96万元，该项目已完成成本占计划的23.22%。

（二）项目的效率性分析

1.项目的实施进度

根据重庆市人民防空办公室《关于重庆市铜梁区中医院单建式人防工程可行性研究报告的批复》（渝防办发[2021]25号）及重庆市铜梁区发展和改革委员会《重庆市铜梁区中医院单建式人防工程可行性研究报告的批复》（铜发改委审[2021]54号）文件，中医院单建式人防工程项目计划工期2021年4月-2022年12月。铜梁区中医院单建式人防工程项目尚在招标阶段，还未开始施工，该项目于2022年7月22日开标，根据招标文件要求，投标截止时间止，投标人少于3个的招标人将重新招标，故本次招标项目流标。截止评价基准日，该项目尚未进行第二次招标。

将计划工期与实际进度对比后发现，项目实际工期与计划差距较大，项目实施进度非常缓慢。

2.项目完成过程

重庆市铜梁区人民防空办公室对铜梁区中医院单建式人防工程项目在完成过程中实行了代建代管的管理制度，由重庆市铜梁区人民防空办公室监管。目前，项目前期手续办理、设计单位招标、设计成果确认及施工图审查、预算、财评工作等，已由重庆市铜梁区中医院完成，并与重庆市铜梁区中医院签订代管协议。

（三）项目的效益性分析

1.项目工程量完成程度

根据建设单位及代管单位提供的中医院单建式人防工程项目资料，截至2022年7月31日，铜梁区中医院单建式人防工程，截止报告日，该项目已完成勘察、可行性研究、设计、施工图审查、预算、财评及根据重庆市铜梁区人民政府《关于同意划拨重庆市铜梁区中医院单建式人防工程国有建设用地的使用权<地下空间部分>的批复》（铜府[2021]96号）文件，缴纳了划拨土地权益价款2286.30万元，并取得土地证书；现该项目正在进行第二次招投标阶段。

2.项目实施对经济和社会的影响

铜梁区中医院单建式人防工程建设既有利于提高城市综合防护能力，完善城市基础设施，缓解交通拥堵，解决城市市民停车难方面具有重要作用，项目完成后具有良好的备战、经济和社会效益。

（1）战备效益：增加铜梁区人防工程体量，完善城市防空体系功能，增强城市总体防护能力，保障人民生命和财产安全，保障战时人员与物资掩蔽，医疗救护、一等人员掩蔽、专业队队员掩蔽、专业队装备掩蔽。

（2）经济效益：有利于促进人防可持续发展在完善平战转换方案、不影响防空效能的前提下，鼓励将已建人防设备设施利用起来，创造收益。

（3）社会效益：通过该项目的实施，对完善城市基础设施，缓解交通拥堵，解决城区市民停车难，改善中医院周边停车具有重要意义。

综上所述，中医院单建式人防工程项目建成后，效益较为显著，它是集人民防空、应急避难、市政停车，满足平战结合要求的典型人防工程，除对保护国家和人民生命财产安全具有重大意义外，还对完善城市基础设施，缓解交通拥堵，解决城区市民停车难等方面具有重要作用。

四、综合评价情况及评价结论

（一）定性分析

在对铜梁区中医院单建式人防工程专项资金进行绩效评价期间，我们采取了问卷调查和现场访谈的方式，从侧面来了解中医院单建式人防工程专项资金的使用情况，同时还收集了中医院单建式人防工程目标受益群众对中医院单建式人防工程实施情况的满意程度和意见。

我们走访了中医院单建式人防工程项目工作人员，发放问卷10份，实际收回有效问卷10份。调查结果显示对中医院单建式人防工程政策及实施效果认为满意或比较满意的比例为80%（见附件4）。从以上数据可以看出，中医院单建式人防工程的确是一项重要的平战结合工程，能提高城市整体防护能力，具有良好的备战、经济和社会效益，说明建设中医院单建式人防工程必要性充分，我们还随机对中医院单建式人防工程区工作人员和干部进行现场访谈，实地了解中医院单建式人防工程情况。综合各方面信息，铜梁区中医院单建式人防工程在将来提升城市总体防护能力，保障人民生命和财产安全等方面发挥重要作用。

（二）定量评价

根据绩效评价指标及评分标准，对各指标进行评分，汇总计算得到铜梁区中医院单建式人防工程专项资金绩效定量评价得分为65分（见附件3）。

（三）评价结论

本报告最后评价结果，是以评价指标定量得分为主要依据，兼顾对项目实施地查看、干部的问卷调查、现场访谈等因素，而作出的综合结论。我们认为，铜梁区中医院单建式人防工程专项资金的使用绩效，因项目主体尚未开工建设，具体成效体现不明显。故综合评价得分为65分，根据财政专项资金绩效评价结果等级判定（见表2），综合评价结论是：铜梁区中医院单建式人防工程专项资金的使用绩效为“中”。

表2   财政专项资金绩效评价结果判定

| 评价总分 | 90-100分 | 80—89分 | 60—79分 | 0-59分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |

# 第五章 绩效评价结果应用建议

对本次绩效评价结果的应用提出如下建议：

一、财政部门和重庆市铜梁区人民防空办公室应当及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为安排以后中医院单建式人防工程专项资金预算和改进预算管理的重要依据。

二、绩效评价结果应当按照政府信息公开的有关规定在一定范围内公开。

三、重视存在问题，积极落实整改措施。绩效评价的最终目的在于肯定成效，针对存在问题提出建议，督促有关各方完善管理，提高中医院单建式人防工程专项资金的使用绩效。对此，建议各有关部门要引起高度重视，切实采取有力措施，制定有效工作方案，进一步提升中医院单建式人防工程专项资金使用绩效，并将整改情况报相关部门备查。

第六章 存在的问题和建议

一、存在的问题

铜梁区中医院单建式人防工程前期工作完成较好，但其完成过程中对制度建设、实施管理也存在着以下的不足：

1.项目组织管理方面

重庆市铜梁区人民防空办公室对该项目未成立专门工作领导小组，管理制度建设体系尚不健全，未形成一套完善的制度。

2.工程施工进度方面

项目实际工期与计划差距较大，铜梁区中医院单建式人防工程项目尚未进入施工阶段。导致整体工程延缓，项目实施进度滞后。

3.项目资料管理方面

中医院单建式人防工程档案资料管理不太规范，各项目资料分散，未及时汇总整理归档，未形成一套完整的档案管理制度。

4.项目职责履行方面

项目职责履行方面不到位，中医院单建式人防工程项目业主单位为重庆市铜梁区人民防空办公室，于2020年4月向重庆市铜梁区人民政府（铜人防办文[2020]8号）请示代管代建，重庆市铜梁区人民政府未作出批复，后由重庆市铜梁区中医院组织（铜中医会议纪要[2020]13号）明确代管代建事项，并与重庆市铜梁区中医院签订委托代管协议，导致请示的代管代建事项与重庆市铜梁区中医院会议纪要上代管代建事项不一致。

二、相关建议

针对上述存在的问题，我们拟提出以下建议，利于以后工作的改进与完善：

1.建议加快基础设施建设相关政策与管理制度的制定，规范档案管理，积累已实施项目的经验，确保以后工程项目的实施做到有案可循，有专门机构和人员管理，情况了解集中，出现问题能及时协调处理。

2.建议严格工期管理，注重上级文件要求，保证质量及进度等符合要求，促进项目保质保量按期完成建设任务，及时投入使用。

3.建议完善项目资料，保障档案规范有序，对缺失档案进行补充、完善、更正，对已形成的纸质资料进行汇总归档成册便于管理和查阅。

4.建议加强职责的履行，严格按“先批复，后执行”的原则进行，对代管代建单位进行严格监管，制定好代管单位职责及代建单位职责制度。

# 第七章 其他需说明的问题

本评价报告依据铜梁区财政局、重庆市铜梁区人民防空办公室等相关单位提供的各项基础资料，运用规定的评价指标、标准及评分办法，各项评价基础资料的真实性与完整性由铜梁区财政局、重庆市铜梁区人民防空办公室负责，评价工作组在此基础上进行独立、客观、公正的评价。

附件1：评价项目小组成员

| 序号 | 姓名 | 职务 | 资格/职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汪 明 | 总经理 主任会计师 | 注册会计师、造价工程师、注册咨询工程师（投资）、高级会计师 |
| 2 | 蒋贵举 | 副总经理 副主任会计师 | 注册会计师、会计师 |
| 3 | 蒋建平 | 副总经理 项目负责人 | 注册会计师、造价工程师、注册咨询工程师（投资） |
| 4 | 周正敏 | 审计人员 | 注册会计师 |
| 5 | 冉 霜 | 审计人员 |  |
| 6 | 耿 源 | 审计人员 |  |
| 7 | 李 妍 | 审计人员 |  |

附件2：中医院单建式人防工程款项支付明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 合同金额 | 审计金额 | 付款金额 | 欠款金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医院单建式人防工程地形图测量费 | 重庆市铜梁区城乡规划设计室 | 5,188.00 | 未审计 | 5,188.00 | 0.00 | 根据重庆市铜梁区城乡规划设计室划价单上金额支付款项，已付清并记账。 |
| 2 | 中医院单建式人防工程3个控制点测绘费 | 重庆市铜梁区城乡规划设计室 | 1,500.00 | 未审计 | 1,500.00 | 0.00 | 根据重庆市铜梁区城乡规划设计室划价单上金额支付款项，已付清并记账。 |
| 3 | 中医院单建式人防工程地质勘查费 | 重庆市涪陵区建筑勘察设计质量审查中心 | 10,000.00 | 未审计 | 10,000.00 | 0.00 | 已付清并记账。 |
| 4 | 中医院单建式人防工程外业见证费 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 8,000.00 | 未审计 | 8,000.00 | 0.00 | 已付清并记账。 |
| 5 | 中医院单建式人防工程勘察费 | 重庆峻桥岩土工程有限公司 | 112,000.00 | 未审计 | 100,800.00 | 11,200.00 | 支付合同价款90%，剩余10%项目竣工验收合格后支付。已支付，于2021年3月31日18号凭证记账。 |
| 6 | 中医院单建式人防工程可研编制费用 | 重庆市人防建筑设计研究院有限责任公司 | 100,000.00 | 未审计 | 100,000.00 | 0.00 | 已付清并记账。 |
| 7 | 中医院单建式人防工程设计费 | 重庆市人防建筑设计研究院有限责任公司 | 945,000.00 | 未审计 | 661,500.00 | 283,500.00 | 2021年7月31日34号凭证支付18.90万元，2022年7月26日22号凭证支付47.25万元。 |
| 8 | 中医院单建式人防工程概算报告编制费 | 四川东宏工程造价咨询有限公司 | 55,000.00 | 未审计 | 55,000.00 | 0.00 | 已付清并记账。 |
| 9 | 中医院单建式人防工程国有建设用地使用权费用 | 重庆市铜梁区财政局 | 22,863,000.00 | 未审计 | 22,863,000.00 | 0.00 | 根据重庆市铜梁区人民政府（铜府[2021]96号）文件，支付土地权益价款2286.30万元，已付清并记账。 |
| 10 | 中医院单建式人防工程建设项目审图费 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 75,000.00 | 未审计 | 75,000.00 | 0.00 | 已付清并记账。 |
| 11 | 中医院单建式人防工程土地证工本费 | 吴云松 | 550.00 | 未审计 | 550.00 | 0.00 | 以发票金额付款，并记账。 |
| 12 | 付中医院单建式人防工程测绘费 | 重庆市铜梁区城乡规划设计室 | 2,911.22 | 未审计 | 2,911.22 | 0.00 | 根据重庆市铜梁区城乡规划设计室划价单上金额支付款项，已付清并记账。 |
| 合计 | 24,178,149.22 | 未审计 | 23,883,449.22 | 294,700.00 |  |

| 附件3：中医院单建式人防工程项目绩效评价指标得分表 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 绩效评价方式 | 评分说明 | 得分 | 备注 |
| 项目投入（20分） | 项目立项 | 12 | 项目立项规范性 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 立项批文，财评及招投标手续，可研报告等资料 | ①具有立项申请及审批文件并严格按程序办理，得1分； ②通过财评及公开招投标，得2分； ③开展可行性研究、论证、风险评估及集体决策，得2分； ④建设目标、建设规模、计划工期的合理性，得1分。 以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 6 | 未发现不合规的情况。 |
|  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划、部门职能职责等 | ①编报绩效目标，得1分； ②项目符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1分； ③实施项目与单位职责密切相关，得1分； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。 以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 4 | 未发现不合理的情况。 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料等 | ①绩效指标为与项目密切相关的关键指标并设置全面，得0.5分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分； ③设定指标值与投资额或资金量相匹配程度高，得0.5分； ④指标细化量化方便理解，得0.5分。 以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 2 | 未发现绩效指标不明确的情况 |
|  | 项目进度 | 4 | 项目完成进度 | 4 | 对项目完成情况进行考核 | 项目年度计划、项目验收情况等资料 | 项目进度按时间节点推进，每发现一处未按规定进度推进的情况，扣1分，扣完为止 | 2 | 根据（铜发改委审[2020]260号）文件，项目建设工期明确于2020年10月-2022年10月，实际未按计划进度执行。扣2分 |
|  | 资金拨付 | 4 | 预算执行率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 2021年实际到位的财政资金总额的相关资料 | 预算执行率=（实际到位资金/预算数）×100% ①预算执行率>=95%，得4分； ②预算执行率>=85%；得2分； ③预算执行率<85%，得0分。 | 4 | 根据（铜财[2022]323号）文件，2021年项目预算资金2333万元，单位一体化指标账反映2021年共计到位资金2332.58万元。资金到达率为99.98%（该指标只比对2021年预算执行率） |
| 项目管理（20分） | 业务管理 | 12 | 管理制度健全性 | 2 | 项目相关业务管理制度是否健全 | 相关管理制度或文件 | ①制定相应的业务管理制度，得1分； ②业务管理制度是否合法、合规、完整，得1分。 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 | 1 | 未单独建立关于单建式人防工程管理制度，相关管理制度按单位内部控制制度执行，酌情扣1分 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否严格按制度要求进行管理 | 项目档案资料 | ①遵守相关法律法规和管理制度，得1分； ②项目支出手续完备，得1分； ③项目相关合同等资料齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员、场地条件等落实到位，得0.5分； ⑤项目公示情况、采购程序实施、合同签订及履行情况合理合规，得0.5分。 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 | 4 | 未发现不合规的情况。 |
|  |  |  | 项目质量可控性 | 4 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施 | 项目现已实施的工作质量资料 | ①制定相应的项目质量要求和标准，得2分； ②采取项目质量检查，如设计及审查等，得2分。 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 4 | 现已完成工作中未发现质量不合格情况。 |
|  |  |  | 过程管理 | 2 | 是否加强项目过程、结果管理 | 监管资料、制度措施等资料 | ①开展项目日常监管，得1分； ②制定项目后续运营维护管理措施，得1分。 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 | 1 | 中医院单建式人防工程于2020年4月向重庆市铜梁区人民政府（铜人防办文[2020]8号）请示代管代建，重庆市铜梁区人民政府未作出批复，后由重庆市铜梁区中医院组织（铜中医会议纪要[2020]13号）明确代管代建事项，并与重庆市铜梁区中医院签订委托代管协议，导致请示的代管代建事项与重庆市铜梁区中医院会议纪要上代管代建事项不一致。扣1分。 |
|  | 财务管理 | 8 | 资金管理制度健全性 | 2 | 实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | 相关制度的文件及财务审批资料 | ①已制定或具有相应的资金管理办法，得0.5分； ②制度符合相关财务会计制度的规定，得0.5分； ③财务会计制度健全，专项核算，得1分； 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 | 2 | 资金管理办法按单位内控执行 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 预算文件、会计记录等财务资料 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分； ③项目的重大开支经过评估认证，得0.5分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，得0.5分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分； ⑥资金拨付按合同进度并履行相应的审批程序和手续，得1分。 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。特殊情况酌情计分。 | 4 | 预算文件、会计记录等财务资料，未发现不合规情况 |
|  |  |  | 财务监控有效性 | 2 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施。 | 查看检查记录等资料 | ①已制定或具有相应的内控机制，得1分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控手段，得1分。 | 2 | 内控制度，采取了单位内审等监督检查手段 |
| 项目产出（30分） | 过程指标 | 30 | 数量 | 8 | 实际完成数量与设定目标值比较（完工情况） | 查看审批部门批复的项目建设目标、建设目标的实际完成情况等资料 | ①将实际完成情况与审批部门批复的项目目标对比 ②评分标准： 8分：完成95%（含）以上的目标 6分：完成80%（含）-95%的目标 4分：完成60%（含）-80%的目标 2分：完成60%以下的目标 | 2 | 根据相关经办人阐述，项目尚在第二次招标阶段，实际完成数量与审批目标差异较大 |
|  |  |  | 质量 | 8 | 考核实际完成过程质量是否达标与实际完成数的比率 | 查看前期已完成的工作资料 | 关注过程质量达标情况及占实际完成数的比率，每发现一处过程质量不达标的情况扣1分，扣完为止。 | 8 | 根据查看现已实施的工作资料，为发现质量不达标情况 |
|  |  |  | 时效 | 6 | 任务完成及时率 | 查看项目计划日期、可研报告建设周期等资料 | ①实际建设周期指项目从开工到竣工验收之间的时间周期。对于虽未进行竣工验收，但已投入使用的项目，实际建设周期界定为项目开工到投入使用日期之间的时间周期。 ②评分标准： 6分：项目按原定日期开工或提前，并且实际建设周期不超过计划建设周期 5分：无论项目开工日期是否延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟6个月（含）以内 4分：无论项目开工日期是否延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟6～12个月（含） 2分：无论项目开工日期是否延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟12个月以上 | 4 | 该项目尚在第二次招标阶段，暂时无法预计实际建设周期与计划建设周期延迟时间，暂估周期延迟6～12个月 |
|  |  |  | 成本 | 8 | 考核成本节约率，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% | 查看项目实际支出、项目预算投资总额等资料 | ①项目预算指原定用于项目建设的资金，包括年度预算安排的资金等。 ②如果项目预算进行过调整，且经过有关部门批准，则按调整后的预算进行对比。 ③评分标准： 8分：项目实际支出与预算的差额不超过5% 7分：项目实际支出与预算的差额在5%-15%（含）以内 6分：项目实际支出与预算的差额在15%-25%（含）以内 5分：项目实际支出与预算的差额超过25%以上 | 5 | 计划总投资10286.30万元，实际支出金额为2388.34万元，待完成投资7897.96万元 |
| 项目效果（30分） | 效益指标 | 30 | 战备效益 | 4 | 项目实施对战备时期所带来的直接或间接影响情况 | 查看各类资料、问卷调查及现场询问等 | 战备效益明显，如增强城市总体防护能力，保障人民生命和财产安全，保障战时人员与物资掩蔽，医疗救护、一等人员掩蔽、专业队装备掩蔽等，得4分，每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，扣完为止。 | 0 | 因项目主体尚未开工建设，具体战备效益体现不明显，故不得分 |
|  |  |  | 经济效益 | 4 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 查看各类资料、问卷调查及现场询问等 | 经济效益明显，如服务于社会与市政停车一体，从而促使人防工程实现最大的经济效益等，得4分，每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，扣完为止。 | 0 | 因项目主体尚未开工建设，具体经济效益体现不明显，故不得分 |
|  |  |  | 社会效益 | 4 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 查看各类资料、问卷调查及现场询问等 | 社会效益明显，如缓解医院停车，交通拥堵，解决城区市民停车难问题等，得4分，每发现一处问题影响效益发挥，扣2分，扣完为止。 | 0 | 因项目主体尚未开工建设，具体社会效益体现不明显，故不得分 |
|  |  |  | 可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 查看各类资料、问卷调查及现场询问等 | 项目建成后及时投入使用，进入良性运行，后续运行及成效发挥可持续，得4分。每发现一处问题影响可持续性，扣1分，扣完为止。 | 0 | 因项目主体尚未开工建设，具体可持续影响体现不明显，故不得分 |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 14 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 满意度=满意人数/被调查人数*100% | 根据收回的问卷进行满意度统计，满意度<60%，得0分； 60%<满意度≤70%， 得8分； 70%<满意度≤80%， 得10分； 80%<满意度≤95%， 得12分； 95%<满意度≤100%，得14分。 | 10 | 本项目绩效评价问卷调查对象主要为周边过往群众，并对相关服务该项目的工作人员进行了仿谈，发放问卷调查的满意度，主要是对项目建成后对城区市民的是否有益为前提。 |
| 绩效评价总得分：65分 |

附件4：问卷及访谈调查汇总统计情况表

| 调查问题类别 | 发放 | 收回 | 知晓、支持及满意人数 | 满意度 | 调查反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对中医院单建式人防工程项目实施政策是否知晓 | 60 | 56 | 42 | 75.00% | 1.早日建成，早日投入使用；2.需要加快建设进度，与中医院整体迁建同步推进。 |
| 对中医院单建式人防工程项目支持态度 | 60 | 56 | 47 | 83.93% |  |
| 中医院单建式人防工程在后期建成投入使用后，对社会效益、经济效益等的影响 | 60 | 56 | 41 | 73.21% |  |
| 中医院单建式人防工程已实施的管理与监督制度是否满意 | 60 | 56 | 41 | 73.21% |  |
| 合计 | 240 | 224 | 171 | 76.34% |  |
| 备注：人防工程主体暂未动工，导致前期经济效益、社会效益等未见成效。 |