重庆市铜梁区林业局

关于下达生物阻隔带建设资金的通知

南城街道办事处、石鱼镇人民政府、大庙镇人民政府、虎峰镇人民政府：

根据《重庆市财政局关于清算下达2020年森林植被恢复费（第一批）的通知》（渝财农〔2021〕59号）要求，现将森林植被恢复费返还中用于森林资源管护的114.9719万元下达给你们，并将有关事宜通知如下，请严格遵照执行。

一、补助资金及用途

本次下达的森林资源管护补助资金114.9719万元，专项用于南城街道、石鱼镇、大庙镇、虎峰镇生物阻隔带建设。建设内容为：林木采伐、更新造林、抚育管护等，相关标准以《重庆市铜梁区生物阻隔带建设项目作业设计》为准（涉及双碾林场部分统一由辖区镇街组织实施和管护）。

- 二、项目建设要求

- （一）加强组织领导，确保责任落实

- 项目实施单位要高度重视，强化责任，严格按照《重庆市铜梁区生物阻隔带项目作业设计》组织实施，落实具体人员抓好项目建设的技术指导、督促检查等工作，落实村社和施工单位责任，涉及林木采伐的务必按规定程序报有关部门办理审批手续。

（二）明确建设工期，确保如期完工

1.2022年12底前完成林带清理；

2.2023年1月底前完成穴状整地；

3.2023年2月底前完成木荷苗栽植，2023年秋季-2026年春季完成6次抚育管护；

4.2023年4月底前完成项目资料收集，形成工作总结、自查报告，申请区级验收；

5.2023年5月底前完成区级竣工验收；

6.2023年6月底前完成第一次补助资金拨付（建议控制在补助资金的80%以内）；

7.2026年4月底前镇街完成综合自查验收并申请区级综合验收；5月底前完成区级综合验收；6月底前完成第二次20%补助资金拨付。

（三）加强项目监管，确保建设成效

项目实施单位要严格落实资金计划和项目监管主体责任，认真贯彻国家和市级有关项目建设管理规定，建立健全工程管理、技术规程、质量保证体系，自觉接受各级监督检查，严格林区野外火源管控，确保工程建设质量。工程完工后，结合本单位实际，建立健全管护制度，明确管护责任，充分发挥建成项目对森林火灾防控能力提升的作用。

- 三、资金管理要求

项目实施单位要严格资金使用管理制度，按照项目建设实施环节使用项目资金，做到专款专用，专账管理，严禁截留和挪用资金。区级检查验收合格后，按照支农资金报帐程序拨付资金。

特此通知

附件：1.重庆市铜梁区生物阻隔带建设项目任务表

2.重庆市铜梁区生物阻隔带建设项目资金明细表

重庆市铜梁区林业局

2022年11月19日

（此件公开发布）

附件1

重庆市铜梁区生物阻隔带建设项目任务表

| - 镇街 | - 村 | - 起点坐标 |  | - 止点坐标 |  | - 阻隔带建设规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大庙镇 | - 双胜村 | - 106.101857 | - 29.642298 | - 106.116777 | - 29.636959 | - 1685米 | - 2.946公顷 |
|  | - 双胜村 | - 106.107503 | - 29.655583 | - 106.119812 | - 29.649367 | - 1772米 | - 4.6039公顷 |
| - 虎峰镇 | - 西泉村 | - 106.134001 | - 29.688034 | - 106.129854 | - 29.685121 | - 664米 | - 1.9748公顷 |
|  | - 西泉村 | - 106.161273 | - 29.680014 | - 106.161273 | - 29.680014 | - 277米 | - 0.4027公顷 |
| - 南城街道 | - 黄门村、林场 | - 106.038308 | - 29.779799 | - 106.046685 | - 29.786745 | - 1891米 | - 5.1101公顷 |
| - 石鱼镇 | - 盐田村、林场 | - 106.047974 | - 29.731775 | - 106.046534 | - 29.726203 | - 1973米 | - 3.8985公顷 |
| - 合计 | - / | - / | - / | - / | - / | - 8268米 | - 18.936公顷 |

| 附件2 重庆市铜梁区生物阻隔带建设项目资金明细表 单位：公顷、元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 设计面积 | 直接投资 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划设计及检查验收 | 总投资 |
|  |  | 直接投资合计 | 林木采伐 投资 | 营造林投资 |  |  | 抚育管护投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 种苗费 | 清林、整地打窝、栽植 | 小计 | 抚育除草 施肥 | 肥料费 | 病虫防治 （含农药） |  |  |
| 区林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 57500 |
| 大庙镇 | 7.5499 | 454127 | 90599 | 159737 | 69138 | 90599 | 203791 | 135898 | 56568 | 11325 | 0 | 454127 |
| 虎峰镇 | 2.3775 | 143006 | 28530 | 50302 | 21772 | 28530 | 64174 | 42795 | 17813 | 3566 | 0 | 143006 |
| 南城街道 | 5.1101 | 307372 | 61321 | 108117 | 46796 | 61321 | 137934 | 91982 | 38287 | 7665 | 0 | 307372 |
| 石鱼镇 | 3.8985 | 187714 | 0 | 82483 | 35701 | 46782 | 105231 | 70173 | 29210 | 5848 | 0 | 187714 |
| 合计 | 18.936 | 1092219 | 180450 | 400639 | 173407 | 227232 | 511130 | 340848 | 141878 | 28404 | 57500 | 1149719 |