附件

《2022年铜梁区县域商业体系建设》项目拟入库清单

单位：万元

| 年度 | 项目归属 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业（主体） | 建设内容 | 建设周期 | 实现功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 铜梁区 | 重庆铜梁区福果镇商贸中心改造—集贸市场建设项目 | 改造 | 福果镇人民政府 | - 1.新建集贸市场（占地3600平方，新建门市15个，固定摊位128个、临时摊位40个摊位、商铺） - 2.设立福果镇商贸中心标牌，统一改造各商户店招店牌，完成环境综合整治，支持一部门店面改造升级、完善设施设备。 | 2022年7月—2022年10月 | 改造提升型乡镇商贸服务中心，交易额提高25%。 |  |
| 2022 | 铜梁区 | 太平镇商贸服务中心改造—集贸市场项目 | 改造提升 | 太平镇白云社区 | 新建集贸市场3500平方米，摊位200个。 | 2022年1月—2022年10月 | 建成提升型乡镇商贸服务中心，交易额提高6%。 |  |
| 2022 | 铜梁区 | 西河镇商贸服务中心改造项目 | 新建 | 西河镇人民政府 | - 1.集贸市场场地平整8830平方米； - 2.新建集贸市场销售区3870平方米（其中：固定摊位220个，流动摊位280个）； - 3.新建配套用房90平方米，新建污水管网500米。 | 2022年7月—2022年12月 | 建成提升型乡镇商贸服务中心，交易额提高10%，基础设施水平优化提升。 |  |
| 2022 | 铜梁区 | 白羊镇商贸中心环境综合整治项目 | 改造 | 白羊镇人民政府 | 1.统一设置镇级商贸中心标识标牌，整治街道环境、规范150余家户外店招店牌设置、维修改造公厕1处等。2.完善休闲娱乐设施，铺装人行道约3000平方米、增设固定（临时）停车位200余个及标线标牌、增设人行道附属设施等。 | 2022年3月—2022年12月 | 建成提升型乡镇商贸中心，基础设施水平优化提升，消费品及生活服务供给门类增加。 |  |
| 2023 | 铜梁区 | 二坪镇商贸中心改造提升项目 | 改造提升 | 二坪镇兴龙社区 | 1.改造集贸市场1800平方米，摊位120个。2.改造超市3家，便利店及门店30家完善设施设备，统一制作标识牌。3.完善水电、排污、通信（监控）、交易、物流、停车、消防等设施，优化消费环境，丰富服务业态，提升消费档次。 | 2023年1月—2023年10月 | 建成提升型乡镇商贸服务中心，交易额提高6%，基础设施水平优化提升，消费品及生活服务供给门类增加，同时向村下沉配送服务。 |  |
| 2023 | 铜梁区 | 华兴镇乡镇商贸中心改造提升项目 | 改造提升 | 华兴镇人民政府 | - 1.新建集贸市场1座，并搭建棚顶，设固定摊位174个、流动摊位36个； - 2.新建社会停车场1个，提供100个停车位； - 3.新建公厕及车站各1座； - 4.完成场镇120户商户外立面及店招改造； - 5.完善水电、排污、监控、停车、消防等设施，优化消费环境。 | 2022年7月—2023年12月 | 建成提升型乡镇商贸服务中心，交易额提高5%，基础设施水平优化提升，消费品及生活服务供给门类增加，丰富服务业态，提升消费档次。 |  |
| 2023 | 铜梁区 | 重庆铜梁区福果镇商贸中心改造—环境提升项目 | 改造 | 福果镇人民政府 | - 设立福果镇商贸中心标牌，统一改造各商户店招店牌，完成环境综合整治，支持一部门店面改造升级、完善设施设备。 | 2022年7月—2023年6月 | 基础设施水平优化提升，消费品及生活服务供给门类增加，同时向村下沉配送服务。 |  |
| 2023 | 铜梁区 | 改扩建镇级寄递物流体系中转站 | 改造 | 中邮铜梁分公司 | 改扩建镇级寄递物流中转站：27个。 | 2023年1月—2023年12月 | 增加快递分拣、配送、收取、电商等功能。 |  |
| 2023 | 铜梁区 | 农产品上行项目 | 新建 | 重庆齐庆农业股份合作社 | 挖埋农产品商品化处理设施泡菜坛1200个。 | 2022年7月—2023年10月 | 提高农产品商品化处理平台和错峰销售的能力，带动周围650户农户种植辣椒和姜走上致富路。 |  |
| 2023 | 铜梁区 | 永嘉镇商贸中心改造提升项目 | 改造 | 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 | 1.改造两个集贸市场：改造棚盖摊位680个，市场地面硬化2500㎡，改建厕所，为涪邦商贸市场新建一条消防通道，规范集贸市场内超市、商店店招店牌，增加照明设施，购置收银台，增加商业业态；2.改造场镇部分排水排污设施，铺设排水管，做好雨污分流，改造公园厕所；3.在场镇入口修建停车场；优化场镇进出道路，修缮部分人行道，更换广场灯；4.设置镇级商贸中心标识标牌。 | 2022年—2023年9月 | 建成提升型乡镇集贸市场，实现交易额提高5%，基础设施水平优化提升，消费品及生活服务供给门类增加，同时向村下沉配送服务。 |  |
| 2023 | 铜梁区 | 供应链下沉项目 | 改造 | 重庆金泉商贸有限公司 | 店内装修约500平方米，购买一辆中型货车、货架30组、冷柜六台、电脑及打印机各2台、陈列花车约30个，一个建设保鲜库，收银、配送系统全面升级，增加200兆光纤网络；增设基础设施；优化生活服务。 | 2022年7月—2023年6月 | 建成提升型乡镇商贸服务中心，交易额提高5%，基础设施水平优化提升，消费品及生活服务供给门类增加，同时向村下沉配送服务。 |  |
| 2023 | 铜梁区 | 大庙镇寄递物流中转站 | 新建 | 重庆长途汽车运输（集团）有限公司铜梁分公司 | 1.新建一个占地200~1000平方米左右的寄递物流中转站；2.配置5辆4.2米新能源厢式货车。3.统一配置电脑、显示屏、电子称、扫描枪、监控设备、商超货架、办公桌椅、货柜、门头广告设计等设备设施及全区统一的农村物流车辆、办公地点的标志、标识等；4.信息化平台系统改造。 | 2023年1月—2023年12月 | 1.降低物流成本。逐步培育完善有序的农村快递市场2.发展乡村产业，拉动农资下乡、推动农产品进城，促进商贸循环。3.节约农民经济成本 ，增加农民就业机会。 |  |
| 2023 | 铜梁区 | 平滩镇商贸中心改造提升项目 | 改造提升 | 平滩镇龙潭社区 | 1.改造集贸市场1000平方米，摊位200个。 2.改造超市4家，便利店及门店50家完善设施设备，统一制作标识牌。 3.完善水电、排污、监控、交易、物流、停车、消防等设施，优化消费环境，丰富服务业态，提升消费档次。 | 2022年7月—2023年2月 | 建成提升型乡镇商贸服务中心，交易额提高6%，基础设施水平优化提升，消费品及生活服务供给门类增加，同时向村下沉配送服务。 |  |
| 2023 | 铜梁区 | 围龙镇商贸中心改造提升项目 | 改造提升 | 围龙镇人民政府 | 1.改造集贸市场2700平方米，摊位260个。2.改造超市5家，便利店及门店40家完善设施设备，统一制作标识牌。3.完善水电、排污、通信（监控）、交易、物流、停车、消防等设施，优化消费环境，丰富服务业态，提升消费档次。 | 2023年1月—2023年12月 | 建成提升型乡镇商贸服务中心，交易额提高8%，基础设施水平优化提升，消费品及生活服务供给门类增加，同时向村下沉配送服务。 |  |
| 2024 | 铜梁区 | 水口镇商贸中心改造提升项目 | 改造 | 水口镇人民政府 | 1.建设集贸市场1972平方米，摊位100个、商铺6个，超市1个140平方米.钢架结构，棚顶树脂。2.改造超市3个，以及其他店铺17个，优化门前人行踩板。3.完善水电、排污、监控、交易、物流、冷链、停车、消防等设施，优化消费环境，丰富服务业态，提升消费档次。 | 2022年—2024年底 | 建成提升型乡镇商贸服务中心，交易额提高5%，基础设施水平优化提升，消费品及生活服务供给门类增加，同时向村下沉配送服务。 |  |
| 2024 | 铜梁区 | 大庙镇商贸中心改造提升项目 | 改造 | 大庙镇人民政府 | 1.大虎路口改造绿化面积约1500平方米，新建花池长约90米，栽植行道树8株；人行道铺装约300平方米；新建DN1000排水管总长约80米；设置导视牌一个。大司路口改造绿化面积约1000平方米，油化道路80米，整治挡墙长40米约150平方米。2.人行道铺装约18000平方米（含盲道）、改造行道树池约500个；更换花岗石路沿约3300米；更换垃圾箱60个。3.拆除原群益街农贸市场彩钢棚，新建农贸市场用房约2900平方米，规范化设置摊位约400个，新建公厕2座，改造雨污管网约600米，设置停车位51个。 | 2022年—2024年底 | 建成提升型乡镇商贸中心，基础设施水平优化提升，消费品及生活服务供给门类增加。 |  |
| 2024 | 铜梁区 | 安居镇商贸中心改造提升项目 | 改造 | 安居镇人民政府 | 1.统一设置镇级商贸中心标识标牌，整治街道环境、规范200余家户外店招店牌设置、维修改造公厕2处等。2.完善休闲娱乐设施，铺装人行道约4000平方米、增设固定（临时）停车位300余个及标线标牌、增设人行道附属设施等。 | 2022年3月—2024年9月 | 建成提升型乡镇商贸中心，基础设施水平优化提升，消费品及生活服务供给门类增加，规范商贸中心道路，丰富居民休闲生活。 |  |
| 2024 | 铜梁区 | 高楼镇商贸服务中心改造提升项目 | 改造 | 高楼镇人民政府 | 1.设置统一的镇级商贸中心标识标牌，新建商贸中心店招店牌5000平方米，临时停车位28个，中心环境整治1200平方米，绿化面积500平方米，中心配建灭火器等消防设施3处。2.新建停车场一个，面积2200平方米。 | 2022年08月—2024年06月 | 建成提升型乡镇商贸服务中心，交易额提高10%，基础设施水平优化提升，消费品及生活服务供给门类增加，同时向村下沉配送服务。 |  |
| 2024 | 铜梁区 | 改造提升区级寄递物流配送中心 |  | 中邮铜梁分公司 | 1.区级寄递物流配送中心改造：配置前移式电动堆高车1台；排风扇16套。2.区级寄递物流配送中心改造：农产品仓储、包装配送、展示大厅。3、配置34台新能源车。 | 2022年6月—2024年12月 | 满足统仓共配要求、提升配送服务功能。 |  |
| 2024 | 铜梁区 | 少云镇商贸中心改造提升项目 | 改造 | 重庆市铜梁区少云镇人民政府 | 1.新建集贸市场2600平方米，其中摊位160个，停车场280平方米，以及供电、通风、消防、给排水和卫生设施等。 2.完善配备电子收款系统、货架陈列、配建消防设施、店招店牌等信息系统和相关设备设施。3、完善休闲娱乐设施、环境整治等基础设施设备配套建设。 | 2023年1月—2024年12月 | 建成提升型乡镇商贸服务中心，交易额提高15%，基础设施水平优化提升，消费品及生活服务供给门类增加，同时向村下沉配送服务。 |  |
| 2024 | 铜梁区 | 太平镇商贸服务中心改造项目 | 改造提升 | 太平镇白云社区 | 1.改造超市4家，便利店及门店40家完善设施设备，统一制作标识牌。 2.完善水电、排污、通信（监控）、交易、物流、停车、消防等设施，优化消费环境，丰富服务业态，提升消费档次。 | 2022年10月—2024年9 | 建成提升型乡镇商贸服务中心，交易额提高6%，基础设施水平优化提升，消费品及生活服务供给门类增加。 |  |