巴川办〔2022〕50号

重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处

关于印发《巴川街道2022年度耕地恢复补充

实施方案》的通知

相关村（社区）、相关办（所、中心、站、大队）：

《巴川街道2022年度耕地恢复补充实施方案》已经街道党工委、办事处同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处

2022年8月9日

巴川街道2022年度耕地恢复补充实施方案

为切实做好耕地恢复补充工作，根据《铜梁区人民政府办公室关于印发2022年度铜梁区耕地恢复补充实施方案的通知》精神，结合我街道实际，制定本方案。

一、指导思想

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实最严格的耕地保护制度，健全耕地保护目标责任考核机制，形成耕地“数量、质量、产量”一体化保护体系，实行严格考核。

二、目标任务

2022年度，我街道耕地恢复补充目标任务为453亩，具体分配到相关村（社区）任务数量详见附件。

三、实施步骤

（一）制定恢复措施。7月底前，相关村（社区）完成外业核实，制定耕地恢复措施，对图斑逐个进行外业核实，摸清耕地和非耕地基本情况，建立详细台账。

（二）审定恢复措施。8月底前，区耕地保护建设工作专班根据我街道报送的图斑外业核查台账，分片区集中审定最终恢复耕地的图斑及实施措施。

（三）实施恢复工作。9月至11月，按照审定后的图斑及实施措施组织开展耕地恢复，确保恢复耕地的数量和质量达到验收认定标准。在恢复实施过程中，有无法实施恢复或恢复难度较大的，可开展图斑替换工作，相关村（社区）自行在备选图斑中筛选可用耕地补充的地块进行替换。耕地恢复后，按照耕地用途管理要求，及时开展种植利用，主要种植粮棉油糖菜等农作物，一年种植一季及以上，其中，恢复成水田的，须保持一年种植一季及以上水稻、莲藕等水生农作物。

（四）认定恢复成果。按照完成1个图斑认定1个图斑的要求，在完成恢复后5个工作日内向街道耕地保护建设工作专班办公室申请恢复耕地认定，街道耕地保护建设工作专班办公室在收到申请5个工作日内，会同年度变更调查作业单位，利用年度变更调查的“国土调查云”系统，对符合耕地认定标准的恢复图斑及时认定并变更。

四、工作要求

（一）成立巴川街道耕地恢复补充工作专班。

组  长：胡功友  办事处副主任

副组长：李  杰  建管办主任

牵头单位（工作专班办公室）：建管办

责任单位：纪工委、党群办、党政办、产业培育中心、财政办、巴川派出所、巴川司法所、相关村（社区）。

街道耕地恢复补充工作专班办公室负责统筹全街道耕地恢复补充工作，对相关村（社区）进行技术指导和督导。相关村（社区）要落实专人负责耕地恢复补充工作，确保完成今年耕地恢复补充目标任务。

（二）完善档案资料。相关村（社区）要做好恢复前、恢复中、恢复后影像资料的留存工作，对每个图斑建立一个恢复档案，完善现场外业核查台账，便于耕地恢复举证。

（三）加大监管力度。以卫片执法和耕地卫片监测为抓手，及时发现违法违规线索，及时制止，严肃查处违法违规行为，重点查处新增乱占耕地建房、挖塘养鱼、挖湖造景、违建“大棚房”等行为，及时消除违法状态，坚决遏制新增耕地非农化、非粮化。

（四）强化目标考核。完善耕地保护考核制度，将耕地恢复补充完成情况纳入各村年终综合目标考核，对考核不合格的，将严肃追责问责。

附件：巴川街道耕地补充恢复任务分解表

附件

巴川街道耕地补充恢复任务分解表

| 序号 | 村（社区）名 | 图斑个数 | 图斑面积（亩） | 需恢复面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉皇村 | 709 | 2162 | 115 |  |
| 2 | 接龙村 | 586 | 1947 | 57 |  |
| 3 | 大雁村 | 401 | 1156 | 62 |  |
| 4 | 千年村 | 276 | 965 | 32 |  |
| 5 | 盘龙村 | 97 | 229 | 11 |  |
| 6 | 仙鱼社区 | 265 | 609 | 107 |  |
| 7 | 八一路社区 | 365 | 1225 | 69 |  |
| 8 | 国有土地、渝遂高速沿线、小北海以及水库 | 253 | 626.84 | 0 |  |
| 合计 | 2952 | 8919.84 | 453 |  |

巴川街道办事处党政办公室                    2022年8月9日印发