# 比选公告

白羊镇2022年“母亲水窖”建设项目比选公告

## 1. 比选条件

本比选项目白羊镇2022年“母亲水窖”建设项目，项目业主为重庆市铜梁区白羊镇人民政府，建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%，比选人为重庆市铜梁区白羊镇人民政府。项目已具备比选条件，现对该项目的施工进行竞争性比选。

## 2. 项目概况与比选范围

2.1 建设地点：铜梁区

2.2 项目概况与建设规模：该工程包含建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程等。具体内容详见重庆市铜梁区白羊镇兵马村、石船村“母亲水窖”集中供水工程送审预算书及施工图。

2.3 本次比选项目合同估算金额：372903.67元。

2.4 比选范围：本项目工程量清单范围内的工程内容，具体以比选人发出的工程量清单为准。

2.5 工期要求：60日历天

 缺陷责任期要求：24个月

2.6 标段划分（如有）： /

2.7 其他： /

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次比选要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次比选要求投标人具备的资质条件：投标人须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑施工总承包三级及以上资质或市政公用工程总承包叁级及以上资质；

3.1.2 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2 本次比选不接受联合体投标。

## 4. 比选文件的获取

 凡有意参加投标的投标人，请于2022年7月18日起至 7 月 22日17时00分止，在重庆泓丰工程管理有限公司（重庆市铜梁区巴川街道办事处兴农东街21号）获取本项目比选文件、工程量清单、澄清、修改、补充通知等全部内容并报名，报名费500元/份，获取资料并报名时请持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（原件），未按要求报名的比选人和比选代理机构将不予接收其投标文件。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的开始时间为2022年 7 月 25日 09 时 30 分，截止时间（投标截止时间，下同）为2022 年 7 月 25 日 10 时 00 分，地点为重庆市铜梁区白羊镇人民政府会议室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次比选公告在重庆市铜梁区人民政府网（https://www.cqstl.gov.cn/）上发布。

## 7. 联系方式

招 标 人：重庆市铜梁区白羊镇人民政府

地 址：重庆市铜梁区白羊镇金羊街166号

联 系 人： 孙老师

电 话： 13350316291

比选代理机构：重庆泓丰工程管理有限公司

地 址：重庆市铜梁区巴川街道淮远古韵北街97号

联 系 人：欧老师

电 话：15223373726

2022 年 7 月 18 日