福果府发〔2021〕86号

重庆市铜梁区福果镇人民政府

关于印发铜梁区福果镇“五沿”区域环境整治

实施方案的通知

各村，社区，镇政府各部门，有关单位：

《福果镇“五沿”区域环境整治实施方案》已经镇政府同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

重庆市铜梁区福果镇人民政府

2021年11月26日

福果镇“五沿”区域环境整治实施方案

为全面落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位，“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，努力践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持生态优先，提升城市品质，改善农村人居环境，不断推动高质量发展，努力创造高品质生活；根据《重庆市铜梁区人民政府办公室关于印发铜梁区“五沿”区域环境整治实施方案的通知》（铜府办〔2021〕80号）文件要求，结合我镇实际，特制订本方案。

一、总体原则

——坚持生态优先，因地制宜原则。统筹兼顾域内原有风貌保护和环境整治，根据不同区域整治重点，保护乡情美景，分类推进各区域人居环境整治，防止简单照搬其他区域治理模式和“一刀切”，因地制宜采取不同措施改善人居环境，促进人与自然共生和谐。

——坚持突出重点，量力而行原则。以“五沿带动、全域整治”为抓手，彻底根治域内“脏乱差”现象，充分考虑本地区经济发展水平、财政可持续投入能力，合理安排整治任务，不搞层层加码，防止一哄而上，杜绝形象工程，做到当期可承受、未来可持续，确保人居环境整治持续健康推进。

——坚持集中整治，长效管理原则。狠抓基础设施补短板，切实解决群众“急、难、愁、盼”的实际问题，注重在管理体制和管护机制上求创新，注重“政府引导，全民参与”，增强群众自主管理意识，确保整治有效果，治理不反弹。

二、总体目标

到2022年上半年，全面完成“五沿”区域环境整治重点任务，设施设备得到完善，群众环保意识不断增强，区域内净化、绿化、美化、亮化水平显著提升，干净、整洁、雅致、有序的环境容貌不断凸显。

三、组织机构

成立福果镇“五沿”区域环境整治工作领导小组，由主要领导任组长，各相关分管领导任副组长，建管办、人居办、财政办、平安办、应急办等部门负责人为成员，领导小组下设办公室，由分管副镇长兼任主任，负责统筹协调全镇“五沿”区域环境整治工作。

四、整治范围

沿城镇周边、沿旅游景区周边、沿544省道公路两边、沿乡道公路两旁、沿区域河流两岸的各村、社区属地范围内。

五、整治时间

（一）集中整治阶段：2021年11月—2021年12月。

（二）巩固提升阶段：2022年1月—2022年6月。

六、整治内容

（一）沿城镇周边。

1.整治重点。

以福果场镇及其入场公路两边为整治重点。

2.整治内容。

（1）沿线周边绿化：整治裸露地面，清理乱木杂草。

（2）开展市容市貌“十乱”整治：全面清理、规范各类占道经营、占道堆物、作业施工以及擅自挖掘、不按规定挖掘和挖掘后恢复不合格等乱占乱挖行为；整治规范在行道树、路灯灯杆或其他设施上牵绳挂物、晾晒物品等乱牵乱挂行为；消除各种办证、促销广告等城市“牛皮癣”，从严、从重查处在市政公用设施上乱涂写、乱张贴、乱刻画等乱涂乱画行为；查处机动车、非机动车乱停乱放行为；规范取缔违法设置的遮阳伞、摊点亭棚，整治未经批准、长期空白闲置、不及时维护的陈旧、破损和设置期满的布幅标语、彩旗、吊旗和店招牌匾乱搭乱设现象。

（3）开展居民集中居住点照明暗盲区排查整治：整治照明暗盲区，新（改）建路灯。

（二）沿旅游景区周边。

1.整治重点。

以生命纪念园、国裕酒厂等区域周边为整治重点。

2.整治内容。

（1）村容村貌提升：新（改）建村组公路，新增入户便道，逐步消除泥结石路；对旧房进行整治，对农舍外乱搭建进行规整清理；对农舍“房前屋后”绿化进行修整补植，有条件的村社可实施重要节点公共绿化。

（2）农村厕所粪污治理：加强区域内涉及改厕农户的整治。（3）农业废弃物资源化利用：畜禽粪污资源化利用，加强农膜回收。

（4）景区道路两旁绿化：整治裸露地面，补植缺失绿化，清理更换行道树。

（5）开展乱象整治：全面清理、规范各类占道经营、占道堆物、作业施工以及擅自挖掘、不按规定挖掘和挖掘后恢复不合格等乱占乱挖行为；整治规范在行道树、路灯灯杆或其他设施上牵绳挂物、晾晒物品等乱牵乱挂行为；消除各种办证、促销广告等“牛皮癣”，从严、从重查处在公用设施上乱涂写、乱张贴、乱刻画等乱涂乱画行为；查处机动车、非机动车乱停乱放行为；规范取缔违法设置的遮阳伞、摊点亭棚，整治未经批准、长期空白闲置、不及时维护的陈旧、破损和设置期满的布幅标语、彩旗、吊旗、店招牌匾乱搭乱设和不规范的大型广告牌现象。

（三）沿544省道公路两边。

1.整治重点。

以544省道两边为整治重点。

2.整治内容。

（1）村容村貌提升：新（改）建村组公路，新增入户便道，逐步消除泥结石路；对旧房进行整治，对农舍外乱搭建进行规整清理；对农舍“房前屋后”绿化进行修整补植，有条件的村社可实施重要节点公共绿化。

（2）农村生活垃圾治理：规范垃圾收集点设置，进一步补齐完善农村生活垃圾收运设施设备，新增更换垃圾分类收集容器，提升收运处置能力；再次开展农村非正规垃圾堆放点排查整治，全面消除以生活垃圾为主要成分的非正规垃圾堆放点；畜禽粪污资源化利用，加强农膜回收。

（3）农村生活污水治理：采取“政府主导、企业运营、因村制宜、逐步推进”的方式，加强农村污水处理设施建设，升级污水处理工艺，加强农村河塘沟渠疏浚和黑臭水体治理。

（4）农村厕所粪污治理：加强区域内涉及改厕农户的整治。

（5）公路沿线两旁绿化：补缺绿化，加强沿线树木修枝整形。

（6）公路沿线两旁地质灾害危险源整治：治理公路沿线两旁滑坡、塌陷等地质灾害。

（7）公路沿线清扫保洁：常态化做好公路沿线日常清扫保洁。

（8）开展乱象整治：全面清理、规范各类占道经营、占道堆物、作业施工以及擅自挖掘、不按规定挖掘和挖掘后恢复不合格等乱占乱挖行为；整治规范在行道树、路灯灯杆或其他设施上牵绳挂物、晾晒物品等乱牵乱挂行为；消除各种办证、促销广告等“牛皮癣”；整治未经批准、长期空白闲置、不及时维护的陈旧、破损和设置期满的布幅标语、彩旗、吊旗、店招牌匾乱搭乱设和不规范的大型广告牌现象。

（四）沿区域河流两岸。

1.整治重点。

以各村流域河两岸为整治重点。

2.整治内容。

（1）完善集中居民点污水、垃圾收集处理设施的建设。通过户用垃圾箱与集中垃圾收集池的建设安装，配套垃圾收运车从而建成居民区完善的垃圾收运体系，并加大农村清洁设施使用的宣传教育，实现农村集中居民点人居环境质量的提升。

（2）常态化开展河道清漂：对区域主要河流持续开展常态化清漂，做好垃圾转运。

七、组织保障

（一）加强统筹协调。本次整治工作由镇“五沿”区域环境整治工作领导小组办公室总牵头，负责协调解决整治过程中遇到的重大问题，协调各单位共同做好“五沿”区域环境整治工作。各牵头单位负责组织相关村社具体实施。

（二）强化督查考核。“五沿”区域环境整治各项工作严格执行清单管理，由各牵头单位制定细化方案、列出清单，定事、定人、定时限，相关责任单位严格按照既定时间倒排工期，全力推进。镇纪委按照清单适时督查工作落实情况，对工作落实不力的进行通报。

（三）构建长效机制。集中整治后，各责任单位、相关村社要及时研究制定长效管理办法，明确责任人，建立健全管护队伍，常态化管理，避免“工作一阵风”。

（四）加强宣传引导。利用媒体平台、公益广告等形式，大力宣传村规民约和人居环境长效管护办法，大力营造良好的社会氛围。要充分发挥群众主观能动性，形成良好的生活习惯，引导广大群众自觉参与到人居环境整治长效管护中来，合力推进。

附件：福果镇“五沿”区域环境整治责任任务清单

附件

福果镇“五沿”区域环境整治责任任务清单

| 序号 | 整治内容 | 量化清单 | 牵头领导 | 牵头单位 | 办所责任人 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿城镇周边 | 整治裸露地面，清理乱木杂草 | 张隆云 | 建管办 | 张光耀 | 福兴社区 西山村、林宇村、河兴村、派出所 |  |
|  |  | 查处机动车、非机动车乱停乱放行为 | 肖朝刚 | 应急办 | 李伟 |  |  |
|  |  | 全面清理、规范各类占道经营、占道堆物、作业施工以及擅自挖掘、不按规定挖掘和挖掘后恢复不合格等乱占乱挖行为；整治规范在行道树、路灯灯杆或其他设施上牵绳挂物、晾晒物品等乱牵乱挂行为；消除各种办证、促销广告等城市“牛皮癣”，从严、从重查处在市政公用设施上乱涂写、乱张贴、乱刻画等乱涂乱画行为；规范取缔违法设置的遮阳伞、摊点亭棚，整治未经批准、长期空白闲置、不及时维护的陈旧、破损和设置期满的布幅标语、彩旗、吊旗和店招牌匾乱搭乱设现象 | 张隆云 | 建管办 | 张光耀 |  |  |
| 2 | 沿旅游区周边 | 新（改）建村组公路，新增入户便道，逐步消除泥结石路；对旧房进行整治 | 张隆云 | 建管办 | 张光耀 | 福果山生命纪念园、国裕酒厂、团实村、西山村、河兴村 |  |
|  |  | 对农舍外乱搭建进行规整清理；对农舍“房前屋后”绿化进行修整补植，有条件的村社可实施重要节点公共绿化 | 童彬 | 人居办 | 黄大骆 |  |  |
|  |  | 加强区域内涉及改厕农户的整治 | 童彬 | 农业服务中心 | 黄大骆 |  |  |
|  |  | 畜禽粪污资源化利用，加强农膜回收 | 童彬 | 农业服务中心 | 黄大骆 |  |  |
|  |  | 整治裸露地面，补植缺失绿化，清理更换行道树 | 童彬 | 人居办 | 黄大骆 |  |  |
|  |  | 查处机动车、非机动车乱停乱放行为 | 肖朝刚 | 应急办 | 李伟 |  |  |
|  |  | 全面清理、规范各类占道经营、占道堆物、作业施工以及擅自挖掘、不按规定挖掘和挖掘后恢复不合格等乱占乱挖行为；整治规范在行道树、路灯灯杆或其他设施上牵绳挂物、晾晒物品等乱牵乱挂行为；消除各种办证、促销广告等“牛皮癣”，从严、从重查处在公用设施上乱涂写、乱张贴、乱刻画等乱涂乱画行为；规范取缔违法设置的遮阳伞、摊点亭棚，整治未经批准、长期空白闲置、不及时维护的陈旧、破损和设置期满的布幅标语、彩旗、吊旗、店招牌匾乱搭乱设和不规范的大型广告牌现象 | 张隆云 | 建管办 | 张光耀 |  |  |
| 3 | 沿544省道两边 | 新（改）建村组公路，新增入户便道，逐步消除泥结石路；对旧房进行整治， | 张隆云 | 建管办 | 张光耀 | 三多村、西山村、团实村、河兴村 |  |
|  |  | 对农舍外乱搭建进行规整清理；对农舍“房前屋后”绿化进行修整补植，有条件的村社可实施重要节点公共绿化 | 童彬 | 人居办 | 黄大骆 |  |  |
|  |  | 采取“政府主导、企业运营、因村制宜、逐步推进”的方式，加强农村污水处理设施建设，升级污水处理工艺，加强农村河塘沟渠疏浚和黑臭水体治理 | 张隆云 | 建管办 | 张光耀 |  |  |
|  |  | 畜禽粪污资源化利用，加强农膜回收 | 童彬 | 农业服务中心 | 黄大骆 |  |  |
|  |  | 规范垃圾收集点设置，进一步补齐完善农村生活垃圾收运设施设备，新增更换垃圾分类收集容器，提升收运处置能力；再次开展农村非正规垃圾堆放点排查整治，全面消除以生活垃圾为主要成分的非正规垃圾堆放点； | 张隆云 | 建管办 | 张光耀 |  |  |
|  |  | 加强区域内涉及改厕农户的整治 | 童彬 | 农业服务中心 | 黄大骆 |  |  |
|  |  | 补缺绿化，加强沿线树木修枝整形 | 童彬 | 人居办 | 黄大骆 |  |  |
|  |  | 治理公路沿线两旁滑坡、塌陷等地质灾害 | 张隆云、肖朝刚 | 建管办、应急办 | 张光耀、李伟 |  |  |
|  |  | 常态化做好公路沿线日常清扫保洁 | 张隆云 | 建管办 | 张光耀 |  |  |
|  |  | 全面清理、规范各类占道经营、占道堆物、作业施工以及擅自挖掘、不按规定挖掘和挖掘后恢复不合格等乱占乱挖行为；整治规范在行道树、路灯灯杆或其他设施上牵绳挂物、晾晒物品等乱牵乱挂行为；消除各种办证、促销广告等“牛皮癣”；整治未经批准、长期空白闲置、不及时维护的陈旧、破损和设置期满的布幅标语、彩旗、吊旗、店招牌匾乱搭乱设和不规范的大型广告牌现象 | 张隆云 | 建管办 | 张光耀 |  |  |
| 4 | 沿区域河流两岸 | 完善集中居民点污水、垃圾收集处理设施的建设。通过户用垃圾箱与集中垃圾收集池的建设安装，配套垃圾收运车从而建成居民区完善的垃圾收运体系。加大农村清洁设施使用的宣传教育，实现农村集中居民点人居环境质量的提升 | 童彬、张隆云 | 人居办、建管办 | 黄大骆、张光耀 | 各相关村 |  |
|  |  | 常态化开展河道清漂：对区域主要河流持续开展常态化清漂，做好垃圾转运 | 张隆云 | 建管办 | 张光耀 |  |  |

重庆市铜梁区福果镇党政办公室               2021年11月26日印发