虎府发〔2021〕19号

重庆市铜梁区虎峰镇人民政府

国网重庆市电力公司铜梁供电分公司

关于调整《虎峰镇创建“安全用电示范镇”

工作实施方案》的通知

各村（社区），各办（所、中心），各有关单位：

根据区里要求，为切实推进虎峰镇“安全用电示范镇”创建工作，结合我镇实际，经研究同意，将2020年12月29日印发的《虎峰镇创建“安全用电示范镇”工作实施方案》（以下简称“《方案》”）中领导小组、部分具体工作安排事项进行调整。现将调整后的《方案》印发给你们，请认真抓好实施。

（此页无正文）

重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 国网重庆市电力公司铜梁供电分公司

2021年9月21日

《虎峰镇创建“安全用电示范镇”工作实施方案》

为深入贯彻党的十九大精神，大力推动乡村振兴，切实构建安全供用电环境，保障居民生命财产安全，防止因安全用电意识薄弱、电线老化、电器设备不正规等原因发生安全事故。在铜梁区区委、区府的领导下，虎峰镇与国网重庆铜梁供电公司（以下简称铜梁供电公司）充分沟通，决定在虎峰镇创建“安全用电示范镇”，现结合创建实际，制定如下方案。

一、组织机构

（一）领导小组

成立以虎峰镇党委书记、镇长、铜梁供电公司总经理为双组长，镇分管领导为常务副组长、一级班子成员为副组长的“安全用电示范镇”创建工作领导小组，组成如下：

组 长：王咏忠 虎峰镇党委书记

陈俊洁 虎峰镇人民政府镇长

汤雪松 铜梁供电公司总经理

常务副组长：王仙刚 虎峰镇电力分管领导

刘录东 铜梁供电公司副总经理

副 组 长：黄开荣 虎峰镇人大主席

吴 科 虎峰镇党副书记

周小峰 虎峰镇党委委员、纪委书记

刘 龙 虎峰镇党委委员、副镇长

骆星宇 虎峰镇党委委员

柏兴霞 虎峰镇党委委员

张建军 虎峰镇副镇长

杨明英 虎峰镇副镇长

王正伟 虎峰镇政法书记

李开元 虎峰镇四级调研员

陶 宏 铜梁供电公司副总经理

蒋 伟 铜梁供电公司副总经理

领导小组职责：负责虎峰镇安全用电示范镇工作方案的审定、过程的监督和检查，研究虎峰镇安全用电示范镇创建工作中涉及的重大问题。

（二）“安全用电示范镇”创建办公室

“安全用电示范镇”创建领导小组下设办公室，办公室设在经发办，组成如下：

主 任：陈永志、欧世其

成 员：镇相关办（中心）、村（社区）负责人，铜梁供电公司安监部、运检部、营销部、建设部（项目管理中心）、发策部、办公室、党建部、组织部、财务部相关专责，虎峰供电所相关人员。

工作职责：负责完成领导小组安排布置的各项工作，积极向上级和铜梁供电公司相关部门汇报沟通，组织实施好宣传解释工作；负责控制舆情和投诉；具体实施创建相关工作，及时汇报创建过程中存在问题、总结创建成果等。

二、工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕虎峰镇创建“安全用电示范镇”为目标，贯彻落实国家电网公司毛伟明董事长“要切实强化触电伤害专项治理工作，常抓不懈，有力保护好人民群众生命安全和身体健康”的批示精神、重庆市电力公司陈连凯董事长“继续夯实安全生产基础，深化触电案件压降专项整治成果”的指示要求，坚持生命至上、以人为本、依法合规的原则，实施综合治理、精准施策，树立“零触电伤害”理念，建立安全群防群控机制，统筹全镇辖区电网升级改造，紧扣“两不愁三保障”中的住房安全保障，服务脱贫攻坚、实现乡村振兴，开展安全用电创建工作。

三、工作目标

（一）安全用电目标

1.全面落实防范人身触电安全工作要求，完成全镇有人居住房屋“户保”的推广安装工作、对镇内电力线路跨越鱼塘设置绝缘化改造或硬隔离防护、农户安全用电宣传三个百分百。（对口领导：王仙刚、尹铸涛、袁安荣 对口联系人：陈永志、周成平、郑显）

2.加强沟通衔接，建立政企双方配合责任机制，有效根治树线矛盾、房线矛盾、“三线”交叉跨越带来的安全隐患。（对口领导：王仙刚、张建军、杨明英、尹铸涛 对口联系人：张荣亮、张红琴、舒昌斌、屈劲宇）

（二）无忧用电目标

1.通过电网薄弱环节改造项目投入，加强电网升级改造，彻底消除低电压台区，达到家用电器随心接入，畅快使用，从“用上电”到“用好电”转变。（对口领导：王仙刚、吴红兵 对口联系人：陈永志、邹建伟）

2.因地制宜服务乡村发展。构建虎峰镇辖区内重点项目用电绿色通道，对重点区域优化网络布局，实现虎峰辖区内各类客户“用电无忧、随用随接”。（对口领导：王仙刚、张建军、杨明英、袁安荣 对口联系人：陈永志、张红琴、舒昌斌、郑显）

四、工作任务及时限

（一）生产方面

项目1.镇域内电力线路跨鱼塘绝缘化改造或硬隔离安装。

牵头部门：虎峰镇经发办、铜梁供电公司运检部，责任人：陈永志、尹铸涛。

（2）项目负责人：张荣亮、周成平、张东升、田庄。

工作内容：在2021年10月底前完成虎峰镇域内中压、低压线路跨越鱼塘绝缘化改造或硬隔离安装。

（3）完成时限：2021年10月底。

项目2.开展虎峰镇电网改造项目储备。

牵头部门：虎峰镇经发办、铜梁供电公司运检部，责任人：王仙刚、尹铸涛。

（2）项目负责人：陈永志、屈劲宇、张东升、田庄。

（3）工作内容：组织项目设计单位在2021年10月底做好项目储备设计，通过储备项目实施，解决配电网及设备布局不合理等情况，消除线路设备缺陷、隐患，满足安全运行条件及经济增长需要求。

（4）完成时限：2021年10月底。

项目3.虎峰镇低压台区清障。

（1）牵头部门：虎峰镇农业中心、铜梁供电公司运检部，责任人：杨明英、尹铸涛。

（2）项目负责人： 舒昌斌、周成平、张东升、田庄。

（3）工作内容：编制清障计划，落实清障方案。做好宣传动员，组织实施清障，力争2021年10月底全面完成清障任务。

（4）完成时限：2021年10月底。

项目4.虎峰镇场镇周边、公路沿线隐患治理。

（1）牵头部门：虎峰镇建设管理环保办、应急办、农业中心、铜梁供电公司运检部，责任人：张建军、刘龙、尹铸涛。

（2）项目负责人： 张红琴、周大宇、李兴恩、周成平、张东升、田庄。

（3）工作内容：2021年10月完成场镇周边、公路沿线各类隐患缺陷的排查，统计上报。结合排查情况制订解决方案和措施，明确责任人员，落实时间节点。2021年10月中旬组织全面实施，加大过程管控，力争2021年10月底全面完成该区域内的各类隐患治理。

（4）完成时限：2021年10月底。

项目5.所有电杆的杆名杆号重新喷涂，标示牌完整。

（1）牵头部门：虎峰镇经发办、铜梁供电公司运检部，责任人：王仙刚、尹铸涛。

（2）项目负责人：陈永志、周成平、张东升、田庄。

（3）工作内容：按统一标准，落实杆名杆号的重新喷涂及相应标识标牌悬挂。

（4）完成时限：2021年10月底。

项目6.改造集中装表，表后线超长的线路改造。

（1）牵头部门：虎峰镇经发办、铜梁供电公司营销部，责任人：王仙刚、尹铸涛。

（2）项目负责人：张荣亮、郑显、张东升、田庄。

（3）工作内容：对现存的客户，集中表点存在表后线超长的情况进行巡查梳理统计，一并纳入隐患治理或项目改造范围同步实施改造。

（4）完成时限：2021年10月底。

（二）营销方面

项目1.户保安装全覆盖，全镇所有有人居住的房屋，户保投运率100%。

牵头部门：虎峰镇经发办、铜梁供电公司营销部，责任人：王仙刚、袁安荣。

（2）项目负责人：张荣亮、郑显、张东升、田庄。

（3）工作内容：组织施工单位按计划开展户保安装，督促所有有人居住房屋户保投运率100%。

（4）完成时限：2021年10月底。

项目2.用电安全现场服务。

（1）牵头部门：虎峰镇经发办 铜梁供电公司营销部 责任人：王仙刚、袁安荣

（2）项目负责人：张荣亮、郑显、张东升、田庄

（3）工作内容：按标准化流程逐户开展安全检查，对存在的安全隐患和缺陷出具《安全隐患整改通知书》，拒不整改的报区、镇政府督促整改。

（4）完成时限：2021年10月底

项目3.低压客户安全用电检查，针对性开展困难户表后线路整治工作。

（1）牵头部门：虎峰镇扶贫办、铜梁供电公司营销部，责任人：杨明英、袁安荣。

（2）项目负责人：罗定兰、郑显、张东升、田庄。

（3）工作内容：对全镇低压客户开展安全用电检查，并根据用电诊断情况指导协助客户做好表后线路的整改，对个别困难户，以共产党员服务队帮扶的形式帮助其实施表后线路整治。

（4）完成时限：2021年10月底。

项目4.营业厅电视机播放安全用电示范村的相关视频，摆设专栏进行宣传，安全用电宣传单。

（1）牵头部门：铜梁供电公司营销部，责任人：袁安荣。

（2）项目负责人：柏兴霞、郑显、张东升、田庄。

（3）工作内容：结合安全用电示范镇推进工作现状，收集相关过程资料制作视频和安全小视频实施滚动播放，在营业厅内摆设安全宣传资料进行宣传。

（4）完成时限：2021年10月底。

项目5.营业厅工作人员在办理业务时，营业人员主动发放安全用电示范镇的相关宣传资料。

（1）牵头部门：铜梁供电公司营销部，责任人：袁安荣。

（2）项目负责人：王仙刚、张东升、田庄。

（3）工作内容：营业厅工作人员在办理业务时，营业人员主动发放安全用电示范镇的相关宣传资料，并做好安全用电示范镇的咨询工作。

（4）完成时限：2021年10月底。

项目6.无违规用电。

（1）牵头部门：虎峰镇经发办、铜梁供电公司营销部，责任人：王仙刚、袁安荣。

（2）项目负责人：陈永志、张荣亮、郑显、张东升、田庄。

（3）工作内容：结合台区线损、采集应用等方式全方位实施违章违约用电普查，规范全镇用电秩序，并大力开展举报有奖，结合“安全用电协管员”等各类身份实现群防群治的目的。

（4）完成时限：2021年10月底

（三）安全方面

项目1.进校园一次（小学，幼儿园）。

（1）牵头部门：虎峰镇经发办、铜梁供电公司党建部，责任人：刘龙、喻萍。

（2）项目负责人：张荣亮、李义勇。

（3）工作内容：对接虎峰镇辖区内的中学、小学、幼儿园，分别落实一个班开展安全用电宣传教育，以发放资料、现场咨询讲解等方式同步开展进村社安全宣传活动。

（4）完成时限：2021年10月底。

项目2.进场镇，进农户，进田间。

牵头部门：虎峰镇农业中心、城管办、铜梁供电公司营销部、党建部，责任人：舒昌斌、倪成、喻萍、袁安荣。

（2）项目负责人：舒昌斌、倪成、李义勇、郑显、张东升、田庄。

（3）工作内容：结合2021年10月进中学宣传时间，同步开展进场镇、进田间、进农户的安全用电宣传。

（4）完成时限：2021年10月底。

项目3.安全用电知识竞赛。

（1）牵头部门：虎峰镇党群办、铜梁供电公司党建部，责任人：骆星宇、喻萍。

（2）项目负责人：曾敏、李义勇。

（3）工作内容：与2021年10月进小学、幼儿园宣传一道，组织学生及学生家长，分组实施安全用电知识抢答。

（4）完成时限：2021年10月底。

项目4.每月一次安全用电宣传车。

牵头部门：虎峰镇党政办、铜梁供电公司营销部、安监部，责任人：柏兴霞、袁安荣、欧世其。

（2）项目负责人：黄德强、苏其善、郑显、周兵、雷青松。

（3）工作内容：安全宣传车在虎峰场镇及农村，开展流动宣传，播放相关安全用电知识。

（4）完成时限：2021年10月底。

项目5.挑选1-2处重点人员（困难户、“五保家园”）。

（1）牵头部门：虎峰镇扶贫办、铜梁供电公司党建部，责任人：杨明英、刘龙、喻萍。

（2）项目负责人：罗定兰、曾诚、李义勇、雷青松。

（3）工作内容：以“红岩共产党员服务队”的名义，为困难客户解决线路凌乱等用电问题，消除安全隐患。

（4）完成时限：2021年10月底。

项目6.各村“安全用电协管员”培训，村社推荐“安全用电协管员”，落实工作职责。

（1）牵头部门：虎峰镇应急办、铜梁供电公司安监部，责任人：刘龙、周东全、欧世其。

（2）项目负责人：周大宇、唐大伟、靳文智。

（3）工作内容：按照镇村选出的“安全用电协管员”，开展有针对性的技能培训。

（4）完成时限：2021年10月底。

五、工作要求

（一）加强宣传发动，确保创建工作取得实效

根据创建工作需要，虎峰镇与国网重庆铜梁供电公司党建部加强合作，就创建工作开展多层次、多频次的宣传发动工作。一是宣传创建工作是服务人民美好生活的需要，力争得到全镇广大人民群众的理解和支持；二是宣传在创建工作中为解决安全隐患作出的突出成效，特别是尝试挖掘在创建工作中的先进典型和优秀事迹，进一步引导创建工作不断深入；三是宣传在广泛普及用电安全知识方面的成果，达到全镇人民安全用电意识提高、群众护线意识提升的目的；四是宣传在加强党建、提振辖区发展质量方面的典型做法和经验。并通过开展媒体报道策划，力争在区内形成较大影响。

（二）强化沟通协调，实现政企互动共嬴

一是确立创建工作的沟通协调机制，做到“日沟通、周例会、月总结”，及时解决处理创建工作中的困难和问题；二是构筑安全群防群控机制，拟订具体计划，确保鱼塘硬隔离、总保、户保安装全覆盖，各村（社区）树障清理、自助管电等工作按期完成，早日实现全镇范围内两个“零发生”（即人员触电事故“零发生”、农房因电火灾“零发生”）；三是结合优化电力营商环境，推行“三省”（省力、省时、省钱）“三零”（零上门、零审批、零投资）服务模式。

（三）及时总结提炼，便于推广经验

一是总结不断创新、大胆尝试在安全用电方面的新做法，形成安全群防群控新机制；

二是做好创建过程中的相关图片资料的收集和整理工作，分阶段总结提炼创建中的亮点、经验；

三是思考创建完成后长效机制的建立和完善，固化创建成果，形成书面总结材料，以便进一步大范围推广。

虎峰镇党政办公室 2021年9月21日印发