便笺〔2026〕10号

重庆市铜梁区庆隆镇人民政府

关于印发《铜梁区庆隆镇2026年度地质灾害防治工作方案》的通知

各村（社区），相关单位：

《铜梁区庆隆镇2026年度地质灾害防治工作方案》已经镇党委政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市铜梁区庆隆镇人民政府

2026年5月15日

庆铜梁区庆隆镇2026年度地质灾害防治

工作方案

为贯彻落实《重庆市地质灾害防治条例》及区委、区政府关于地质灾害防治工作部署，做好2026年度地质灾害防治工作，最大限度减少地质灾害造成的损失，保障人民群众生命财产安全，结合我镇实际，制定本实施方案，指导全镇地质灾害防治工作。

一、认清地质灾害形式

庆隆镇冬笋村27、28、29、30社等四个社所在区域的岩溶槽谷存在地陷安全隐患，涉及群众196 户、692人住房及生产生活受到影响；小安溪流域涉及范围广、流域面积大，沿线群众多，汛期农房、桥梁、道路等存洪灾受淹风险；农村道路、水库、农民新村集中居住点、场镇老旧危房等存在地质（基）疏松、塌陷等潜在地灾隐患；庆隆镇是我区城乡整合发展重要节点，辖区大通道等重大建设项目工程活动频繁，诱发和加剧地灾的可能性较大；根据全区汛前地质灾害排查结果分析和气象部门对2026年气象趋势分析，今年我区地质灾害引发因素仍将以降水为主，滑坡、崩塌地质灾害为主要类型，预计地灾发生频率较2025年有所增强。

二、加强地质灾害防范

（一）重点防范时期

汛期（5至10月）和非汛期强降水或持续降水时段为重点防范期，其中，主汛期为重中之重。

（二）重点防范区域

1.纳入监测的地灾隐患点。冬笋村 27、28、29、30 等四个社云雾山疏干坍陷区属于重点监测防范地灾点，要严格落实地灾防控措施，加快危房处置。

2.同康农民新村、冬笋集中安置点属人口集中聚居场所，同康、冬笋村要加强房屋地基、边坡、临坡、房屋主体结构及附属设施等的巡查观测，加强宣传，提高居民的防灾意识。同时，各村（社区）要加强危旧房屋安全巡查，加大危旧房屋的处置，确保危房不住人。

3.学校、医院、敬老院、场镇等人员密集区的地基、堡坎、边坡、临坡及附属设施的巡查观测，严防发生滑坡、坍陷等造成人身财产损失。

4.国省道路、高速公路、壁铜轻轨、农村道路沿线可能因高陡（边）坡失稳而发生崩塌、滑坡，特别是在建及新建农村公路要加强巡查，要加大新开挖边坡、高填方路段等巡查。

5.小安溪河等主要河段因水位升降可能影响涉水岸坡的稳定性，水库、塘堰要重点巡查，严防地质灾害对下游及周边农户造成影响。

6.城市建设、交通建设等工程活动区域，因工程开挖、切坡可能引发地质灾害。

7.其它可能发生地质灾害的区域。

三、明确防治工作职责

进一步完善地质灾害防治分级负责机制，层层落实防灾责任，严防地质灾害事故。

（一）庆隆镇政府工作职责。制定地质灾害防治工作方案，部署防灾工作任务，开展重大地质灾害评估，制定重大地质灾害

隐患整治方案、落实整治经费，完善地灾防治工作应急预案，加强地质灾害防治工作的检查督察。

（二）镇相关岗位工作职责。镇村镇建设服务中心、镇产业发展服务中心、镇平安法治办公室等相关岗位，要加强重点防范区域的巡查、监测，认真组织开展地质灾害。规资所、镇村建设服务中心、产业发展服务中心、平安法治办公室要协作开展地质灾害专项核查和排查，研判地质灾害形势，组织开展地质灾害应急演练和应急处置，督促和指导村（社区）及群测群防员开展地灾防治工作，按照工作要求按时报送工作情况。

（三）村（社区）工作职责。村（社区）书记要认真履行辖区地灾防治工作第一责任人责任，要落实专人负责地灾防治工作，加强辖区地灾隐患排查，认真组织开展地质灾害汛前排查、汛中巡查和汛后核查，及时上报隐患、灾（险）情信息。要加强强降水和持续降水时期的连续监测，发现异常情况及时通知周边居民并向政府报告。强化应急处置，加强突发性灾（险）情的人员疏散安置，警示标识（牌）的设置及现场应急值守工作，严防因灾（险）情造成二次伤害和人员伤亡。

（四）群测群防员工作任务。冬笋村委会要督促群测群防员熟知隐患点的位置、监测方法、威胁对象、撤离路线、避灾场所等基本情况，按要求开展地质灾害隐患点及其周边巡查和监测工作，特别是强降水和持续降水时期的监测，发现异常情况及时通知周边居民并向镇政府报告，冬笋村地灾点要熟练运用群测群防专用手机做好监测记录，执照“汛期每周2次，非汛期每周1次”的要求报送监测信息。

四、落实防治工作措施

（一）加强组织领导。地质灾害防治关系群众生命财产安全，关系社会和谐稳定。镇政府成立以镇长为组长，分管地灾、农业、应急的领导为副组长，镇村镇建设服务中心、镇产业发展服务中心、平安法治办、财政办为成员单位的地灾防治工作领导小组。各村（社区）书记为属地地灾防治工作第一责任人，要认真落实地质灾害防治工作责任制，做到负责人亲自抓，落实人员专职管，确保将地质灾害防治工作抓实抓好。

（二）强化上下联动。村（社区），相关岗位要加强地灾的综合巡查，信息互通和现场监管，认真按照分级负责工作职责，宣传发动群众群测群防，共同治理。

（三）加强应急处置。坚持灾（险）情就是命令的原则，一经出现灾（险）情，村（社区）、相关岗位负责人应第一时间组织人员赶赴现场，采取果断措施，及时开展抢险救灾工作，最大限度保障群众生命财产安全。

（四）完善应急预案。镇政府制定应急抢险综合应急预案，落实工作机构，健全应急队伍和物资储备。镇武装部要成立20人的应急队伍，各村（社区）要成立10以上的应急队伍。

五、严格年度工作考核

各村（社区）要做好值班制度和信息报送制度，保持通讯畅通，将地灾防治工作纳入2026年政府对村（社区）、站所中心的年终目标考核。