非必须招标工程建设项目

 铜梁区石鱼镇东店村、长乐村提灌站新建项目

随机抽选公告

金龙城建公司随机抽选承包商库内企业：

     铜梁区石鱼镇东店村、长乐村提灌站新建项目（工程名称）已由我单位集体决策批准建设。建设单位为重庆市铜梁区石鱼镇人民政府， 资金来源为上级补助资金，项目已具备随机抽选发包条件，现公告如下：

    一、项目概况与发包范围
    本项目位于铜梁区石鱼镇，本工程主要内容包括新建电灌站2座，DN200管道、DN160管道、DN140管道、DN110管道、排气阀井、检修阀井、防水栓等建设工作内容。
本次发包的范围为项目的施工，具体内容以发包人发布的施工图和工程量清单为准。 

    二、工程发包价： 744503.59 元（大写：  柒拾肆万肆仟伍佰零叁元伍角玖分  ）。

三、工程工期：80 日历天（超工期违约金：500元/天，按日计罚）。

    四、工程质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
五、合同签订：自中选通知书送达之日起  5 个工作日内签订合同，逾期则视为主动放弃中选资格。

六、履约保证金及工程款支付

（一）本项目履约保证金收取方式及金额：

1.履约保证金金额为合同金额的10%（缴纳方式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合；采用约保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付），农民工工资保证金金额为合同金额的2%（缴纳方式：转账）。

2.中选人应在收到中选通知书后5个工作日内、施工合同签订前提交至建设单位指定账户，若未按时提交，则视为中选人放弃中选，给建设单位造成损失的，中选人还应当予以赔偿。

3.履约保证金和农民工工资保证金的退还：工程结算审核后28日内一次性退还（不计息）。   

（二）本项目工程款支付方式： 

本工程无预付款，工程完工验收合格且完成结算审计后，施工单位需先行支付结算审核金额的3%作为质保金，履行缺陷责任期相关职责。区级检查验收合格后，待上级资金拨付到镇财政，按结算审核金额一次性支付工程款。待缺陷责任期满（缺陷责任期2年）后且无质量问题，质保金一次性无息退回。

七、企业资质条件要求
本次报名企业须具备建设行政主管部门颁发的有效的水利水电工程施工总承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并需提供按规定必须具备的独立完成发包内容的人员、设备和资金等，并至少提供以下文件资料：

（1）具备建设等相关行政主管部门颁发的有效的水利水电工程施工总承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质（须提供有效的资质证书副本复印件，并且必须与原件一致）；

（2）具备有效的法人营业执照（须提供有效的法人营业执照副本复印件，并且必须与原件一致）；

（3）具备建设等相关行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目的项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）须具备相应的由建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件，并且必须与原件一致）。  

八、人员配备

（一）项目经理

拟派项目经理必须已在承包商本单位注册并应具有建筑工程或水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格。并且不能在在建工程担任项目经理，同时提供的建造师注册证书需建造师本人签名，否则将被否决参加抽选。

注：项目经理应附建造师执业资格注册证、社保机构出具的参保证明材料复印件；另需承包商提供拟派项目经理未在在建工程担任项目经理承诺书。

技术负责人

拟派技术负责人应具有工程类中级及以上职称。

注：项目技术负责人应附职称证、社保机构出具的参保证明材料复印件。

（三）主要管理人员

承包商在领取中选通知书之后签订合同之前，按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面告知各建设单位，相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书。

（四）养老保险

1.社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

2.项目管理班子和委托代理人的连续养老保险证明期限为2025年12月至2026年5月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、单位编号（或单位社保编号）、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

注：项目经理、技术负责人和委托代理人的养老保险证明应在投标时提供，其他主要管理人员的养老保险证明可在签订合同之前提供。
九、参选报名要求 
    （一）报名条件：凡进入重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司非必须招标项目随机抽选承包商库的企业，符合“本项目资质要求”的均可报名参选。     

    （二）报名时间（北京时间）： 2026年 7 月 1 日 9 时 00 分（抽选会开始时间前）至2026年 7 月 1 日 9 时 30 分（抽选会开始时间）。报名时间截止后，不再受理报名。

（三）报名地点：重庆市公共资源交易中心铜梁分中心 216 室。

注：报名人员需携带本人身份证原件、法定代表人身份证明、授权委托书以及本人参保证明（2025年12月至2026年5月）以供现场核实，未按要求提供的不受理报名。 

    十、抽选会时间、地点
（一）抽选会时间：本工程于2026年 7 月 1 日 9 时 30 分，开始召开抽选会。

（二）抽选会地点：重庆市公共资源交易中心铜梁分中心 216 室。（重庆市铜梁区东城街道亚龙路2号4幢）
十一、抽选流程

（一）参选承包商持《法定代表人身份证明》《授权委托书》等资料现场报名；建设单位核实报名的参选承包商是否已经入库，根据报名顺序对成功报名的参选承包商进行现场编号。
（二）现场公开宣布参选承包商名字及其对应的随机编号。

（三）建设单位采用随机抽选的方式依次选定3个编号，并当众宣布该抽选编号对应的参选承包商分别为第一、第二和第三候选承包商。
（四）抽选结果：建设单位及铜梁分中心工作人员在《非必须招标项目承包商随机抽选情况确认表》上签字确认。

（五）资格审查：候选承包商必须按建设单位要求提交资格审查资料供建设单位审查（资格审查内容见附件1）。
（六）中选结果：建设单位完成资格审查，发布中选结果公示。
十二、公告发布及资料下载
本公告在重庆市铜梁区人民政府网 (cqstl.gov.cn）上发布，相关的合同、图纸、技术资料、工程量清单、异议答复等资料，参选承包商自行下载。不管参选承包商下载与否，建设单位都视为收到并全部知晓有关随机抽选事宜。
    十三、抽选代理服务费
本工程抽选代理服务费 3000 元，由中选人在领取中选通知书时一次性向代理机构支付。

十四、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费〔2023〕115号执行。
十五、建设单位应当主动核实候选承包商的资质、信用、业绩等情况，发现有不良信息的，应当主动向铜梁分中心及相关行政监督部门报告。
十六、联系方式
建设单位：重庆市铜梁区石鱼镇人民政府                                       

地址：重庆市铜梁区石鱼镇红心街390号                                       

联系人：赵老师                                     

电话：19922231269                                      

抽选代理机构：重庆市铜梁区尧诚工程管理有限公司                            

地址：重庆市铜梁区南城街道办事处淮远古韵南街1号附14号                               

联系人：王老师                                       

电话：18323874400                                    

               2026年6月25日
