铜梁区永嘉镇乡村振兴泥结石路硬化公路工程技术负责人合同

甲方：重庆市铜梁区永嘉镇    村民委员会

住所：重庆市铜梁区永嘉镇    村

法定代表人：

乙方：                     身份证号：

电话：                     证书号：

前言：根据区里对乡村自建公路政策，甲方拟通过自筹资金加政府补贴作为资金来源，组织村民自己出力，村集体自己实施铜梁区永嘉镇围永村乡村振兴泥结石路硬化公路工程（附件1、施工设计图），基于公路施工需要施工技术、组织机械设备等日常技术处理，通过永嘉镇组织的对聘用技术管理人员招投标（附件2、招标公告及相关条件），乙方中标，根据中标条件，甲乙双方就技术负责承揽达成协议如下：

为保证全面履行甲方与乙方                  签订的铜梁区永嘉镇   村乡村振兴泥结石路硬化公路工程，充分调动员工的积极性和能动性，发挥资金、技术、管理的效能，明确甲、乙双方在本工程项目各自的权利和义务以及经济、法律责任。由          担任此工程的技术负责人。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等有关规定，经甲、乙双方充分协商，订立合同如下，共同遵守。

第一条 承包工程的基本情况

- 工程名称：铜梁区永嘉镇   村乡村振兴泥结石路硬化公路工程

- 资金来源:该工程属一事一议村民自筹资金加上级补助资金

- 建设方式:村民自建。群众投工投劳聘请技术负责人。

- 技术负责人负责内容:铜梁区永嘉镇   村乡村振兴泥结石路硬化公路工程,分别是C30砼路面3.5m宽厚20cm长  m;C30砼路面3m宽厚20cm，长  m，;1 组长  m，C30砼路面3m宽厚20cm，合计里程    m，   m2含错车道。厚5厘米碎石调平层宽3.5米或3米。厚200mm混凝土包括混凝土浇筑路面所要的设施设备模板、振动棒、振动梁、发电机、电缆线、切割机、压纹器、砂板、钎等由乙方提供，对混凝土路捣实、压平、抹面、拉纹、打磨、切缝、养护等涉及到所有浇筑混凝土施工工序由乙方保质保量完成，乙方负责整个工程的混凝土浇筑。乙方要严格管控材料，做好路基平整，掏填平车槽，甲方只提供理论即合同清单上的数量，乙方要保质保量完成合同中的里程，不足由乙方自行负责材料做足，否则扣款做足。

附见工程量清单和区交通局通用图纸及招标文书。

5、工程地点： 铜梁区永嘉镇    村

第二条技术指导服务单价:厚5厘米碎石调平层   元/m2(甲方提供石子运到现);按照    元/m2(甲方提供商品砼运到现)结算。

第三条质量要求: 按区乡村振兴补短板泥结石路硬化的要求, 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。(即抽芯样厚度达到20cm强度达到C30pa，外观检查均达厚20cm,宽3m或3.5m)。以区财政局验收合格为准，验收不合格无条件返工直到合格为止，所有费用(含材料费)由技术负责人承担。

第四条、施工工期：30日历天,即从2023年5月1日开到2023年5月30日止。

第五条双方权利和义务

1、乙方按甲方要求承担此工程的劳务施工（包含工程所需的搅拌机、装载机、发电机、切缝机、刻纹机、震动棒等所有小型机械设备以及所需要的所有辅助材料等）。

2、乙方按甲方要求的施工质量和进度负责，配合甲方合理的生产管理安排，甲方人员应根据施工现场的调配情况接受乙方人员提出的更加合理化建议以确保工程有序进行。

3、乙方在没有甲方书面授权的情况下不得私自将该工程转包给第三人，否则经甲方查实，甲方有权向乙方收取本项目工程造价总金额的10%---20%（视情节严重与否）作为违约金。

第六条 工程的施工、质量、安全、文明施工等管理

1、乙方应保证工程质量首先应优先符合甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》约定的质量标准和工程验收标准。如建设工程施工合同中没有约定的，应达到国家备案制验收标准和甲方优良工程的质量控制要求。发生质量事故的，乙方承诺承担全部整改责任和费用。

2、文明施工：乙方应严格遵守国家有关文明施工法规、及项目所在地文明施工规范性文件，满足甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中有关文明施工的约定并承担其间的经济责任；

3、乙方施工进度应科学合理并满足甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的要求，保证不拖延工期。若因乙方的原因导致工期拖延，甲方则按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的相关约定收取乙方违约金，该违约金在甲方拨付给乙方的工程款中直接扣除。

4、乙方应全面贯彻国家安全管理法规、标准及甲方有关安全规章制度，做到施工无重伤、死亡事故；无重大设备、交通、消防、食物中毒事故；且轻伤事故频率控制在2‰以内。发生安全事故的，乙方承诺应于第一时间救助，在工程承保范围之外的安全事故由乙方承担。

第七条 资金拨付

1、为了确保工程的顺利进行，提高乙方施工的积极性，甲方应及时确保工程款支付到位，实行甲方直支付给工人工资,甲乙双方对工人造册双方和工人签字认可（姓名、身份证复印件银行卡信息等）给甲方，由银行代发，所有资料交甲方备案。

2、甲乙双方应对本月完成工作量(工天)做仔细核对，双方确认无误后签字生效，由甲方、安全质量监督小组、民主理财小组、工人和乙方(即技术负责)签字后上报镇。工程完工后支付至合同金额的30%工程款，工程在审计结束后经区财政局竣工验收合格，区补助资金到位30日内一次性无息支付审定余款。

3、技术负责找民工原则上找本村民工。

第八条 工程保险

甲方应该按照建设单位的相关规定购买工程保险，保险范围适用于甲方承担的所有施工范围，整个保险过程贯穿整个工程的实施一直到工程竣工结束，乙方施工人员在整个施工过程中均能免费使用甲方购买的工程保险，以确保工程的顺利进行。

第九条 合同解除

1、因法律规定的不可抗力因素出现，任何一方均可提出解除合同。

2、经双方协商一致并就工程的遗留问题达成书面共识的，可以解除合同。

3、因乙方原因或建设单位的原因造成甲方与建设单位的《建设工程施工合同》解除的，本合同自动解除；

4、出现下列情形之一的，甲方有权解除合同：

（1）工程质量或进度达不到建设单位要求，经建设单位和甲方敦促后仍然不能整改或者不能达到要求的；

（2）在收到甲方支付的工程款项后逃匿或者消极怠工的；

（4）乙方因涉嫌刑事犯罪被采取强制措施的。

第十条 违约责任

1、由于乙方的过错，致使甲方按本合同第九条的约定解除合同时，乙方的损失由其自行负责，乙方还应向甲方支付承包工程合同造价总金额1%的违约金。

2、由于乙方原因不按时支付其承包项目的工人（民工）工资，发生群体性围攻或政府主管部门协调等危急情况，甲方有权在甲方应付乙方的款项中直接扣除，由此给甲方造成的其它损失也全部由乙方承担。

3、乙方将所承包的工程项目转包的，转包行为无效，乙方须继续履行本合同，并应向甲方支付工程合同总价款5%的违约金。

本合同一式三份

甲方（盖章）：                   乙方（签字并手印）：

年  月  日