永嘉府〔2022〕74号

重庆市铜梁区永嘉镇人民政府

关于印发《永嘉镇辖区内主干道两旁绿化

行动方案》的通知

各相关办站所、各行政村：

现将《永嘉镇辖区内主干道两旁绿化行动方案》印发给你们，请认真组织实施。

重庆市铜梁区永嘉镇人民政府

2022年9月21日

永嘉镇辖区内主干道两旁绿化行动方案

因长期极端高温天气造成我镇辖区内公路两旁栽种的绿植大量死亡，枯死的花木不雅观，为了规范美化环境，同时为接下来栽花植绿做好准备，我镇拟对我镇辖区内县道及以上的主干道两旁因旱枯死的花木进行集中铲除。

一、重要意义

改善农村人居环境，是以习近平同志为核心的党中央从战略和全局高度作出的重大决策，是实施乡村振兴战略的重要内容，是推动乡村建设行动的重要抓手。今年因极端恶劣天气造成大面积花木死亡，给我镇农村人居环境造成极大影响，为了改善此种局面，进一步提升我镇人居环境，铲除我镇辖区内主干道两旁枯死花木势在必行。

二、整治重点

(一)铲除枯死花木

对辖区内县道以上的公路两旁枯死的花木进行铲除，并进行规范处置。

(二)场块整治

在进行铲除枯死花木的同时对杂草进行清除，同时进行松土、平整，为今后栽种花木做好准备。

三、实施步骤

（一）宣传发动阶段

召开县道以上所在村村干部大会，传达上级相关精神和工作要求，对此次集中整治工作进行部署。

时间：2022年9月15日前。

（二）开展集中整治

对县道以上的公路两旁枯死花木进行铲除，同时平整地块。

时间：2022年9月20日前。

（三）播撒花种

选择恰当时间进行播种。

时间：2022年10月15日前。

四、具体要求

(一)强化组织领导。开展此次公路两旁枯死花木集中整治行动是区的重要决策部署，是当前农村人居环境工作的一项迫切任务，镇党委政府成立此次集中整治行动工作专班。涉及的村负责人作为本辖区内第一责任人，切实加强领导。

(二)充分发动群众。群众是此次整治的主体，要积极组织广大群众开展铲除枯死花木、除草、平整地块，动员群众积极参与人居环境治理，引导群众认领、管护。努力构建共建共治共享的良好局面。

附件：1、永嘉镇辖区内主干道两旁人居环境集中整治活动工作专班

2、永嘉镇辖区内主干道两旁人居环境集中整治活动积分奖励规则

附件1

永嘉镇辖区内主干道两旁人居环境

集中整治活动工作专班

组  长：李小波   党委副书记、镇长

副组长：王守金   党委副书记

余发强   党委宣传委员、统战委员

成  员：张洪明   镇乡村生态治理中心负责人

陶纪兰   镇乡村生态治理中心工作人员

刘  霞   镇乡村生态治理中心工作人员

刘  杰   镇乡村生态治理中心工作人员

郭  旭   镇乡村生态治理中心工作人员

办公室设在镇乡村生态治理中心，张洪明兼任办公室主任。

附件2

永嘉镇辖区内主干道两旁人居环境

集中整治活动积分奖励规则

为了提高群众主动参与人居环境治理积极性，激发群众内生动力，特制定此次活动积分奖励规则。

一、概算

（一）参与人数及时间

铲除枯死花木、杂草与平整地块：

1.铜永路：复兴村和圣水村各10人，明山村4人；预计所需时间5天。

2.宝嘉路：万年村15人，和益村4人，围永村5人，预计所需时间5天。

3.永板路：高龙村10人，永东村5人，预计所需时间5天。

4.永西路：大兴村10人，蓝山村5人，和益村5人，预计所需时间5天。

5.永安路：永东村5人，竹海村10人，预计所需时间5天。

6.环城路：永东村5人，和益村5人，预计所需时间5天。

7.刘永路：围永村5人，和益村5人，万年村4人，塘坪村10人，预计所需时间5天。

（二）积分预计

1.此次集中整治拟铲除枯死花木面积约45000㎡，按60分/（人、天）计算，共约奖励36600分。

（三）以上数据均系估计，以实际为准。

二、参加此次集中整治活动人员条件

（一）服从安排、热心于公益事业；

（二）有劳动力，行动利索，无重大疾患。

三、奖励对象

参加此次集中整治活动的群众（村干部除外）。

四、积分奖励

参与此次集中整治的群众，每人每天奖励积分60分。

五、奖励兑现

（一）此次集中整治活动的奖励只能以积分的形式奖励，1分等同于1元钱，不直接发放现金，所获得的积分只能兑现等价物品，群众可以根据自身需要物品申报物品种类，物品由镇统一购买。

（二）积分兑现。镇统一购买的物品分配到参与集中整治活动群众所在村，利用全村集中兑现积分制的时机进行积分兑换物品，起宣传、引导作用。

（三）没兑现完（或未兑换）的奖励积分，积累到群众积分存折中。

永嘉镇党政办公室                 2022年9月21日印发