附表

# 铜梁区交通物流“十四五”发展规划重点项目清单

| 一、综合运输通道建设工程 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设里程 （公里） | 建设期限 | 总投资 （万元） | “十四五”投资（万元） | “十四五”建设任务 | 项目性质 |
| 铁路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成渝中线高铁 | 新建国铁I级双线铁路20公里，设计时速350公里/小时。 | 20 | 2020-2025年 | 400000 | 400000 | 加快推进项目建设。 | 规划建成 |
| 2 | 城轨快线璧铜线 | 续建，铜梁段17公里，设计时速140公里/小时，设车站4座。 | 17 | 2020-2023年 | 180000 | 180000 | 续建项目，加快推进建设。 | 规划建成 |
| 3 | 铁路二环线 | 新建单线铁路28公里，设计时速160公里/小时。 | 28 | 2025-2030年 | 100000 | 10000 | 积极推动开工。 | 规划建设 |
| 4 | C3线璧山-铜梁-大足 | 设计时速120公里/小时。 | 15 | 2025-2030年 | 180000 | 54000 | 推进项目开工。 | 规划建设 |
| 5 | 渝遂绵（兰渝）高铁 | 新建国铁I级双线铁路40公里，设计时速350公里/小时。 | 40 | 2026-2030年 | 600000 | 0 | 推进前期工作，配合市级部门，积极争取纳入国家规划。 | 规划研究 |
| 6 | 璧铜线延伸段（铜梁至潼南） | 铜梁段27公里，设计时速140公里/小时。 | 27 | - | 324000 | 500 | 推进前期工作。 | 规划研究 |
| 7 | 汉南大泸城际 铁路 | 铜梁段15公里，争取在平滩设站。 | 15 | - | 105000 | 0 | 推进前期工作。 | 规划研究 |
| 8 | 团结村至铜梁至成都货运铁路 | 铜梁段35公里，设计时速160公里/小时。 | 35 | - | 350000 | 0 | 推进前期工作。 | 规划研究 |
| 高速 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合璧津高速 | 按100公里/小时、双向六车道标准建设，铜梁境内约8公里，在旧县设中峰互通。 | 8 | 2018-2022年 | 104500 | 84200 | 续建项目，加快推进建设。 | 规划建成 |
| 2 | 渝遂高速复线北碚至铜梁段 | 至北碚，按120公里/小时、双向六车道标准，新建高速公路27公里，铜梁境内约13公里，设岚峰互通、东城互通。 | 13 | 2019-2023年 | 290000 | 250000 | 续建项目，加快推进建设。 | 规划建成 |
| 3 | 铜安高速 | 按120公里/小时、双向六车道标准，新建高速公路49公里，路基宽度34.5米，铜梁境内段约40公里，设石鱼、平滩互通。 | 40 | 2020-2024年 | 605000 | 538000 | 续建项目，加快推进建设。 | 规划建成 |
| 4 | 渝遂高速铜梁至潼南段加宽 | 至潼南，按100公里/小时、双向八车道标准建设，原路拓宽20公里，其中新线5公里。 | 20 | 2022-2025年 | 200000 | 200000 | 积极推进项目开工。 | 规划建设 |
| 5 | 铜梁至重庆新机场高速 | 按100公里/小时、双向六车道标准建设。 | 35 | 2025-2028年 | 680000 | 10000 | 积极推进前期工作。 | 规划研究 |
| 快速路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主城-铜梁-遂宁物流通道 | 设计时速60-80公里/小时，双向6车道，改造后主城至四川界段仅G319铜梁境内全线达到一级公路标准。 | 49 | 2024-2030年 | 490000 | 245000 | 积极推进项目开工。 | 规划建成 |
| 二、货运枢纽体系建设工程 |
| 序号 | 项目名称 | 主要功能 | 服务范围 | 衔接类型 | 建设期限 | “十四五”建设任务 | 项目性质 |
| 1 | 铜梁区农村物流公共配送中心 | 区域集中分拣链、智慧仓库、冷链运输等 | 承接重庆主城和覆盖全区的城乡物流流通。 | 公路 | 2022-2025年 | 加快完成升级改造工作 | 规划建成 |
| 2 | 25个镇级综合服务站 | 上接区、下联村的农村物流中转仓储和分拨配送功能 | 7个镇级重要综合服务站，重点承接区级物流中心，辐射本镇及周边区域的货运服务；18个镇级一般综合服务站，重点解决所在镇的货运服务。 | 公路 | 2022-2025年 | 加快实现镇街全覆盖 | 规划建成 |
| 3 | 大庙专业化公路货运枢纽 | 货物集散、零担专线、货物仓储等物流功能 | 大庙及南部镇街。 | 公路、铁路 | 2022-2030年 | 积极推进前期工作 | 规划研究 |
| 4 | 铜梁区多式联运型综合货运枢纽 | 铁公联运为主的货物集散、智慧仓储、自动装卸等物流功能 | 辐射全区，重点服务高新区的蒲吕-姜家岩-白土坝“一中心”和旧县组团。 | 铁路、公路 | 2022-2030年 | 铜梁区多式联运型综合货运枢纽（一期）积极推进前期工作 | 规划研究 |
| 三、干线货运服务体系 |
| 序号 | 项目名称 | 主要功能 | 依托交通项目 | 对接主要枢纽 节点 | 建设期限 | 十四五建设任务 | 项目性质 |
| 1 | 公水联运服务 | 支撑铜梁融入重庆中心城区和长江黄金水道，助力铜梁区装备制造、新材料产业发展。 | 渝遂高速、渝遂高速复线北碚至铜梁段等既有及在建高速公路和规划研究物流通道 | 果园港（港口型国家物流枢纽） | 2022-2025年 | 开行铜梁至两江新区、果园港公路班车 | 规划建设 |
| 2 | 公铁联运服务 | 支撑铜梁融入国际综合运输通道；服务智能终端、新能源新材料、高端汽车零部件、食品加工等优势生产制造业的供应链服务体系发展，积极承接中心城区产业转移和铜梁产业扩展。 | 渝遂高速、渝遂高速复线北碚至铜梁段、合璧津高速等既有和在建高速公路 | 团结村、江津小南垭铁路物流中心（陆港型国家物流枢纽） | 2022-2025年 | 探索开行铜梁至团结村、铜梁至江津公路班车 | 规划研究 |
| 3 | 陆空联运服务 | 发展农业特色运输、冷链物流和航空物流等专业化物流运输，推动铜梁健康美妆等一批高附加值、小批量、时效强的货物快捷运输。 | 渝遂高速、渝遂高速复线北碚至铜梁段等既有及在建高速公路和规划研究物流通道 | 江北机场、重庆新机场（空港型国家物流枢纽） | 2022-2025年 | 探索开行铜梁-江北机场、天府机场联运班车 | 规划研究 |
| 四、综合货运服务平台 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设期限 | “十四五”建设任务 | 项目性质 |
| 1 | 铜梁交通物流市场管理系统 | 对接市道路运输事务中心“两客一危”重点营运车辆联网联控平台，重点监测铜梁区内12吨以上重点营运货车、铜梁域内高速公路运营货车等公路货车，包含市场运行监测、经济运行分析、安全应急调度与数据共享查询四个功能。 | 2022-2030年 | 推进铜梁交通物流市场管理系统（一期）建设 | 规划建设 |
| 备注：规划建成项目为“十四五”期优先建设项目，其次分别为规划建设项目、规划研究项目，在保证总目标前提下，规划建成项目、规划建设项目、规划研究项目可根据项目实际情况动态调整。 |