附件2
铜梁区高层建筑消防安全综合治理

重点任务分解表

	专项行动
	工作任务
	工   作   内   容
	责任单位

	建筑消防设 施整治攻坚 行动（牵头 单位：区消防救援支队）
	攻坚整治 消防用水 问题
	1.组织一轮高层建筑消防用水情况“大排查”，对全区所有高层建筑消防用水情况进行逐栋核查，对排查中发现存在消防用水问题的高层建筑，由属地镇街建立台账，制定整改方案，落实整治责任、资金和防范措施，逐小区逐楼栋开展整治攻坚，并于2021年6月底前整治完毕。
	各镇街

	
	分类整治 消防设施 隐患
	2.对尚未整改的建筑消防设施隐患，制定方案，于2021年12月前整改完毕。
	各镇街、区住房城乡建委

	
	
	3.采取挂牌督办、警示约谈、集中曝光等方式，督促整改重大火灾隐患。
	区消防救援支队

	
	
	4.建立建筑消防设施隐患滚动排查整治机制和老旧高层居住建筑消防安全动态清单。
	各镇街

	
	强化整改 资金保障
	5.明确物业专项维修资金紧急使用、镇街代修流程。
	各镇街、区住房城乡建委

	
	
	6.采取“多方分担”“以奖代补”等方式，弥补资金缺口。
	各镇街、区住房城乡建委、区财政局

	
	加强整改 质量管理
	7.依法查处资质不符合要求，违反工程建设强制性标准，降低工程质量，使用不合格建筑材料、构配件和设备等违法行为。
	区住房城乡建委

	
	
	8.工程竣工后，组织开展检测、验收，实行整改质量保修制度。
	各镇街

	
	巩固整治 成效
	9.实施高层建筑消防设施维护管理公示制度，逐栋明确高层建筑消防安全管理单位和消防设施维护保养单位，落实消防设施日常管理和维护保养措施。
	各镇街、区住房城乡建委

	专项行动
	工作任务
	工   作   内   容
	责任单位

	可燃雨棚、突出外墙防护网整治攻坚行动（牵头单位：区住房城乡建委）
	强化发动引导
	10.制定工作方案，明确整治措施，确立整治标准，发布整治通告。发动社区、物业服务企业等一线力量开展全面排查整治，做实做细群众工作，积极引导业主自行拆改高层建筑可燃雨棚、突出外墙防护网。
	各镇街、区住房城乡建委、区城市管理局、区消防救援支队、区公安局

	
	开展集中拆改
	11.对高层住宅设置的可燃雨棚，进行拆除或更换为不燃、难燃材料；对突出外墙的防护网,进行拆除、更换或开设应急疏散逃生口，对与外墙齐平或在外墙之内的防护网开设应急逃生口。对拒不整改的，依法开展联合整治，进行“定点拆除”。2021年12月底前，所有高层住宅可燃雨棚全部完成拆改。
	各镇街、区住房城乡建委、区城市管理局、区消防救援支队、区公安局

	
	严格日常管理
	12.社区、物业服务企业切实履行发现、劝阻、报告高层建筑新增可燃雨棚、突出外墙防护网等火灾隐患以及宣传教育职责，发挥日常安全管理前哨作用。
	各镇街、区住房城乡建委、区消防救援支队

	
	
	13.大力倡导和推广阻燃雨棚的生产、销售和安装，阻止可燃雨棚、未开设应急逃生口的防护网进入高层建筑。
	区经济信息委、区商务委、区市场监管局、区消防救援支队

	深化打通“生命通道”集中清障行动（牵头单位：区城市管理局）
	严查严治违法行为
	14.建立部门联合执法、信息共享、定期通报等机制，持续开展执法行动。
	区城市管理局、区公安局、区住房城乡建委、区消防救援支队、区司法局

	
	
	15.对占用、堵塞消防车通道严重的住宅小区，“一小区、一对策“开展综合治理。
	各镇街、区城市管理局、区住房城乡建委、区公安局、区消防救援支队

	
	缓解停车供需矛盾
	16.编制停车场专项规划和年度建设计划，加快公共停车场建设。
	各镇街、区规划自然资源局、区住房城乡建委

	
	
	17.强化停车资源优化利用,通过“弹性停车、错时开放”等手段，盘活社会停车资源，适时调整路内停车服务收费标准，利用差异化的收费政策合理引导车辆停放行为。
	各镇街、区城市管理局、区发展改革委、区公安局

	专项行动
	工作任务
	工   作   内   容
	责任单位

	深化打通“生命通道”集中清障行动（牵头单位：区城市管理局）
	巩固“生命通道”管理
	18.新建高层建筑消防车通道、消防救援场地标识制作纳入建设工程消防验收内容。
	区住房城乡建委

	
	
	19.高层建筑管理单位对消防车通道、消防救援场地的标识、标牌进行全面清理完善，对住宅小区合理设置停车位，实行“一位一车“限量管理。重点路段增设禁停标识，必要时增设违停、抓拍系统。
	各镇街、区城市管理局、区公安局、区住房城乡建委、区消防救援支队

	深化用电用气专项整治行动（牵头单位：区经济信息委）
	深化供电供气设施排查整治
	20.供电企业2021年6月底前全部建立落实定期检查维护保养制度。供气企业2021年6月底前完善高层建筑埋地管线基础台账，2021年12月底前完成埋地管线数据测绘和标志标识设置，定期开展设施检查和维护保养。
	各镇街、区经济信息委

	
	深化用电用气设施排查整治
	21.非居民用户2021年6月底前依法开展用电用气设施检查检测和维护保养。供气企业2021年6月底前完成非居民用户检查；供电企业2021年6月底前完成非居民用户，以及非居民用户与供电企业产权连接点及附属设施检查。
	各镇街、区经济信息委

	
	深化物业设施排查整治
	22.物业服务企业开展物业管理区域排查，整治责任范围内其他管沟与电力燃气设施间距不足、占压圈围电力燃气设施、电气线路超负荷运行、私拉乱接、电缆井防火分隔被破坏、电动车违规充电等问题。2021年6月底前，解决电缆井防火分隔破坏、电力燃气设施占压圈围问题。
	各镇街、区住房城乡建委

	
	深化醇基燃料违法违规行为排查整治
	23.对高层建筑内非法经营、储存、处置醇基燃料问题进行全面排查，逐一落实隐患整改责任、时限、任务、措施。2021年6月底前，完成高层建筑内非法经营、储存、处置醇基燃料问题整治。
	各镇街、区经济信息委、区应急局、区市场监管局

	
	深化监管执法
	24.镇街组织相关单位，通过公开提醒、法制教育、联合检查等方式，解决入户难、隐患整改难等问题。相关行业部门对各责任主体综合治理工作落实情况开展监督检查，严肃查处违法违规行为。
	各镇街

	专项行动
	工作任务
	工   作   内   容
	责任单位

	油汽类安全隐患整治行动（牵头单位：区商务委）
	开展全面排查
	25.对高层建筑内非法经营、储存可燃油料等问题逐一清理排查，2021年4月底前，建立隐患台账；对排查出的矛盾纠纷，及时进行化解；对排查出的重点群体和人员，及时落实稳控措施，严防失控漏管。
	各镇街、区商务委、区应急局、区市场监管局、区住房城乡建委、区交通局、区消防救援支队

	
	限期整改隐患
	26.逐一落实隐患整改责任主体，明确整改时限和具体整改任务，强化整改措施。2021年6月底前，完成高层建筑内可燃油料非法经营、储存问题整治。
	各镇街、区商务委、区应急局、区市场监管局、区住房城乡建委、区交通局、区消防救援支队

	
	严格依法查处
	27.对责任主体整治工作情况依法开展监督检查，严肃查处违法违规行为，涉嫌犯罪的依法移送司法机关。
	各镇街、区商务委、区应急局、区市场监管局、区交通局、区消防救援支队

	消防安全管理能力提升行动（牵头单位：区消防救援支队）
	推行标准化管理
	28.制定高层建筑消防安全自查指南和日常检查指引，推行消防安全标准化管理。
	各镇街、区消防救援支队

	
	
	29.开展物业服务管理、社区自治管理试点，召开全区现场会推广试点经验。
	各镇街、区住房城乡建委、区消防救援支队

	
	
	30.镇街、社区、物业服务企业等管理单位常态开展“三查三清”，及时排查整改动态火灾隐患，加强住宅小区地下空间、底层商业的日常管理,对违规改建、违章动火动焊、违规存放易燃易爆危险品等情况，应当立即制止，并报告有关部门依法查处。
	各镇街、区住房城乡建委、区城市管理局、区应急局、区规划自然资源局、区消防救援支队

	
	强化网格化管理
	31.将高层建筑消防安全风险排查纳入综治网格管理内容和网格员日常工作范畴，逐栋建筑明确楼栋长，加强对风险隐患的排查、报告和处理。
	各镇街、区委政法委

	专项行动
	工作任务
	工   作   内   容
	责任单位

	消防安全管理能力提升行动（牵头单位：区消防救援支队）
	强化网格化管理
	32.将高层住宅小区物业服务企业纳入镇街、公安派出所重点管理范畴，加大消防监督检查、宣传教育和执法力度。
	各镇街、区委政法委、区公安局

	
	加强智能化管理
	33.结合“智慧消防”“智慧小区”建设，推进消防设施、用电用气安全、消防车通道等物联感知终端建设。
	各镇街、区经济信息委、区公安局、区住房城乡建委、区消防救援支队、

	
	
	34.为高层住宅小区、临街商铺、社区服务机构等安装火灾报警探测装置。
	各镇街

	居民消防安全素质提升行动（牵头单位：区消防救援支队）
	深化消防宣传五进
	35.持续深化消防宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，定期开展消防公益宣传、曝光违法行为。
	各镇街、区消防救援支队

	
	
	36.将《中小学消防安全教育读本》纳入政府采购目录。
	区教委、区消防救援支队

	
	
	37.高层住宅小区疏散逃生演练纳入民生实事项目，至少组织开展1次演练。
	各镇街、区住房城乡建委

	
	织密宣传阵地网络
	38.依托“全民消防安全学习云平台”，精准开展消防教育培训。
	各镇街、区消防救援支队

	
	
	39.利用社区公园、休闲广场增设消防体验设施，按标准建设消防科普教育基地（含消防教育场馆、消防主题公园）。
	各镇街、区城市管理局、区消防救援支队

	
	培育消防安全文化
	40.将“畅通生命通道”“爱护消防设施”等消防安全教育纳入社会主义精神文明建设内容。建立消防志愿者和品牌志愿服务队，完善热心消防公益力量表彰、隐患举报奖励等制度，将消防宣传教育纳入文化下乡、走基层活动，积极创作消防文化文艺作品。
	各镇街、区委宣传部、区文化旅游委、区消防救援支队

	专项行动
	工作任务
	工 作 内 容
	责任单位

	灭火应急能力提升行动
（牵头单位：区消防救援支队）
	建设小型消防站
	41. 通过政府出资租赁、开发商配套建设等方式，在高层建筑密集区、龙城天街商圈布点建设小型消防站。


	各镇街、区规划自然资源局、区消防救援支队、龙城天街商圈管委会

	
	建强微型消防站
	42.在高层公共建筑、高层住宅小区建设微型消防站，配齐配强人员、器材和装备。健全完善联勤联训工作机制，组织开展执勤训练、应急疏散和灭火救援演练。
	各镇街、区消防救援支队

	
	配强灭火攻坚专业力量
	43.结合消防灭火救援专业力量建设和全区实际，落实经费保障，统筹规划举高消防车、大功率水罐消防车、高层灭火无人机等特种车辆和装备配备。
	各镇街、区财政局、区消防救援支队

	法规保障能力提升行动
（牵头单位：区消防救援支队）
	健全法规制度体系
	44.待《重庆市消防条例》《重庆市高层建筑消防安全管理规定》《重庆市消防设施管理规定》《重庆市城市规划管理技术规定》《重庆市火灾事故调查处理实施办法》等法规规章修订后，全面进行宣传、贯彻和落实，进一步明晰高层建筑消防安全管理职责。
	各镇街、区司法局、区消防救援支队

	
	
	45.宣贯市级可燃雨棚、突出外墙防护网管理规范性文件，并制定区级配套文件。
	区住房城乡建委、区城市管理局、区司法局、区应急局、区消防救援支队

	
	强化标准支撑
	46.待《建筑消防设施维护管理技术规程》出台后，全面进行宣传、贯彻，进一步规范全区消防设施日常管理和维护保养。
	区消防救援支队

	
	
	47.待《消防安全管理标识》修订后，提升对高层建筑消防车通道、消防救援场地，大型商业综合体安全疏散等重点对象的消防安全标识化管理要求。
	区消防救援支队、区住房城乡建委

	
	健全评价体系
	48.按全市统一要求，委托第三方机构独立公正开展综合治理成效评估。
	区消防救援支队

	
	
	49.将高层建筑消防安全综合治理成效纳入平安铜梁建设考核内容。
	区委政法委


― 18 ―
― 19 ―

