附表

重庆市铜梁区工业固体废物污染环境防治工作规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 牵头单位 | 配合单位 | 建设年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工业固体废物源头减量 |
| 1 | 清洁生产水平提升工程 | 加快传统制造业清洁生产工艺升级改造，加大对先进清洁生产共性技术的推广应用力度。 | 区经济信息委 | 相关企业 | 2021-2025 |
| 2 |  | 推动重庆创祥电源有限公司、重庆威铭表面处理有限公司、重庆更新金属表面处理有限公司3家企业通过重庆市强制性清洁生产审核验收。 | 区生态环境局 | 相关企业 | 2022 |
| 3 | 绿色制造体系建设工程 | 推动绿色工厂创建。 | 区经济信息委 | 相关企业 | 2021-2025 |
| 4 |  | 推进高新区建设国家级绿色园区。 | 高新区管委会 | 区经济信息委 | 2021-2025 |
| 二、工业固体废物资源化循环化利用 |
| 5 | 高新区循环化改造平台建设项目 | 建设高新区循环经济统计信息化和监测体系，建设高新区再生资源支撑平台，建设高新区服务平台及管理平台。 | 高新区管委会 | 区经济信息委 | 2022 |
| 6 | 循环化园区建设工程 | 创建高新区国家级循环化改造试点园区。 | 高新区管委会 | 区经济信息委 | 2021-2025 |
| 7 | 绿色矿山开发工程 | 完成约2.58亿吨矿石采矿权出让工作。 | 区规划自然资源局 | 中电建公司 | 2021-2025 |
| 8 | 废弃矿山治理项目 | 治理废弃矿山面积50公顷。 | 区规划自然资源局 | / | 2021-2025 |
| 三、工业固体废物收贮运体系建设 |
| 9 | 堆存场所摸底调查项目 | 全面摸底调查和整治工业固体废物堆存场所，减少历史遗留贮存处置总量。 | 区生态环境局 | 相关企业 | 2021 |
| 10 | 收运存储设施建设工程 | 推进危险废物和一般工业固体废物在全区收运、存储设施试点建设。 | 区生态环境局 | 相关企业 | 2021-2025 |
| 四、工业固体废物处置设施建设 |
| 11 | 污泥处理中心扩建工程 | 扩建铜梁区现有污泥处理厂，日处理规模在现状基础上新增20吨。 | 区住房城乡建委 | 区规划自然资源局 | 2023-2025 |
| 12 | 重庆市铜梁区炉渣综合利用项目 | 垃圾焚烧发电厂内配套一处炉渣综合利用处理厂，占地面积约5075平方米。 | 区城市管理局 | 区规划自然资源局 | 2021-2022 |
| 13 | 铜梁区生活垃圾焚烧飞灰填埋场 | 建设一处飞灰处理设施，占地面积2.0公顷，处理规模36吨/日，库容25万立方米。 | 区城市管理局 | 区规划自然资源局 | 2024-2025 |
| 五、工业固体废物监管能力建设 |
| 14 | 管理信息化水平提升工程 | 全面实施工业固体废物产废单位排污许可证申领。 | 区生态环境局 | 相关企业 | 2021-2025 |
| 15 |  | 推进产生一般工业固体废物的规模以上工业企业、年产废量100吨及以上工业企业以及一般工业固体废物收集、贮存、利用、处置企业等建立工业固体废物管理电子月台账。 | 区生态环境局 | 相关企业 | 2021-2025 |
| 16 |  | 规范危险废物产生单位、经营单位信息化环境管理，督促企业落实危险废物“一物一码”精细化电子联单运行要求。 | 区生态环境局 | 相关企业 | 2021-2025 |
| 17 | 监管能力提升工程 | 将工业固体废物排查整治纳入常态化监管执法中，严厉打击非法转移、倾倒、贮存、填埋工业固体废物等污染环境犯罪行为。 | 区生态环境局 | 相关企业 | 2021-2025 |
| 18 |  | 推行危险废物转移运输全过程定位跟踪监控，推动危险废物转移电子联单和交接记录单无缝对接，实时共享危险废物产生、运输、利用处置企业基础信息与运输轨迹信息。 | 区生态环境局 | 区交通局、区公安局、相关企业 | 2021-2025 |
| 19 |  | 定期开展危险废物规范化考核抽查工作。 | 区生态环境局 | 相关企业 | 2021-2025 |
| 20 |  | 建立工业固体废物产生、收运、贮存、利用和处置全过程监管体系。 | 区生态环境局 | 相关企业 | 2021-2025 |
| 21 |  | 完善工业危险废物污染事故预防机制，定期开展专项应急演练。 | 区生态环境局 | 相关企业 | 2021-2025 |
| 22 | 联防联控管理工程 | 建立多部门信息共享和联防联控机制，共同应对工业固体废物跨界污染事故。 | 区生态环境局 | 区经济信息委、区住房城乡建委、区城市管理局 | 2021-2025 |

本项目表实行动态管理，区级各部门及镇街在“十四五”期间可结合实际工作情况按照相关规定进行动态调整。